Утверждена

Решением Реутовского городского Совета депутатов

от 26 декабря 2007 года

№ 137/2007-НА

Муниципальная адресная программа

«Развитие застроенной территории в границах микрорайона 5

по адресу: Московская область, город Реутов, улица Ленина, на 2008-2013 годы»

Паспорт программы

| Наименование Программы | «Развитие застроенной территории в границах микрорайона 5 по адресу: Московская область, город Реутов, улица Ленина, на 2008-2013 годы» |
| --- | --- |
| Правовые основания для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2006-2010 годы»; Закон Московской области от 27.07.2006 № 133/2006-ОЗ «Об областной целевой программе «Жилище» на 2006-2010 годы». |
| Координатор Программы | Заместитель Главы Администрации города В.М. Покамин |
| Заказчик Программы | Администрация города Реутова |
| Разработчики Программы | Заместитель Главы Администрации города В.М. Покамин; Правовое управление Администрации города Реутова. |
| Цели Программы | Выполнение приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» - формирование рынка доступного жилья и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания для жителей города. Комплексное социально-экономическое развитие исторического и делового центра города Реутова – улицы Ленина в границах 5 микрорайона. |
| Задачи Программы | Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; Продление эксплуатационного срока жилищного фонда первых массовых серий; Снижение бюджетных расходов на содержание, ремонт и эксплуатацию жилищного фонда; Увеличение размеров жилищного фонда и повышение эффективности использования территорий; Повышение инвестиционной привлекательности территории; Качественное улучшение градостроительного облика города; |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий ориентировочный объем финансирования программы 1050 млн. руб. Средства местного бюджета – 0% Источниками финансирования программы являются консолидированные средства: - инвестиции; - прочие средства. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Развитие территории, застроенной жилищным фондом первых массовых серий, позволит повысить эффективность использования городских территорий, оснащенных развитой системой инженерного обеспечения, транспортного обслуживания и социальной инфраструктуры, получить дополнительное жилье различных уровней качества и коммерческой ценности, тем самым расширить налоговые поступления от недвижимости. Реконструкция жилищного фонда первых массовых серий с утеплением ограждающих конструкций и установкой приборов учета и контроля энергоресурсов, позволит существенно снизить энергозатраты, а также позволит продлить эксплуатационный срок жилищного фонда первых массовых серий. Успешная реализация Программы позволит увеличить рынок жилья (расчетные величины составят около 25 тыс.м2 общей площади), получить дополнительные жилых площадей, в том числе, для обеспечения жильем очередников города Реутова, проживающих на первых этажах домов, подлежащих реконструкции. Надстройка жилищного фонда позволит снизить удельные затраты на утепление покрытий и ремонт кровли зданий, и одновременно решить задачу приращения относительно недорогого жилья площадью 2652,0 кв.м. (расчетная площадь по проекту). Техническая возможность получения дополнительного жилья, без дополнительного отвода земельных участков, используя и модернизируя имеющуюся инфраструктуру. Улучшение среды проживания должно явиться стимулом к ускорению приватизации жилья, притоку инвестиций в реконструкцию. Территориальная привлекательность для инвесторов в получении перспективных квартир и офисов в центре сосредоточения деловой жизни города является предпосылкой привлечения инвестиций для проведения реконструкции жилых домов. Предусматриваемое Программой развитие нормативной, организационной и технологической базы позволит выработать эффективные финансовые механизмы и модели управления жилищным фондом, а также создать условия для реализации масштабной задачи эффективного перехода к устойчивому развитию застроенных территорий города. |
| Сроки реализации Программы | 2008-2013 годы |

1. Содержание проблемы и обоснование  актуальности  программы

Жилищный фонд первых массовых серий, представленный в городе Реутове 3-5-этажными, в основном крупнопанельными и кирпичными, зданиями, достигшими 40% и более физического и морального износа, является материальным воплощением модели малогабаритного экономичного жилища, призванной для решения жилищной проблемы на рубеже 60-х –70-х годов. В настоящее время в городе Реутове 123 дома жилищного фонда первых массовых серий (4-5 этажных), общей площадью 392,2 тыс. кв.м., в том числе девятнадцать 4-х этажных домов, общей площадью 41,5 тыс. кв.м., сто четыре 5-этажных дома, общей площадью 350,7 кв.м. В основном, это центральная часть городской застройки, морально устаревшая по срокам или типу застройки, по требованиям комфортности проживания, имеющая высокие эксплуатационные расходы на ремонт и содержание, неудовлетворительные с современной точки зрения теплозащитные качества, постепенно теряет свой престиж, привлекательность для инвестиций, отходит на задний план общественной жизни. Деловая активность, инвестиции, людские потоки смещаются в более новую или  более отвечающую новым требованиям городской жизни часть города.

Вместе с тем, предварительные обследования, проведенные на жилых домах массовых серий, подтверждают наличие существенных запасов прочности несущих элементов, что позволяет сделать вывод о возможности их реконструкции методом надстройки дополнительных этажей (1-2 этажа). Исключения составляют отдельные элементы зданий: козырьки, карнизы, балконы, которые по конкретным адресам могут находиться в аварийном состоянии со степенью износа свыше 60% и которые могут быть отремонтированы до реконструкции здания или изменены в процессе реконструкции. Сроки амортизации инженерных систем и оборудования в таких жилых домах превышены, сети требуют замены, необходимо увеличение сечения подводящих кабельных сетей.

Муниципальная адресная программа «Развитие застроенной территории в границах микрорайона 5 по адресу: город Реутов, улица Ленина, на 2008-2013 годы» предусматривает оптимальное комплексное социально-экономическое развитие исторического и делового центра города Реутова – улицы Ленина, в границах 5 микрорайона, путем реконструкции многоквартирных жилых домов, расположенных в границах микрорайона, сноса объекта капитального строительства, возведения двух жилых домов, а также комплексного благоустройства территории. Успешная реализация Программы позволит приступить к реализации масштабной задачи по переходу к устойчивому развитию застроенных территорий города Реутова.

Инициатива разработки Программы принадлежит Администрации города Реутова. В основе инициативы лежит необходимость проведения капитального ремонта жилищного фонда, рационального использования ограниченных финансовых  и материальных ресурсов города, привлечения инвестиций в отрасль ЖКХ.

Актуальность развития застроенной территории обуславливается следующими факторами:

- фонд жилых домов первых массовых серий создан в относительно короткие сроки (около 15 лет), за годы эксплуатации претерпел физический (до 40% и более) и существенный моральный износ.

- согласно правилам технической эксплуатации с середины 80-х годов должно было начаться массовое обновление жилищного фонда типовых зданий, дальнейшее промедление с решением вопросов восстановления его ресурса и ликвидации последствий морального износа приведет к существенному удорожанию реконструкции;

- запасы несущей способности типовых домов, позволяют увеличивать их этажность на 1-2 этажа без усиления существующих конструкций стен и фундаментов и получить за счет этого прирост общей площади;

- сохранение для жителей кварталов вторичной застройки привычных для них мест проживания, в историческом центре города;

- улучшение градостроительного облика центральной части города за счет ликвидации в сфере городской застройки безликих кварталов с максимальным сохранением и развитием мощностей инженерной инфраструктуры до уровня требований современных нормативов;

- возможностью сгладить намечающуюся дифференциацию в условиях комфортности проживания, сохранить все основные признаки сложившейся структуры городских территорий.

2. Основные цели и задачи программы

#### Основной целью Программы является выполнение приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» - формирование рынка доступного жилья и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания для жителей города.

#### Важнейшей целью является также оптимальное комплексное социально-экономическое развитие исторического и делового центра города – улицы Ленина в границах 5 микрорайона.

#### Задачами Программы являются:

#### 1. Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

2. Продление эксплуатационного срока жилищного фонда первых массовых серий;

3. Снижение бюджетных расходов на содержание, ремонт и эксплуатацию жилищного фонда;

4. Увеличение размеров жилищного фонда и повышение эффективности использования территорий;

5. Повышение инвестиционной привлекательности территории;

6. Качественное улучшение градостроительного облика города;

3. Сроки и этапы программы.

Основные мероприятия реализации программы

Сроком реализации Программы является период 2008-2013 годов. Реализация Программы проводится поэтапно:

1. Первый этап (2008 – 2011 годы) предусматривает создание организационных, нормативно-методических, правовых условий для обеспечения реализации основных задач программы, а также реконструкцию многоквартирных жилых домов №№ 18, 22, 24 по улице Ленина, и включает следующие основные мероприятия: принятие решения о развитии застроенной территории; проведение открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории; формирование условий и заключение договора о развитии застроенной территории; проектирование; утверждение в установленном действующим градостроительным законодательством порядке проектной документации по планировке территории; реконструкция жилых домов 18, 22 и 24 по улице Ленина, в том числе модернизация и замена инженерного оборудования внутридомовых сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, газопровода и электрических сетей, установка приборов учета в соответствии с проектом, утепление ограждающих конструкций, устройство приставных лифтов (по необходимости), надстройка дополнительных этажей (один-два этажа после технического обследования), ремонт и модернизация внешней инженерной инфраструктуры, замена окон и балконных дверей в квартирах и местах общего пользования на  пластиковые оконные блоки, ремонт мест общего пользования (лестницы, подъезды).

2. В ходе реализации 2 этапа (2010 год) планируются следующие мероприятия: переселение жителей 1-го этажа (с согласия и с учетом состава семьи); обеспечивается вывод пользователей нежилых помещений 1-го этажа путем перезаключения соответствующих договоров или расторжения в установленном порядке;  перепланировка первого этажа под нежилые помещения; размещение на первых этажах нежилых помещений социально-культурного и бытового назначения; снос строения 20а; благоустройство территории со стороны ул. Ленина (устройство парковок, озеленение) и дворовых территорий (детские и спортивные площадки, парковочные карманы).

3. Третий этап (2010-2013 годы) предусматривает строительство многоквартирного жилого дома-вставки между домами 22 и 24 по улице Ленина; строительство многоквартирного жилого дома-вставки между домами 18 и 22 по улице Ленина; благоустройство территории со стороны улицы Ленина (устройство площадок, озеленение) и дворовых территорий (детские и спортивные площадки, парковочные карманы).

4. Система организации контроля за исполнением Программы

Заказчиком Программы является Администрация города Реутова. Заказчик осуществляет управление Программой и контроль за ходом ее реализации. Выполнение мероприятий Программы и координацию деятельности по соответствующим направлениям осуществляют:

- общая координация Программы, текущее управление и оперативный контроль – Заместитель Главы Администрации В.М. Покамин;

- градостроительная политика и землепользование – Управление по архитектуре и градостроительству Администрации города Реутова,  Управление по землепользованию Администрации города Реутова;

-  организация работы с населением, организация и проведение общего собрания собственников помещений - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Реутова, муниципальное унитарное предприятие «Управляющая организация «Жилсервис»;

- освобождение жилых и нежилых помещений, расположенных на первых этажах – Комитет по управлению имуществом города Реутова, Отдел по учету, распределению и обмену жилой площади Администрации города Реутова;

- правовое обеспечение – Правовое управление Администрации города Реутова.

Заказчик анализирует результаты выполнения Программы по срокам, этапам и мероприятиям, объемам финансирования и в установленном порядке информирует Координатора Программы и Главу города о результатах выполнения Программы. Ежегодные и итоговый отчеты о выполнении Программы направляются на утверждение Главе города Реутова и в Реутовский городской Совет депутатов.

Приложение

Перечень многоквартирных жилых домов, подлежащих реконструкции по Программе «Развитие застроенной территории в границах микрорайона 5

по адресу: Московская область, город Реутов, улица Ленина, на 2008-2013 годы»

| № | Адрес объекта | Год постройки | Этажность | Общая площадь кв. м | Количество квартир | Количество семей/человек на первом этаже | Этажей надстройки (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Ленина, дом 18 | 1960 | 4 | 2587,3 | 47 | 12/30 | 2 |
| 2. | ул. Ленина, дом 22 | 1962 | 5 | 3135,7 | 60 | 12/29 | 1 |
| 3. | ул. Ленина, дом 24 | 1960 | 5 | 2553,8 | 68 | 16/37 | 1 |