**ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 17 мая 2013 г. N 317/18**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**"ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ**

**НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ - ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ**

**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 2013 ГОДУ"**

В целях реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=FC51053F32E80D0BAC0E12732C2F648251ED1D11C6C8ED1571A6D492068D31ABA473EA1C2F1CE2E0f748H) от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую адресную [программу](#Par29) Московской области "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области с привлечением средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2013 году" (далее - Программа).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Московской области Елянюшкина Г.В.

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Московской области

А.Ю. Воробьев

Утверждена

постановлением Правительства

Московской области

от 17 мая 2013 г. N 317/18

**АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА**

**МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ - ФОНД**

**СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**

**В 2013 ГОДУ"**

Паспорт

адресной программы Московской области "Проведение

капитального ремонта многоквартирных домов на территории

Московской области с привлечением средств государственной

корпорации - Фонд содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства в 2013 году"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Адресная программа Московской области "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на  территории Московской области с привлечением  средств государственной корпорации - Фонд  содействия реформированию жилищно-коммунального  хозяйства в 2013 году" (далее - Программа) |
| Основание для  разработки Программы | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=FC51053F32E80D0BAC0E12732C2F648251ED1D11C6C8ED1571A6D49206f84DH) от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального  хозяйства" (далее - Федеральный закон) |
| Государственный  заказчик Программы | Министерство строительного комплекса и  жилищно-коммунального хозяйства Московской  области |
| Разработчик Программы | Министерство строительного комплекса и  жилищно-коммунального хозяйства Московской  области |
| Цель Программы | Финансовая поддержка муниципальных образований  Московской области, органы местного  самоуправления которых обеспечили реформирование  жилищно-коммунального хозяйства муниципальных  образований Московской области, для проведения  капитального ремонта многоквартирных домов,  собственники помещений в которых самостоятельно  выбрали способ управления многоквартирными домами (товариществом собственников жилья или  управляющей организацией, выбранной  собственниками помещений в многоквартирном доме)  и приняли решение о проведении капитального  ремонта |
| Задачи Программы | Проведение активной агитационно-разъяснительной  работы с населением, разработка и соблюдение  прозрачных и публичных процедур отбора участников программ, обеспечение высокой степени готовности  собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта, использование  эффективных технических решений и комплексности  при проведении капитального ремонта |
| Срок реализации  Программы | 2013 год |
| Исполнители Программы | Министерство строительного комплекса и  жилищно-коммунального хозяйства Московской  области. Органы местного самоуправления  муниципальных образований Московской области, на  территории которых расположены многоквартирные  дома, включенные в [приложение N 1](#Par253) к Программе |
| Объемы и источники  финансирования  Программы | Общий объем финансирования Программы на 2013 год  составляет 762527379,99 рубля, в том числе:  средства Фонда содействия реформированию  жилищно-коммунального хозяйства - 233333333,00  рубля;  средства бюджета Московской области -  187962956,00 рубля;  средства бюджетов муниципальных образований  Московской области - 226851847,00 рубля;  средства товариществ собственников жилья,  жилищных, жилищно-строительных кооперативов или  иных специализированных потребительских  кооперативов, собственников помещений в  многоквартирных домах - 114379243,99 рубля |
| Планируемые показатели выполнения Программы | |
| Количество  многоквартирных домов,  подлежащих капитальному ремонту | 234 дома |
| Общая площадь  многоквартирных домов,  подлежащая капитальному ремонту | 990572,42 кв. метра |
| Ремонт или замена  лифтового оборудования | 40 шт. |
| Ремонт крыш | на 100 домах |
| Утепление и ремонт  фасадов | на 51 доме |
| Ремонт внутридомовых  инженерных систем | в 106 домах |
| Установка коллективных  (общедомовых) приборов  учета и узлов  управления | в 114 домах |
| Ремонт фундамента | в 1 доме |
| Ремонт подвальных  помещений | в 36 домах |
| Энергетическое  обследование | в 45 домах |
| Контроль за исполнением Программы | Министерство строительного комплекса и  жилищно-коммунального хозяйства Московской  области |

1. Характеристика проблемы жилищно-коммунального комплекса

и обоснование необходимости ее решения программными методами

Программа капитального ремонта сформирована на основании муниципальных адресных программ капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, претендующих на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), при условии, что на территории таких муниципальных образований Московской области выполнены предусмотренные [статьей 14](consultantplus://offline/ref=FC51053F32E80D0BAC0E12732C2F648251ED1D11C6C8ED1571A6D492068D31ABA473EA1C2F1CE2E5f74EH) Федерального закона условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Установка прибора учета направлена прежде всего к переходу на оплату за фактическую величину потребленного ресурса, определяемого по показаниям прибора учета.

В соответствии с законодательством Российской Федерации на собственников помещений в многоквартирных домах помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах также возложены обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонта многоквартирных домов. В связи с высокой стоимостью капитального ремонта многоквартирных домов необходимо с учетом степени износа домов оказание финансовой поддержки собственникам для его проведения.

Организацию финансовой поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области в соответствии с объемами финансирования за счет средств бюджета Московской области и прочих источников целесообразно осуществлять в рамках реализации настоящей Программы, разработанной на основе муниципальных адресных программ, утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является финансовая поддержка муниципальных образований Московской области, органы местного самоуправления которых обеспечили реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области, для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирными домами (товариществом собственников жилья или управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме) и приняли решение о проведении капитального ремонта.

Для достижения указанной цели намечается решить следующие задачи: проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением, разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников программ, обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта, использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта.

3. Срок реализации Программы

Программа разрабатывается на текущий календарный год со сроком реализации до 31.12.2013.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы на 2013 год составляет 762527379,99 рубля, в том числе:

средства Фонда - 233333333,00 рубля;

средства бюджета Московской области - 187962956,00 рубля;

средства бюджетов муниципальных образований Московской области - 226851847,00 рубля;

средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, собственников помещений в многоквартирных домах - 114379243,99 рубля.

5. Обоснование объема долевого финансирования Программы

и перечень муниципальных образований Московской области,

претендующих на предоставление финансовой поддержки

за счет средств Фонда

Для достижения поставленных целей ввиду ограниченности средств бюджета Московской области, включая средства Фонда, к участию в отборе были допущены муниципальные образования Московской области:

выполнившие условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, установленные [статьей 14](consultantplus://offline/ref=FC51053F32E80D0BAC0E12732C2F648251ED1D11C6C8ED1571A6D492068D31ABA473EA1C2F1CE2E5f74EH) Федерального закона;

представившие заявку на включение в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

утвердившие муниципальные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области на 2013 год;

предусмотревшие в местном бюджете средства на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов;

осуществившие государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в границах территорий муниципальных образований Московской области.

На стадии разработки муниципальных адресных программ собственниками помещений в многоквартирных домах совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области были определены виды необходимых работ по проведению капитального ремонта соответствующих домов и подготовлены сметы на ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, кровель, подвалов, ремонт и утепление фасадов, замену лифтового оборудования, ремонт фундаментов. [Перечень](#Par253) муниципальных образований Московской области, а также многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Программы, приведен в приложении N 1 к Программе. Виды, объемы и стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирных домов приведены в [приложении N 3](#Par1266) к Программе.

Стоимость выполнения Программы определяется на основании обоснованных заявок муниципальных образований Московской области на предоставление средств финансовой поддержки за счет средств Фонда в пределах утвержденного им для Московской области лимита предоставления финансовой поддержки, а также установленной в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=FC51053F32E80D0BAC0E12732C2F648251ED1D11C6C8ED1571A6D49206f84DH) минимальной доли долевого финансирования за счет средств бюджета Московской области и местных бюджетов, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирных домах.

Обоснованием финансовой потребности финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов является проектно-сметная документация, разработанная с учетом предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах на территории Московской области на 2013 год.

Размеры [субсидий](#Par2223) бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области, в 2013 году приведены в приложении N 5 к Программе. [Методика](#Par2316) расчета размера субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области за счет средств бюджета Московской области и средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области, приведена в приложении N 6.

Долевое финансирование Программы осуществляется в следующем размере:

доля средств Фонда - 36 процентов, доля средств бюджета Московской области - 29 процентов, доля средств бюджетов муниципальных образований Московской области - 35 процентов, что в совокупности составляет 85 процентов от общей стоимости капитального ремонта;

доля средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах управляющими организациями, - не менее 15 процентов.

Средства на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов имеют целевое назначение и не могут быть использованы на иные цели.

6. Размер предельной стоимости проведения капитального

ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади

помещений в многоквартирных домах, которые подлежат

капитальному ремонту

В целях создания условий для стимулирования собственников помещений в многоквартирных домах в части принятия решения о проведении комплексного капитального ремонта с использованием современных эффективных строительных материалов и технологий, обеспечивающих качественное улучшение условий проживания в многоквартирных домах и повышение их энергоэффективности, при расчете размера предельной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов учтены:

полный перечень работ по капитальному ремонту, установленный [частью 3 статьи 15](consultantplus://offline/ref=FC51053F32E80D0BAC0E12732C2F648251ED1D11C6C8ED1571A6D492068D31ABA473EA1C2F1CE2E0f740H) Федерального закона, включая мероприятия по проведению обязательного энергетического обследования многоквартирного дома, если муниципальной адресной программой предусмотрено проведение такого обследования, а также проведение мероприятий энергоресурсосбережения, в том числе установку общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов, узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) и систем регулирования теплопотребления в многоквартирном доме с наиболее сложными конструктивными и техническими параметрами в муниципальном образовании Московской области, которые обеспечивают максимальный уровень благоустройства;

данные о среднем уровне рыночных цен, сложившихся в муниципальных образованиях Московской области, на отдельные виды работ по капитальному ремонту с использованием современных эффективных строительных материалов и технологий.

При составлении сметных расчетов был учтен [размер](#Par2022) предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах на территории Московской области на 2013 год, приведенный в приложении N 4 к Программе.

В условиях ограниченного объема средств финансовой поддержки, направляемых на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, отбор домов для включения в Программу проходил на конкурентной основе согласно критериям, установленным в муниципальных адресных программах.

В ходе реализации Программы органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области, участвующих в Программе, рекомендуется установить порядок выплаты средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома товариществу собственников жилья, жилищному, жилищно-строительному или иному специализированному потребительскому кооперативу либо собственникам помещений в многоквартирных домах.

7. Порядок привлечения подрядных организаций для выполнения

работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома устанавливается Министерством строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

8. Оценка социально-экономической эффективности

и планируемые показатели выполнения Программы

Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие результаты:

осуществление в 2013 году капитального ремонта 234 многоквартирных домов общей площадью жилых и нежилых помещений 990572,42 кв. метра, в том числе по видам работ запланировано отремонтировать крыш на 100 домах, фундаментов в 1 доме, подвальных помещений в 36 домах, внутридомовых инженерных систем в 106 домах, 51 фасад, заменить 40 лифтов, установить коллективные (общедомовые) приборы учета и узлы управления в 114 домах, произвести энергетическое обследование в 45 домах.

Планируемые [показатели](#Par1176) выполнения Программы по муниципальным образованиям и по Московской области в целом представлены в приложении N 2 к Программе.

9. Информационное обеспечение Программы

В период реализации Программы осуществляется размещение информации, связанной с ее реализацией, в доступных населению средствах массовой информации, включая официальные сайты в сети Интернет органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, официальные печатные издания Московской области и муниципальных образований Московской области, телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.

10. Контроль и мониторинг реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется через мониторинг (сбор и анализ отчетности) по следующим направлениям:

выполнение планируемых показателей Программы;

расходование средств, направленных на реализацию Программы.

Мониторинг Программы осуществляет Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области с учетом сроков и форм, утвержденных правлением Фонда.

Мониторинг реализации Программы осуществляется на основании сбора и анализа представляемой в Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, участниками Программы отчетности о ходе реализации Программы и о выполнении условий, предусмотренных [статьей 14](consultantplus://offline/ref=FC51053F32E80D0BAC0E12732C2F648251ED1D11C6C8ED1571A6D492068D31ABA473EA1C2F1CE2E5f74EH) Федерального закона (далее - отчет):

еженедельная нарастающим итогом - по четвергам представляется в виде электронного документа по форме, рекомендованной Фондом;

квартальная нарастающим итогом - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляется в электронном виде и на бумажном носителе информации по форме, рекомендованной Фондом;

годовая по состоянию на 1 января 2014 года - до 1 февраля 2014 года в электронном виде и на бумажном носителе информации по форме, рекомендованной Фондом.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляют контроль за проведением капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципальных образований Московской области.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, участвующих в Программе, представляют отчеты о реализации Программы в Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в информационную систему "Реформа ЖКХ" Фонда по формам и в сроки, устанавливаемые Министерством строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области, а также Фондом.

Приложение N 1

к адресной программе

Московской области "Проведение

капитального ремонта многоквартирных

домов на территории Московской

области с привлечением средств

государственной корпорации - Фонд

содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства

в 2013 году"

ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая  площадь  МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество  жителей,  зарегистри-  рованных в  МКД на дату  утверждения  программы | Вид  ремонта | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная  стоимость  капитального ремонта  1 кв. м  общей  площади  помещений  МКД | Предельная  стоимость  капитального ремонта  1 кв. м  общей  площади  помещений  МКД | Плановая  дата  завершения работ |
| ввода в  эксплуатацию | завершения  последнего  капитального ремонта | всего: | в том числе  жилых  помещений,  находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: | | | |
| за счет  средств Фонда | за счет  средств  бюджета  субъекта  Российской  Федерации | за счет  средств  местного  бюджета | за счет  средств ТСЖ,  других  кооперативов  либо  собственников помещений в  МКД |
| кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 1. Городской округ Реутов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Реутов, ул.  Молодежная, д. 5 | 1988 |  | кирпич | 9 | 1 | 5829,60 | 4946,10 | 3642,00 | 348 | част. | 1780000,00 | 544680,00 | 438770,00 | 529550,00 | 267000,00 | 359,88 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 2 | г. Реутов,  Юбилейный пр-т, д. 2 | 1988 |  | панель | 16 | 1 | 5983,70 | 5557,40 | 4710,60 | 258 | част. | 5080000,00 | 1554480,00 | 1252220,00 | 1511300,00 | 762000,00 | 914,10 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 3 | г. Реутов,  Юбилейный пр-т, д. 3 | 1990 |  | панель | 14 | 1 | 5566,10 | 5157,80 | 4530,10 | 217 | част. | 4750000,00 | 1453500,00 | 1170875,00 | 1413125,00 | 712500,00 | 920,94 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 4 | г. Реутов,  Юбилейный пр-т, д. 5 | 1988 |  | панель | 14 | 1 | 6212,10 | 4946,60 | 4116,70 | 200 | част. | 4750000,00 | 1453500,00 | 1170875,00 | 1413125,00 | 712500,00 | 960,26 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 5 | г. Реутов,  Юбилейный пр-т, д. 7 | 1989 |  | панель | 14 | 1 | 6197,60 | 4994,30 | 4272,00 | 213 | част. | 4750000,00 | 1453500,00 | 1170875,00 | 1413125,00 | 712500,00 | 951,08 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 6 | г. Реутов, ул.  Котовского, д. 3 | 1989 |  | кирпич | 9 | 1 | 3235,90 | 3029,80 | 2428,10 | 148 | част. | 1780000,00 | 544680,00 | 438770,00 | 529550,00 | 267000,00 | 587,50 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 7 | г. Реутов, ул.  Котовского, д. 7 | 1994 |  | панель | 10 | 2 | 4571,60 | 4195,30 | 3724,60 | 198 | част. | 3560000,00 | 1089360,00 | 877540,00 | 1059100,00 | 534000,00 | 848,57 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 8 | г. Реутов,  Юбилейный пр-т, д. 24/7 | 1990 |  | кирпич | 14 | 1 | 6579,70 | 5241,30 | 4276,00 | 243 | част. | 4750000,00 | 1453500,00 | 1170875,00 | 1413125,00 | 712500,00 | 906,26 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 9 | г. Реутов,  Юбилейный пр-т, д. 30/2 | 1989 |  | кирпич | 9 | 5 | 12602,30 | 9748,30 | 7151,50 | 531 | част. | 8900000,00 | 2723400,00 | 2193850,00 | 2647750,00 | 1335000,00 | 912,98 | 13765,49 | 31.12.2013 |
|  | Итого по  муниципальному  образованию: |  |  |  |  |  | 56778,60 | 47816,90 | 38851,60 | 2356 |  | 40100000,00 | 12270600,00 | 9884650,00 | 11929750,00 | 6015000,00 |  |  |  |
|  | 2. Городской округ Климовск | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | г. Климовск, ул.  Дмитрия Холодова,  д. 6 | 1950 |  | кирпич | 2 | 2 | 926,90 | 926,90 | 850,90 | 41 | част. | 1300000,00 | 397800,00 | 320450,00 | 386750,00 | 195000,00 | 1402,52 | 13765,49 | 31.12.2013 |
|  | Итого по  муниципальному  образованию: |  |  |  |  |  | 926,90 | 926,90 | 850,90 | 41 |  | 1300000,00 | 397800,00 | 320450,00 | 386750,00 | 195000,00 |  |  |  |
|  | 3. Сельское поселение Петровское Клинского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | д. Ногово, д. 10 | 1972 |  | панель | 2 | 2 | 927,00 | 593,50 | 226,90 | 36 | част. | 480000,00 | 146880,00 | 118320,00 | 142800,00 | 72000,00 | 808,76 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 12 | д. Ногово, д. 11 | 1972 |  | панель | 2 | 2 | 926,80 | 593,40 | 214,10 | 44 | част. | 480000,00 | 146880,00 | 118320,00 | 142800,00 | 72000,00 | 808,90 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 13 | д. Елгозино, д. 39 | 1979 |  | панель | 3 | 2 | 1254,10 | 889,20 | 788,20 | 45 | част. | 1987370,00 | 608135,00 | 489887,00 | 591243,00 | 298105,00 | 2235,01 | 13765,49 | 31.12.2013 |
|  | Итого по  муниципальному  образованию: |  |  |  |  |  | 3107,90 | 2076,10 | 1229,20 | 125 |  | 2947370,00 | 901895,00 | 726527,00 | 876843,00 | 442105,00 |  |  |  |
|  | 4. Сельское поселение Нудольское Клинского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | п. Нарынка, ул.  Королева, д. 1 | 1966 |  | панель | 5 | 4 | 2913,00 | 2499,50 | 1802,80 | 145 | част. | 3970000,00 | 1214820,00 | 978605,00 | 1181075,00 | 595500,00 | 1588,32 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 15 | д. Малеевка, д. 5 | 1975 |  | панель | 2 | 3 | 1759,70 | 1336,90 | 526,80 | 55 | част. | 2500000,00 | 765000,00 | 616250,00 | 743750,00 | 375000,00 | 1870,00 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 16 | д. Кузнецово, д. 4 | 1987 |  | панель | 3 | 3 | 1932,10 | 1361,30 | 1028,40 | 85 | част. | 506076,00 | 154859,00 | 124747,00 | 150557,00 | 75913,00 | 371,76 | 13765,49 | 31.12.2013 |
|  | Итого по  муниципальному  образованию: |  |  |  |  |  | 6604,80 | 5197,70 | 3358,00 | 285 |  | 6976076,00 | 2134679,00 | 1719602,00 | 2075382,00 | 1046413,00 |  |  |  |
|  | 5. Городской округ Долгопрудный | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | г. Долгопрудный,  Лихачевское ш., д. 20, корп. 2 | 1978 | 2007 | панель | 9 | 6 | 10156,1 | 10156,1 | 6295,20 | 594 | част. | 8349774,70 | 2555030,00 | 2058219,00 | 2484058,00 | 1252467,70 | 822,14 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 18 | г. Долгопрудный,  ул. Первомайская,  д. 56 | 1961 |  | кирпич | 5 | 3 | 2540,2 | 2345,6 | 988,20 | 89 | част. | 2710478,15 | 829406,00 | 668133,00 | 806367,00 | 406572,15 | 1155,56 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 19 | г. Долгопрудный,  ул. Театральная,  д. 12а | 1968 |  | панель | 5 | 8 | 5346,5 | 5346,5 | 5346,50 | 231 | част. | 3419064,00 | 1046233,00 | 842799,00 | 1017172,00 | 512860,00 | 639,50 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 20 | г. Долгопрудный,  ул. Лавреньева, д. 29 | 1979 | 2007 | кирпич | 9 | 6 | 12724,0 | 9781,2 | 6623,00 | 530 | част. | 5947578,37 | 1819959,00 | 1466078,00 | 1769405,00 | 892136,37 | 608,06 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 21 | г. Долгопрудный,  ул. Театральная,  д. 8 | 1967 |  | блочные | 5 | 4 | 2680,8 | 2680,8 | 1778,60 | 128 | част. | 2233994,62 | 683602,00 | 550680,00 | 664613,00 | 335099,62 | 833,33 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 22 | г. Долгопрудный,  ул. Гранитный  тупик, д. 9 | 1968 | 2009 | панель | 5 | 4 | 2650,2 | 2650,2 | 794,80 | 148 | част. | 3278101,07 | 1003099,00 | 808052,00 | 975235,00 | 491715,07 | 1236,93 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 23 | г. Долгопрудный,  ул. Гранитный  тупик, д. 11 | 1968 | 2004 | панель | 5 | 4 | 2707,6 | 2707,6 | 1081,50 | 124 | част. | 3278101,07 | 1003099,00 | 808052,00 | 975235,00 | 491715,07 | 1210,70 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 24 | г. Долгопрудный,  Лихачевское ш., д. 12 | 1973 | 2008 | панель | 9 | 6 | 10488,7 | 10488,7 | 5913,20 | 607 | част. | 5573712,55 | 1705555,00 | 1373921,00 | 1658179,00 | 836057,55 | 531,40 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 25 | г. Долгопрудный,  Лихачевское ш., д. 14 | 1973 |  | панель | 9 | 6 | 10192,0 | 10192,0 | 6538,60 | 542 | част. | 6018378,77 | 1841624,00 | 1483530,00 | 1790468,00 | 902756,77 | 590,50 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 26 | г. Долгопрудный,  Лихачевское ш., д. 10 | 1974 | 2006 | панель | 9 | 6 | 10152,7 | 10152,7 | 6538,30 | 564 | част. | 7455965,10 | 2281525,00 | 1837895,00 | 2218149,00 | 1118396,10 | 734,38 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 27 | г. Долгопрудный,  ул. Тимирязевская, д. 6 | 1971 |  | панель | 5 | 8 | 5285,9 | 5285,9 | 5285,90 | 264 | част. | 5898165,10 | 1804839,00 | 1453898,00 | 1754704,00 | 884724,10 | 1115,83 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 28 | г. Долгопрудный,  Московское ш., д.  49 | 1972 |  | кирпич | 5 | 4 | 3161,5 | 2528,2 | 1806,20 | 118 | част. | 3933336,16 | 1203600,00 | 969567,00 | 1170168,00 | 590001,16 | 1555,79 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 29 | г. Долгопрудный,  ул. Лавреньева, д. 19 | 1964 | 2012 | блочные | 5 | 4 | 3556,4 | 3556,4 | 1992,30 | 178 | част. | 2524141,86 | 772387,00 | 622201,00 | 750932,00 | 378621,86 | 709,75 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 30 | г. Долгопрудный,  Московское ш., д.  43, корп. 1 | 1975 |  | кирпич | 5 | 6 | 5258,3 | 5258,3 | 2893,80 | 273 | част. | 3986428,85 | 1219846,00 | 982655,00 | 1185963,00 | 597964,85 | 758,12 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 31 | г. Долгопрудный,  ул. Железнякова,  д. 3 | 1967 |  | кирпич | 5 | 4 | 2724,6 | 2724,6 | 1431,50 | 156 | част. | 2136083,46 | 653642,00 | 526545,00 | 635485,00 | 320411,46 | 784,00 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 32 | г. Долгопрудный,  ул. Железнякова,  д. 8 | 1973 |  | панель | 9 | 4 | 10528,5 | 10528,5 | 6162,10 | 577 | част. | 2857673,19 | 874448,00 | 704416,00 | 850158,00 | 428651,19 | 271,42 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 33 | г. Долгопрудный,  ул. Железнякова,  д. 14 | 1961 | 2008 | панель | 5 | 4 | 3663,2 | 3663,2 | 1993,20 | 198 | част. | 7894286,56 | 2415652,00 | 1945942,00 | 2348550,00 | 1184142,56 | 2155,02 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 34 | г. Долгопрудный,  ул. Заводская, д.  1 | 1971 | 2011 | панель | 5 | 8 | 5259,8 | 5259,8 | 5215,60 | 219 | част. | 5843275,79 | 1788042,00 | 1440367,00 | 1738375,00 | 876491,79 | 1110,93 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 35 | г. Долгопрудный,  Московское ш., д.  49, корп. 1 | 1978 |  | панель | 5 | 4 | 4007,9 | 4007,9 | 2306,80 | 236 | част. | 4267070,43 | 1305724,00 | 1051833,00 | 1269453,00 | 640060,43 | 1064,66 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 36 | г. Долгопрудный,  ул. Циолковского,  д. 32/12 | 1988 |  | кирпич | 9 | 2 | 6528,5 | 6470,2 | 4924,70 | 314 | част. | 4743841,20 | 1451615,00 | 1169357,00 | 1411293,00 | 711576,20 | 733,18 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 37 | г. Долгопрудный,  Лихачевское ш., д. 13 | 1979 | 2009 | панель | 9 | 6 | 10710,6 | 10710,6 | 6723,10 | 555 | част. | 2592549,04 | 793320,00 | 639063,00 | 771283,00 | 388883,04 | 242,05 | 13765,49 | 31.12.2013 |
|  | Итого по  муниципальному  образованию: |  |  |  |  |  | 130324,0 | 126495,0 | 82633,10 | 6645 |  | 94942000,04 | 29052247,00 | 23403203,00 | 28245245,00 | 14241305,04 |  |  |  |
|  | 6. Городское поселение Апрелевка Наро-Фоминского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | г. Апрелевка, ул.  Больничная, д. 3 | 1961 |  | кирпич | 2 | 1 | 425,60 | 390,40 | 388,70 | 17 | комп. | 3467119,08 | 1060938,00 | 854644,00 | 1031468,00 | 520069,08 | 8880,94 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 39 | г. Апрелевка, ул.  Больничная, д. 5 | 1959 |  | кирпич | 2 | 1 | 419,80 | 386,60 | 88,70 | 29 | комп. | 3467119,09 | 1060938,00 | 854644,00 | 1031468,00 | 520069,09 | 8968,23 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 40 | г. Апрелевка, ул.  Парковая, д. 2/4 | 1976 |  | кирпич | 5 | 4 | 3618,00 | 3282,00 | 2286,70 | 186 | комп. | 10176509,00 | 3114012,00 | 2508509,00 | 3027511,00 | 1526477,00 | 3100,70 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 41 | г. Апрелевка, ул.  Парковая, д. 4/1 | 1970 |  | кирпич | 5 | 4 | 3605,00 | 3278,80 | 2379,00 | 177 | комп. | 11978830,00 | 3665521,00 | 2952782,00 | 3563702,00 | 1796825,00 | 3653,42 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 42 | г. Апрелевка, ул.  Парковая, д. 4/3 | 1962 |  | кирпич | 4 | 3 | 2185,80 | 2028,90 | 1509,40 | 99 | комп. | 8743466,00 | 2675500,00 | 2155264,00 | 2601181,00 | 1311521,00 | 4309,46 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 43 | г. Апрелевка, ул.  Комсомольская, д.  16 | 1979 |  | панель | 5 | 6 | 4385,00 | 3905,60 | 2688,30 | 217 | комп. | 13626330,00 | 4169656,00 | 3358890,00 | 4053833,00 | 2043951,00 | 3488,92 | 13765,49 | 31.12.2013 |
|  | Итого по  муниципальному  образованию: |  |  |  |  |  | 14639,20 | 13272,30 | 9340,80 | 725 |  | 51459373,17 | 15746565,00 | 12684733,00 | 15309163,00 | 7718912,17 |  |  |  |
|  | 7. Городское поселение Мытищи Мытищинского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | г. Мытищи, ул.  Летная, д. 28,  корп. 2 | 1975 |  | панель | 9 | 7 | 10827,00 | 7191,40 | 3642,00 | 5674 | част. | 3166600,00 | 968980,00 | 780566,00 | 942064,00 | 474990,00 | 440,33 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 45 | г. Мытищи, ул.  Каргина, д. 34 | 1962 |  | кирпич | 5 | 6 | 3908,50 | 2538,70 | 1710,60 | 2110 | част. | 2148500,00 | 657441,00 | 529605,00 | 639179,00 | 322275,00 | 846,30 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 46 | г. Мытищи, ул.  Юбилейная, д. 3,  корп. 2 | 1967 |  | панель | 5 | 4 | 3406,00 | 2205,00 | 530,10 | 1695 | част. | 2006300,00 | 613928,00 | 494553,00 | 596874,00 | 300945,00 | 909,89 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 47 | г. Мытищи,  Новомытищинский  пр-т, д. 82, корп. 8 | 1966 |  | панель | 5 | 5 | 3527,70 | 2282,40 | 1116,70 | 1716 | част. | 1974900,00 | 604319,00 | 486813,00 | 587533,00 | 296235,00 | 865,27 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 48 | г. Мытищи, ул.  Летная, д. 34,  корп. 2 | 1976 | 2012 | кирпич | 9 | 6 | 10636,80 | 7134,40 | 4272,00 | 6079 | част. | 2923700,00 | 894652,00 | 720692,00 | 869801,00 | 438555,00 | 409,80 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 49 | г. Мытищи, ул.  Семашко, д. 4,  корп. 2 | 1977 |  | кирпич | 9 | 1 | 1913,60 | 1171,30 | 928,10 | 1074 | част. | 733300,00 | 224390,00 | 180758,00 | 218157,00 | 109995,00 | 626,06 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 50 | г. Мытищи, 2-й  Первомайский  пр-д, д. 6 | 1978 |  | кирпич | 9 | 6 | 10616,80 | 7238,00 | 3924,60 | 6010 | част. | 2323400,00 | 710960,00 | 572718,00 | 691211,00 | 348511,00 | 321,00 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 51 | г. Мытищи, ул.  Летная, д. 24,  корп. 2 | 1974 | 2009 | панель | 9 | 6 | 11368,50 | 7735,00 | 3276,00 | 5982 | част. | 3575000,00 | 1093950,00 | 881237,00 | 1063562,00 | 536251,00 | 462,18 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 52 | г. Мытищи,  Новомытищинский  пр-т, д. 39, корп. 1 | 1970 |  | панель | 9 | 6 | 11110,10 | 7266,00 | 3151,50 | 6099 | част. | 2895430,00 | 886002,00 | 713723,00 | 861390,00 | 434315,00 | 398,49 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 53 | г. Мытищи, ул.  Академика Каргина, д. 43, корп. 2 | 1993 |  | кирпич | 9 | 6 | 11911,70 | 7155,50 | 4554,20 | 5607 | част. | 3341200,00 | 1022407,00 | 823606,00 | 994007,00 | 501180,00 | 466,94 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 54 | г. Мытищи, ул.  Трудовая, д. 12 | 1972 |  | панель | 5 | 5 | 3556,60 | 2438,60 | 1120,20 | 1725 | част. | 1754000,00 | 536724,00 | 432361,00 | 521815,00 | 263100,00 | 719,27 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 55 | г. Мытищи, ул.  Лермонтова, д. 42 | 1974 |  | панель | 5 | 1 | 6163,60 | 3505,70 | 758,40 | 3163 | част. | 2474800,00 | 757289,00 | 610038,00 | 736253,00 | 371220,00 | 705,94 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 56 | г. Мытищи, ул.  Терешковой, д. 6 | 1960 | 2009 | панель | 5 | 5 | 3784,30 | 2340,20 | 915,20 | 2145 | част. | 3099100,00 | 948325,00 | 763928,00 | 921982,00 | 464865,00 | 1324,29 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 57 | г. Мытищи,  Новомытищинский  пр-т, д. 42/9 | 1959 | 2006 | кирпич | 5 | 6 | 3069,80 | 1959,40 | 1200,30 | 1557 | част. | 2833500,00 | 867051,00 | 698458,00 | 842966,00 | 425025,00 | 1446,11 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 58 | г. Мытищи, ул.  Семашко, д. 50/10, корп. 2 | 1960 |  | кирпич | 4 | 2 | 1503,20 | 900,80 | 512,10 | 884 | част. | 1990300,00 | 609032,00 | 490609,00 | 592113,00 | 298546,00 | 2209,48 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 59 | г. Мытищи,  Олимпийский пр-т,  д. 16 | 1951 |  | кирпич | 3 | 2 | 1609,00 | 957,20 | 214,80 | 874 | част. | 2353700,00 | 720232,00 | 580187,00 | 700226,00 | 353055,00 | 2458,94 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 60 | г. Мытищи, ул.  Медицинская, д. 2а | 1961 |  | кирпич | 3 | 3 | 1525,80 | 970,90 | 320,60 | 706 | част. | 2175000,00 | 665550,00 | 536137,00 | 647062,00 | 326251,00 | 2240,19 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 61 | г. Мытищи, ул.  Чапаева, д. 18 | 1952 |  | кирпич | 5 | 3 | 1894,40 | 1195,10 | 856,90 | 1055 | част. | 2976400,00 | 910778,00 | 733683,00 | 885478,00 | 446461,00 | 2490,50 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 62 | г. Мытищи,  Колпакова, д. 5/25 | 1952 |  | блочные | 2 | 3 | 1069,20 | 684,60 | 150,20 | 602 | част. | 2870000,00 | 878220,00 | 707455,00 | 853825,00 | 430500,00 | 4192,23 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 63 | г. Мытищи, ул.  Мира, д. 17 | 1959 | 2007 | кирпич | 4 | 3 | 2736,60 | 1682,40 | 756,90 | 1417 | част. | 2990000,00 | 914940,00 | 737035,00 | 889525,00 | 448500,00 | 1777,22 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 64 | г. Мытищи, ул.  Крупской, д. 25 | 1961 |  | кирпич | 5 | 4 | 3188,40 | 2059,70 | 1628,40 | 1610 | част. | 2756000,00 | 843336,00 | 679354,00 | 819910,00 | 413400,00 | 1338,06 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 65 | г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д.  20а | 1959 |  | кирпич | 3 | 4 | 855,20 | 527,00 | 315,90 | 455 | част. | 870200,00 | 266281,00 | 214504,00 | 258884,00 | 130531,00 | 1651,23 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 66 | г. Мытищи, ул. 2-я Крестьянская, д.  39/17 | 1961 |  | кирпич | 5 | 3 | 1512,40 | 980,40 | 765,70 | 678 | част. | 1584000,00 | 484704,00 | 390456,00 | 471240,00 | 237600,00 | 1615,67 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 67 | г. Мытищи, ул. 2-я Новая, д. 31 | 1956 |  | кирпич | 2 | 2 | 646,30 | 396,20 | 396,20 | 396 | част. | 928600,00 | 284152,00 | 228890,00 | 276257,00 | 139301,00 | 2343,77 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 68 | г. Мытищи,  Новомытищинский  пр-т, д. 52 | 1973 |  | панель | 9 | 6 | 10776,30 | 7130,20 | 4698,20 | 5817 | част. | 5432500,00 | 1662345,00 | 1339111,00 | 1616169,00 | 814875,00 | 761,90 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 69 | г. Мытищи, ул.  Калининградская,  д. 18, корп. 1 | 1981 | 2012 | кирпич | 12 | 1 | 4416,40 | 2737,60 | 1364,50 | 2280 | част. | 2412700,00 | 738286,00 | 594731,00 | 717778,00 | 361905,00 | 881,32 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 70 | г. Мытищи, ул.  Калининградская,  д. 20 | 1959 |  | кирпич | 3 | 3 | 1316,70 | 830,80 | 638,10 | 597 | част. | 2105000,00 | 644130,00 | 518882,00 | 626237,00 | 315751,00 | 2533,70 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 71 | г. Мытищи,  Олимпийский пр-т,  д. 24 | 1974 |  | панель | 9 | 6 | 10738,30 | 6836,60 | 4916,20 | 5700 | част. | 4981800,00 | 1524431,00 | 1228014,00 | 1482085,00 | 747270,00 | 728,70 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 72 | г. Мытищи,  Олимпийский пр-т,  д. 7 | 1985 |  | панель | 9 | 2 | 3886,62 | 2225,70 | 1846,70 | 1519 | част. | 3148300,00 | 963380,00 | 776056,00 | 936619,00 | 472245,00 | 1414,52 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 73 | г. Мытищи, ул.  Первомайская, д.  17 | 1961 |  | кирпич | 4 | 3 | 2027,60 | 1397,70 | 926,70 | 997 | част. | 2750000,00 | 841500,00 | 677875,00 | 818125,00 | 412500,00 | 1967,52 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 74 | г. Мытищи, ул. 2-я Новая, д. 28 | 1938 |  | кирпич | 1 | 3 | 168,60 | 116,10 | 78,90 | 72 | част. | 371000,00 | 113526,00 | 91451,00 | 110372,00 | 55651,00 | 3195,52 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 75 | г. Мытищи,  Олимпийский пр-т,  д. 15, корп. 18 | 1971 |  | кирпич | 9 | 1 | 2228,50 | 1307,00 | 1201,80 | 1150 | част. | 1808000,00 | 553248,00 | 445672,00 | 537880,00 | 271200,00 | 1383,32 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 76 | г. Мытищи,  Новомытищинский  пр-т, д. 88, корп. 1 | 1977 | 2012 | кирпич | 9 | 5 | 7877,20 | 5400,30 | 4815,70 | 4849 | част. | 3619900,00 | 1107689,00 | 892305,00 | 1076920,00 | 542986,00 | 670,31 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 77 | г. Мытищи,  Олимпийский пр-т,  д. 6, корп. 1 | 1984 |  | кирпич | 12 | 1 | 4484,00 | 2819,70 | 1649,70 | 2394 | част. | 4482300,00 | 1371584,00 | 1104887,00 | 1333484,00 | 672345,00 | 1589,64 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 78 | г. Мытищи, ул.  Каргина, д. 38,  корп. 3 | 1975 |  | кирпич | 9 | 4 | 6936,60 | 4551,90 | 4125,90 | 3432 | част. | 7218100,00 | 2208739,00 | 1779262,00 | 2147385,00 | 1082714,00 | 1585,73 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 79 | г. Мытищи, 2-й  Щелковский пр., д. 9, корп. 1 | 1983 |  | кирпич | 12 | 1 | 4471,20 | 2807,50 | 2549,00 | 2237 | част. | 4434300,00 | 1356895,00 | 1093055,00 | 1319204,00 | 665146,00 | 1579,45 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 80 | г. Мытищи, ул.  Летная, д. 38,  корп. 2 | 1979 | 2011 | панель | 9 | 1 | 7261,50 | 4868,20 | 3915,40 | 4007 | част. | 7223300,00 | 2210330,00 | 1780544,00 | 2148932,00 | 1083494,00 | 1483,77 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 81 | г. Мытищи, ул.  Летная, д. 38,  корп. 1 | 1980 |  | панель | 9 | 4 | 7373,00 | 4915,20 | 3902,60 | 3750 | част. | 7223300,00 | 2210330,00 | 1780544,00 | 2148932,00 | 1083494,00 | 1469,58 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 82 | г. Мытищи, ул.  Летная, д. 28,  корп. 1 | 1974 | 2012 | панель | 9 | 6 | 10915,70 | 7231,90 | 5983,30 | 5613 | част. | 3611670,00 | 1105171,00 | 890277,00 | 1074472,00 | 541750,00 | 499,41 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 83 | г. Мытищи, ул.  Летная, д. 36,  корп. 1 | 2005 |  | кирпич | 13 | 1 | 10414,70 | 6087,00 | 5468,20 | 5663 | част. | 970000,00 | 296820,00 | 239105,00 | 288575,00 | 145500,00 | 159,36 | 13765,49 | 31.12.2013 |
|  | Итого по  муниципальному  образованию: |  |  |  |  |  | 207634,42 | 133779,30 | 85098,50 | 109390 |  | 118536100,00 | 36272047,00 | 29219137,00 | 35264483,00 | 17780433,00 |  |  |  |
|  | 8. Городское поселение Клин Клинского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | г. Клин,  Волоколамское ш.,  д. 3 | 1986 |  | панель | 9 | 6 | 14839,10 | 11922,60 | 8159,20 | 601 | част. | 2907677,26 | 889750,00 | 716743,00 | 865035,00 | 436149,26 | 243,88 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 85 | г. Клин, ул. 1-я  Овражная, д. 6 | 1997 |  | кирпич | 5 | 6 | 5527,50 | 4120,10 | 3977,00 | 171 | част. | 5129685,33 | 1569684,00 | 1264459,00 | 1526078,00 | 769464,33 | 1245,04 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 86 | г. Клин, ул. 2-я  Овражная, д. 4 | 1995 |  | панель | 3 | 3 | 1841,80 | 1307,60 | 1021,30 | 78 | част. | 6805044,19 | 2082343,00 | 1677443,00 | 2024501,00 | 1020757,19 | 5204,22 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 87 | г. Клин, ул. 50  лет Октября, д. 17 | 1967 |  | панель | 5 | 4 | 4144,10 | 3517,50 | 2368,10 | 160 | част. | 11344600,00 | 3471447,00 | 2796444,00 | 3375018,00 | 1701691,00 | 3225,19 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 88 | г. Клин, ул. 50  лет Октября, д. 7 | 1969 |  | панель | 9 | 6 | 12051,50 | 10993,30 | 6913,43 | 590 | част. | 30559792,75 | 9351296,00 | 7532989,00 | 9091538,00 | 4583969,75 | 2779,86 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 89 | г. Клин, ул. 50  лет Октября, д. 15 | 1967 |  | панель | 5 | 4 | 4431,40 | 3541,50 | 2643,30 | 161 | част. | 11564700,00 | 3538798,00 | 2850698,00 | 3440498,00 | 1734706,00 | 3265,48 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 90 | г. Клин, ул.  Гагарина, д. 4/10 | 1957 |  | кирпич | 4 | 3 | 3392,20 | 1906,88 | 1598,05 | 84 | част. | 7670500,00 | 2347173,00 | 1890778,00 | 2281973,00 | 1150576,00 | 4022,54 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 91 | г. Клин, ул.  Дзержинского, д.  16 | 1972 |  | панель | 9 | 4 | 8911,90 | 7337,10 | 5528,40 | 345 | част. | 24212080,00 | 7408896,00 | 5968278,00 | 7203094,00 | 3631812,00 | 3299,95 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 92 | г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 43 | 1968 |  | кирпич | 5 | 6 | 6228,30 | 4713,10 | 3915,10 | 228 | част. | 5817460,00 | 1780143,00 | 1434004,00 | 1730694,00 | 872619,00 | 1234,32 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 93 | г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 75 | 1965 |  | панель | 5 | 4 | 4393,40 | 3506,56 | 2544,76 | 160 | част. | 750000,00 | 229500,00 | 184875,00 | 223125,00 | 112500,00 | 213,88 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 94 | г. Клин, ул.  Ключевая, д. 13 | 1953 |  | кирпич | 2 | 2 | 424,20 | 380,80 | 273,60 | 17 | част. | 2296450,00 | 702714,00 | 566075,00 | 683193,00 | 344468,00 | 6030,59 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 95 | г. Клин, ул.  Красная, д. 1/27 | 1941 |  | кирпич | 4 | 6 | 5829,20 | 3749,69 | 2629,55 | 168 | част. | 2530900,00 | 774455,00 | 623867,00 | 752942,00 | 379636,00 | 674,96 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 96 | г. Клин, ул.  Красная, д. 10 | 1979 |  | кирпич | 5 | 5 | 3746,10 | 2825,10 | 2233,20 | 153 | част. | 4973630,00 | 1521930,00 | 1225999,00 | 1479654,00 | 746047,00 | 1760,51 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 97 | г. Клин, ул.  Ленинградская, д.  19 | 1975 |  | панель | 9 | 6 | 13117,00 | 10925,20 | 8043,66 | 520 | част. | 1280664,00 | 391883,00 | 315683,00 | 380997,00 | 192101,00 | 117,22 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 98 | г. Клин, ул.  Менделеева, д. 17 | 1978 |  | панель | 5 | 6 | 5244,50 | 3983,51 | 3092,63 | 205 | част. | 18097400,00 | 5537803,00 | 4461009,00 | 5383976,00 | 2714612,00 | 4543,08 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 99 | г. Клин, ул.  Мечникова, д. 18 | 1962 |  | кирпич | 4 | 3 | 2738,10 | 2027,80 | 1586,70 | 110 | част. | 4329800,00 | 1324919,00 | 1067295,00 | 1288115,00 | 649471,00 | 2135,22 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 100 | г. Клин, ул.  Мечникова, д. 1г | 1990 |  | панель | 3 | 3 | 1444,80 | 1315,30 | 861,70 | 64 | част. | 4379630,00 | 1340166,00 | 1079578,00 | 1302939,00 | 656947,00 | 3329,76 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 101 | г. Клин, ул.  Мечникова, д. 20а | 1984 |  | панель | 5 | 1 | 1364,60 | 988,00 | 683,50 | 49 | част. | 1644370,00 | 503177,00 | 405337,00 | 489200,00 | 246656,00 | 1664,34 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 102 | г. Клин, ул. Мира, д. 15 | 1952 |  | кирпич | 3 | 4 | 3113,40 | 2089,90 | 1740,04 | 85 | част. | 11781492,00 | 3605136,00 | 2904137,00 | 3504993,00 | 1767226,00 | 5637,35 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 103 | г. Клин, ул.  Первомайская, д.  18 | 1984 |  | кирпич | 9 | 4 | 9999,10 | 7880,30 | 6311,70 | 375 | част. | 4520000,00 | 1383120,00 | 1114180,00 | 1344700,00 | 678000,00 | 573,58 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 104 | г. Клин, ул.  Спортивная, д.  11/23 | 1953 |  | кирпич | 5 | 4 | 4234,20 | 3082,60 | 2200,01 | 155 | част. | 18324900,00 | 5607419,00 | 4517087,00 | 5451658,00 | 2748736,00 | 5944,62 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 105 | г. Клин, ул.  Спортивная, д.  15/1 | 1953 |  | кирпич | 5 | 4 | 4358,10 | 2913,70 | 2382,31 | 134 | част. | 14635100,00 | 4478340,00 | 3607552,00 | 4353942,00 | 2195266,00 | 5022,86 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 106 | г. Клин,  пр. Танеева, д. 12 | 1988 |  | панель | 3 | 3 | 1895,90 | 1329,60 | 1101,50 | 63 | част. | 4334170,00 | 1326256,00 | 1068372,00 | 1289415,00 | 650127,00 | 3259,75 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 107 | г. Клин, ул.  Мечникова, д. 3 | 1976 |  | панель | 5 | 4 | 3847,10 | 2982,98 | 1771,28 | 155 | част. | 700800,00 | 214445,00 | 172746,00 | 208488,00 | 105121,00 | 234,93 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 108 | г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 10а | 1962 |  | кирпич | 4 | 3 | 2160,20 | 2013,57 | 1638,87 | 95 | част. | 8065160,00 | 2467938,00 | 1988060,00 | 2399385,00 | 1209777,00 | 4005,40 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 109 | г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 12/32 | 1963 |  | кирпич | 5 | 4 | 4122,90 | 3093,60 | 2535,00 | 146 | част. | 9952930,00 | 3045597,00 | 2453396,00 | 2960996,00 | 1492941,00 | 3217,26 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 110 | г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 53 | 1971 |  | панель | 5 | 4 | 3439,20 | 2677,70 | 2163,20 | 123 | част. | 11713900,00 | 3584452,00 | 2887476,00 | 3484885,00 | 1757087,00 | 4374,61 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 111 | г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 74 | 1969 |  | панель | 5 | 5 | 5608,20 | 4460,70 | 3500,60 | 198 | част. | 12976650,00 | 3970854,00 | 3198744,00 | 3860553,00 | 1946499,00 | 2909,11 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 112 | г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 92 | 1966 |  | панель | 5 | 8 | 7034,70 | 5298,10 | 4356,08 | 259 | част. | 4902960,00 | 1500305,00 | 1208579,00 | 1458631,00 | 735445,00 | 925,42 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 113 | г. Клин, ул. Мира, д. 13 | 1952 |  | кирпич | 3 | 3 | 2260,30 | 1555,50 | 1278,20 | 79 | част. | 8025300,00 | 2455741,00 | 1978235,00 | 2387526,00 | 1203798,00 | 5159,31 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 114 | г. Клин, ул. Мира, д. 17 | 1952 |  | кирпич | 3 | 2 | 1436,50 | 1131,50 | 947,23 | 43 | част. | 5688140,00 | 1740570,00 | 1402125,00 | 1692221,00 | 853224,00 | 5027,08 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 115 | г. Клин, ул. Мира, д. 5 | 1957 |  | кирпич | 4 | 4 | 5220,30 | 3093,60 | 2646,08 | 120 | част. | 3808875,00 | 1165516,00 | 938888,00 | 1133140,00 | 571331,00 | 1231,21 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 116 | д. Решоткино, д.  15 | 1981 |  | панель | 4 | 4 | 3444,50 | 2610,20 | 1826,80 | 155 | част. | 10388120,00 | 3178765,00 | 2560672,00 | 3090465,00 | 1558218,00 | 3979,82 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 117 | д. Решоткино, д. 3 | 1986 |  | панель | 3 | 3 | 1843,20 | 1317,60 | 704,60 | 82 | част. | 6904300,00 | 2112715,00 | 1701910,00 | 2054029,00 | 1035646,00 | 5240,06 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 118 | п. Марков Лес, д.  2 | 1985 |  | панель | 5 | 3 | 2408,50 | 2075,90 | 1478,20 | 123 | част. | 9490050,00 | 2903954,00 | 2339297,00 | 2823289,00 | 1423510,00 | 4571,54 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 119 | п. Марков Лес, д.  5 | 1952 |  | блочные | 2 | 2 | 404,30 | 404,30 | 147,50 | 21 | част. | 700000,00 | 214200,00 | 172550,00 | 208250,00 | 105000,00 | 1731,39 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 120 | г. Клин, ул. Мира, д. 11/7 | 1953 |  | кирпич | 3 | 4 | 3054,3 | 2097,8 | 1709,43 | 90 | част. | 15330770,00 | 4691215,00 | 3779035,00 | 4560904,00 | 2299616,00 | 7308,02 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 121 | г. Клин, ул.  Волоколамское ш.,  д. 15 | 1980 |  | панель | 5 | 4 | 3636,60 | 3004,10 | 1915,10 | 163 | част. | 100000,00 | 30600,00 | 24650,00 | 29750,00 | 15000,00 | 33,29 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 122 | г. Клин,  Ленинградское ш.,  д. 44 | 1974 |  | кирпич | 5 | 4 | 5717,70 | 4422,00 | 2757,50 | 214 | част. | 470000,00 | 143820,00 | 115855,00 | 139825,00 | 70500,00 | 106,29 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 123 | г. Клин,  Ленинградское ш.,  д. 44а | 1987 |  | панель | 5 | 6 | 3855,10 | 2865,00 | 1674,60 | 163 | част. | 408000,00 | 124848,00 | 100572,00 | 121380,00 | 61200,00 | 142,41 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 124 | г. Клин,  Ленинградское ш.,  д. 44б | 1986 |  | кирпич | 5 | 4 | 3881,40 | 2886,27 | 2339,10 | 146 | част. | 873310,00 | 267233,00 | 215271,00 | 259809,00 | 130997,00 | 302,57 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 125 | г. Клин,  Ленинградское ш.,  д. 52/1 | 1971 |  | панель | 5 | 4 | 3878,90 | 3055,00 | 21339,10 | 144 | част. | 420000,00 | 128520,00 | 103530,00 | 124950,00 | 63000,00 | 137,48 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 126 | г. Клин,  Ленинградское ш.,  д. 54/2 | 1971 |  | панель | 5 | 4 | 3888,10 | 3041,50 | 2189,80 | 161 | част. | 837670,00 | 256327,00 | 206486,00 | 249206,00 | 125651,00 | 275,41 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 127 | г. Клин,  Ломоносовский пр., д. 3 | 1971 |  | кирпич | 5 | 5 | 2156,70 | 1684,60 | 1176,00 | 79 | част. | 200000,00 | 61200,00 | 49300,00 | 59500,00 | 30000,00 | 118,72 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 128 | г. Клин,  Ломоносовский пр., д. 9 | 1971 |  | кирпич | 5 | 4 | 4152,30 | 3193,00 | 2496,90 | 151 | част. | 1576860,00 | 482517,00 | 388696,00 | 469115,00 | 236532,00 | 493,85 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 129 | городская  территория  Майданово, д. 6 | 1977 |  | кирпич | 5 | 6 | 5928,80 | 4500,50 | 3400,10 | 245 | част. | 200000,00 | 61200,00 | 49300,00 | 59500,00 | 30000,00 | 44,44 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 130 | городская  территория  Майданово, д. 14 | 1950 |  | кирпич | 2 | 2 | 840,40 | 622,50 | 407,00 | 33 | част. | 1400000,00 | 428400,00 | 345100,00 | 416500,00 | 210000,00 | 2249,00 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 131 | городская  территория  Майданово, д. 15 | 1931 |  | кирпич | 3 | 3 | 1884,60 | 1421,80 | 1282,30 | 70 | част. | 200000,00 | 61200,00 | 49300,00 | 59500,00 | 30000,00 | 140,67 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 132 | городская  территория  Майданово, д. 15а | 1989 |  | кирпич | 5 | 8 | 12946,20 | 5592,90 | 4126,50 | 290 | част. | 3200000,00 | 979200,00 | 788800,00 | 952000,00 | 480000,00 | 572,15 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 133 | городская  территория  Майданово, д. 21 | 1950 |  | кирпич | 2 | 2 | 795,50 | 621,40 | 359,20 | 33 | част. | 200000,00 | 61200,00 | 49300,00 | 59500,00 | 30000,00 | 321,85 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 134 | г. Клин, ул. 2-я  Спартаковская, д.  2 | 1977 |  | кирпич | 3 | 3 | 1940,50 | 1315,60 | 720,43 | 66 | част. | 749820,00 | 229444,00 | 184831,00 | 223071,00 | 112474,00 | 569,95 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 135 | г. Клин, ул.  Белинского, д. 4 | 1982 |  | панель | 5 | 6 | 5560,80 | 4387,40 | 2440,00 | 274 | част. | 1083510,00 | 331553,00 | 267085,00 | 322344,00 | 162528,00 | 246,96 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 136 | г. Клин, ул.  Калинина, д. 9 | 2000 |  | панель | 6 | 2 | 3874,40 | 2879,90 | 1894,90 | 111 | част. | 3950000,00 | 1208700,00 | 973675,00 | 1175125,00 | 592500,00 | 1371,58 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 137 | г. Клин, ул.  Калинина, д. 13 | 1990 |  | кирпич | 5 | 4 | 3874,40 | 2879,90 | 1894,90 | 153 | част. | 1854770,00 | 567560,00 | 457201,00 | 551794,00 | 278215,00 | 644,04 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 138 | г. Клин, ул.  Ломоносова, д. 1 | 1973 |  | кирпич | 5 | 6 | 5995,30 | 4419,10 | 3261,10 | 233 | част. | 2264670,00 | 692989,00 | 558241,00 | 673739,00 | 339701,00 | 512,47 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 139 | г. Клин, ул.  Ломоносова, д. 3 | 1980 |  | кирпич | 5 | 6 | 5369,30 | 4027,20 | 3015,60 | 193 | част. | 437070,00 | 133743,00 | 107738,00 | 130028,00 | 65561,00 | 108,53 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 140 | г. Клин, ул.  Мичурина, д. 7 | 1992 |  | панель | 5 | 2 | 2704,40 | 2219,00 | 1686,50 | 124 | част. | 1237545,00 | 378690,00 | 305054,00 | 368168,00 | 185633,00 | 557,70 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 141 | г. Клин, ул.  Мичурина, д. 10 | 1989 |  | панель | 5 | 4 | 6166,60 | 4492,70 | 3035,10 | 234 | част. | 750000,00 | 229500,00 | 184874,00 | 223125,00 | 112501,00 | 166,94 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 142 | г. Клин, ул.  Молодежная, д. 5 | 1960 |  | панель | 2 | 2 | 677,50 | 629,60 | 508,70 | 26 | част. | 335230,00 | 102580,00 | 82634,00 | 99730,00 | 50286,00 | 532,45 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 143 | г. Клин, ул.  Радищева, д. 71 | 1972 |  | панель | 2 | 3 | 1257,00 | 811,60 | 267,30 | 54 | част. | 620000,00 | 189720,00 | 152830,00 | 184450,00 | 93000,00 | 763,92 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 144 | г. Клин, ул.  Радищева, д. 72 | 1972 |  | панель | 2 | 3 | 1303,30 | 816,70 | 485,70 | 43 | част. | 420000,00 | 128520,00 | 103530,00 | 124950,00 | 63000,00 | 514,26 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 145 | г. Клин, ул.  Чернышевского, д.  3 | 1974 |  | кирпич | 5 | 6 | 6193,60 | 4552,30 | 2631,50 | 275 | част. | 1333300,00 | 407990,00 | 328657,00 | 396656,00 | 199997,00 | 292,88 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 146 | г. Клин,  ул. Белинского, д. 6 | 1984 |  | кирпич | 5 | 6 | 5203,20 | 3873,70 | 3084,60 | 204 | част. | 480000,00 | 146880,00 | 118320,00 | 142800,00 | 72000,00 | 123,91 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 147 | г. Клин,  Молодежный пр., д. 4 | 1970 |  | панель | 5 | 4 | 3903,60 | 3058,70 | 2254,20 | 153 | част. | 1502676,00 | 459819,00 | 370410,00 | 447046,00 | 225401,00 | 491,28 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 148 | г. Клин,  Молодежный пр., д. 8 | 1973 |  | кирпич | 5 | 4 | 4108,80 | 3165,20 | 2291,50 | 145 | част. | 420000,00 | 128520,00 | 103530,00 | 124950,00 | 63000,00 | 132,69 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 149 | г. Клин,  Молодежный пр., д. 10 | 1969 |  | кирпич | 5 | 6 | 5852,90 | 4335,90 | 3082,60 | 251 | част. | 1167230,00 | 357172,00 | 287722,00 | 347250,00 | 175086,00 | 269,20 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 150 | г. Клин, ул.  Герцена, д. 5 | 1992 |  | кирпич | 5 | 2 | 1982,00 | 1380,20 | 948,00 | 80 | част. | 615476,00 | 188336,00 | 151714,00 | 183104,00 | 92322,00 | 445,93 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 151 | д. Бирево, д. 4 | 1978 |  | панель | 3 | 2 | 1165,00 | 826,30 | 313,50 | 36 | част. | 683750,00 | 209226,00 | 168544,00 | 203415,00 | 102565,00 | 827,48 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 152 | д. Бирево, д. 5 | 1979 |  | панель | 3 | 2 | 1166,40 | 897,90 | 752,39 | 36 | част. | 875450,00 | 267886,00 | 215797,00 | 260447,00 | 131320,00 | 975,00 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 153 | д. Бирево, д. 6 | 1981 |  | панель | 3 | 2 | 1166,40 | 894,10 | 595,90 | 52 | част. | 675950,00 | 206840,00 | 166622,00 | 201095,00 | 101393,00 | 756,01 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 154 | д. Бирево, д. 7 | 1982 |  | кирпич | 2 | 1 | 619,00 | 368,40 | 224,50 | 28 | част. | 60000,00 | 18360,00 | 14790,00 | 17850,00 | 9000,00 | 162,87 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 155 | д. Захарово, д. 13 | 1984 |  | панель | 3 | 3 | 1754,50 | 1247,90 | 585,70 | 83 | част. | 6175000,00 | 1889550,00 | 1522138,00 | 1837062,00 | 926250,00 | 4948,31 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 156 | д. Захарово, д. 14 | 1985 |  | панель | 3 | 3 | 1834,50 | 1327,20 | 1164,10 | 74 | част. | 5650000,00 | 1728900,00 | 1392724,00 | 1680875,00 | 847501,00 | 4257,08 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 157 | п. Чайковского, д. 9а | 1980 |  | панель | 4 | 2 | 1519,70 | 1163,30 | 1163,30 | 53 | част. | 200000,00 | 61200,00 | 49300,00 | 59500,00 | 30000,00 | 171,92 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 158 | п. Чайковского, д. 10 | 1989 |  | панель | 4 | 4 | 3529,80 | 2673,20 | 2280,00 | 158 | част. | 400000,00 | 122400,00 | 98600,00 | 119000,00 | 60000,00 | 149,63 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 159 | п. Чайковского, д. 11 | 1991 |  | панель | 4 | 4 | 3498,00 | 2655,00 | 1825,60 | 160 | част. | 200000,00 | 61200,00 | 49300,00 | 59500,00 | 30000,00 | 75,33 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 160 | п. Чайковского, д. 12 | 1976 |  | панель | 5 | 4 | 3495,90 | 2659,50 | 2042,30 | 131 | част. | 795300,00 | 243361,00 | 196041,00 | 236601,00 | 119297,00 | 299,04 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 161 | п. Чайковского, д. 13 | 1975 |  | панель | 5 | 4 | 3052,70 | 3052,70 | 2031,90 | 196 | част. | 1631430,00 | 499217,00 | 402147,00 | 485350,00 | 244716,00 | 534,42 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 162 | п. Чайковского, д. 15 | 1964 |  | панель | 4 | 4 | 2796,00 | 2796,90 | 2217,20 | 134 | част. | 1165600,00 | 356672,00 | 287320,00 | 346766,00 | 174842,00 | 416,75 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 163 | п. Чайковского, д. 18 | 1979 |  | панель | 4 | 1 | 3801,90 | 2624,50 | 2148,00 | 192 | част. | 3500000,00 | 1071000,00 | 862750,00 | 1041250,00 | 525000,00 | 1333,59 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 164 | п. Чайковского, д. 23 | 1983 |  | панель | 4 | 4 | 3466,50 | 2626,30 | 2105,60 | 134 | част. | 2332850,00 | 713850,00 | 575048,00 | 694022,00 | 349930,00 | 888,26 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 165 | п. Чайковского, д. 24 | 1982 |  | панель | 4 | 4 | 3471,80 | 2640,80 | 1686,20 | 168 | част. | 2356100,00 | 720965,00 | 580779,00 | 700939,00 | 353417,00 | 892,19 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 166 | с. Спас-Заулок,  ул. Центральная,  д. 6 | 1963 |  | кирпич | 4 | 3 | 2173,20 | 1999,20 | 1562,70 | 107 | част. | 498080,00 | 152411,00 | 122777,00 | 148178,00 | 74714,00 | 249,14 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 167 | с. Спас-Заулок,  ул. Центральная,  д. 7 | 1968 |  | прочие | 4 | 3 | 2879,20 | 2077,80 | 1470,30 | 111 | част. | 400000,00 | 122400,00 | 98600,00 | 119000,00 | 60000,00 | 192,51 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 168 | с. Спас-Заулок,  ул. Центральная,  д. 9 | 1974 |  | панель | 4 | 4 | 1517,00 | 2640,50 | 1610,20 | 127 | част. | 4103400,00 | 1255640,00 | 1011487,00 | 1220762,00 | 615511,00 | 1554,02 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 169 | с. Спас-Заулок,  ул. Центральная,  д. 10 | 1977 |  | панель | 4 | 4 | 2156,40 | 1314,30 | 930,20 | 73 | част. | 400000,00 | 122400,00 | 98600,00 | 119000,00 | 60000,00 | 304,34 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 170 | с. Спас-Заулок,  ул. Центральная,  д. 12 | 1982 |  | панель | 2 | 2 | 920,00 | 483,70 | 126,20 | 37 | част. | 400000,00 | 122400,00 | 98600,00 | 119000,00 | 60000,00 | 826,96 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 171 | с. Спас-Заулок,  ул. Центральная,  д. 13 | 1984 |  | панель | 3 | 3 | 1976,60 | 1308,30 | 708,00 | 95 | част. | 400000,00 | 122400,00 | 98600,00 | 119000,00 | 60000,00 | 305,74 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 172 | г. Клин,  Бородинский пр.,  д. 32 | 1971 |  | кирпич | 9 | 1 | 2287,90 | 2287,90 | 2287,90 | 90 | част. | 1273000,00 | 389537,00 | 313795,00 | 378717,00 | 190951,00 | 556,41 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 173 | г. Клин,  Бородинский пр.,  д. 36/95 | 1964 |  | панель | 5 | 4 | 4231,90 | 3516,00 | 3516,00 | 172 | част. | 150000,00 | 45900,00 | 36975,00 | 44625,00 | 22500,00 | 42,66 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 174 | г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 80 | 1970 |  | панель | 5 | 4 | 3079,60 | 2586,20 | 2586,20 | 114 | част. | 2300000,00 | 703800,00 | 566950,00 | 684250,00 | 345000,00 | 889,34 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 175 | г. Клин, ул.  Чайковского, д.  62, корп. 3 | 1970 |  | панель | 5 | 4 | 2678,40 | 2678,40 | 2678,40 | 128 | част. | 1800000,00 | 550800,00 | 443700,00 | 535500,00 | 270000,00 | 672,04 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 176 | г. Клин, ул. 50  лет Октября, д. 13 | 1968 |  | панель | 5 | 5 | 5648,60 | 4592,70 | 4592,70 | 166 | част. | 800000,00 | 244800,00 | 197200,00 | 238000,00 | 120000,00 | 174,19 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 177 | г. Клин,  Бородинский, пр.,  д. 34 | 1964 |  | панель | 5 | 5 | 5344,10 | 4456,70 | 4456,70 | 196 | част. | 10600000,00 | 3243600,00 | 2612900,00 | 3153500,00 | 1590000,00 | 2378,44 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 178 | г. Клин, Ключевой  пер., д. 5а | 1953 |  | панель | 2 | 2 | 422,60 | 378,70 | 272,59 | 14 | част. | 3393670,00 | 1038463,00 | 836540,00 | 1009617,00 | 509050,00 | 8961,37 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 179 | г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 83 | 1967 |  | кирпич | 9 | 1 | 2436,50 | 2267,20 | 1828,80 | 101 | част. | 130000,00 | 39780,00 | 32045,00 | 38675,00 | 19500,00 | 57,34 | 13766,49 | 01.01.2014 |
|  | Итого по  муниципальному  образованию: |  |  |  |  |  | 363174,60 | 278367,66 | 227240,72 | 14042 |  | 391194717,53 | 119705554,00 | 96429470,00 | 116380401,00 | 58679292,53 |  |  |  |
|  | 9. Городское поселение Решетниково Клинского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | р.п. Решетниково,  ул. ОПМС-1, д. 5 | 1964 |  | панель | 2 | 2 | 682,40 | 648,60 | 411,30 | 40 | част. | 2039980,71 | 624233,00 | 502855,00 | 606894,00 | 305998,71 | 3145,21 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 181 | р.п. Решетниково,  ул. ОПМС-1, д. 6 | 1964 |  | панель | 2 | 2 | 689,90 | 642,40 | 504,10 | 46 | част. | 2039979,40 | 624233,00 | 502854,00 | 606894,00 | 305998,40 | 3175,56 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 182 | р.п. Решетниково,  ул. ОПМС-1, д. 13 | 1986 |  | панель | 5 | 8 | 6947,30 | 5141,80 | 2710,95 | 433 | част. | 150000,00 | 45900,00 | 36975,00 | 44625,00 | 22500,00 | 29,17 | 13765,49 | 31.12.2013 |
|  | Итого по  муниципальному  образованию: |  |  |  |  |  | 8319,60 | 6432,80 | 3626,35 | 519 |  | 4229960,11 | 1294366,00 | 1042684,00 | 1258413,00 | 634497,11 |  |  |  |
|  | 10. Сельское поселение Зубовское Клинского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | п. Зубово, ул.  Школьная, д. 11 | 1984 |  | панель | 3 | 3 | 1430,00 | 1318,50 | 946,00 | 76 | част. | 564300,78 | 172675,00 | 139100,00 | 167879,00 | 84646,78 | 427,99 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 184 | п. Зубово, ул.  Школьная, д. 12 | 1984 |  | панель | 3 | 3 | 1433,70 | 1322,40 | 1322,44 | 53 | част. | 564300,00 | 172675,00 | 139101,00 | 167879,00 | 84645,00 | 426,72 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 185 | п. Зубово, ул.  Школьная, д. 15 | 1989 |  | панель | 3 | 3 | 1935,80 | 1348,80 | 837,20 | 67 | част. | 698857,90 | 213850,00 | 172268,00 | 207910,00 | 104829,90 | 518,13 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 186 | п. Зубово, ул.  Школьная, д. 16 | 1989 |  | панель | 3 | 3 | 1445,70 | 1334,00 | 1107,80 | 57 | част. | 698857,89 | 213850,00 | 172268,00 | 207910,00 | 104829,89 | 523,88 | 13765,49 | 31.12.2013 |
|  | Итого по  муниципальному  образованию: |  |  |  |  |  | 6245,20 | 5323,70 | 4213,44 | 253 |  | 2526316,57 | 773050,00 | 622737,00 | 751578,00 | 378951,57 |  |  |  |
|  | 11. Сельское поселение Воронинское Клинского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | п. Шевляково, д.  10 | 1974 |  | панель | 4 | 4 | 3433,10 | 2640,40 | 1847,50 | 247 | част. | 1323157,89 | 404885,00 | 326158,00 | 393637,00 | 198477,89 | 501,12 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 188 | п. Шевляково, д.  12 | 1978 |  | панель | 4 | 4 | 3404,60 | 2644,60 | 1645,40 | 224 | част. | 1400000,00 | 428400,00 | 345100,00 | 416496,00 | 210004,00 | 529,38 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 189 | д. Слобода, ул.  Центральная, д. 3 | 1983 |  | панель | 5 | 1 | 1379,50 | 985,70 | 877,90 | 93 | част. | 470000,00 | 143819,00 | 115855,00 | 139825,00 | 70501,00 | 476,82 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 190 | д. Слобода, ул.  Центральная, д. 5 | 1983 |  | панель | 5 | 1 | 1381,10 | 985,40 | 644,50 | 96 | част. | 470000,00 | 143819,00 | 115855,00 | 139823,00 | 70503,00 | 476,96 | 13765,49 | 31.12.2013 |
|  | Итого по  муниципальному  образованию: |  |  |  |  |  | 9598,30 | 7256,10 | 5015,30 | 660 |  | 3663157,89 | 1120923,00 | 902968,00 | 1089781,00 | 549485,89 |  |  |  |
|  | 12. Сельское поселение Воздвиженское Клинского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | с. Воздвиженское,  д. 12 | 1988 |  | панель | 3 | 3 | 1892,60 | 1329,30 | 955,70 | 132 | част. | 736842,11 | 225474,00 | 181632,00 | 219209,00 | 110527,11 | 554,31 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 192 | с. Воздвиженское,  д. 15 | 1994 |  | панель | 3 | 3 | 1814,60 | 1294,70 | 1074,70 | 131 | част. | 736842,10 | 225474,00 | 181632,00 | 219209,00 | 110527,10 | 569,12 | 13765,49 | 31.12.2013 |
|  | Итого по  муниципальному  образованию: |  |  |  |  |  | 3707,20 | 2624,00 | 2030,40 | 263 |  | 1473684,21 | 450948,00 | 363264,00 | 438418,00 | 221054,21 |  |  |  |
|  | 13. Городское поселение Богородское Сергиево-Посадского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | р.п. Богородское,  д. 1 | 1978 |  | панель | 5 | 6 | 4215,2 | 3016,8 | 2441,00 | 165 | част. | 497000,00 | 152082,00 | 122510,00 | 147857,00 | 74551,00 | 164,74 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 194 | р.п. Богородское,  д. 2 | 1978 |  | панель | 5 | 6 | 4285,6 | 3038,9 | 2147,40 | 185 | част. | 497000,00 | 152082,00 | 122510,00 | 147857,00 | 74551,00 | 163,55 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 195 | р.п. Богородское,  д. 3 | 1977 |  | панель | 5 | 6 | 4155,1 | 2998,0 | 2278,50 | 159 | част. | 497000,00 | 152082,00 | 122510,00 | 147857,00 | 74551,00 | 165,78 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 196 | р.п. Богородское,  д. 4 | 1982 |  | панель | 9 | 1 | 2865,0 | 2865,0 | 2214,30 | 121 | част. | 45000,00 | 13770,00 | 11093,00 | 13388,00 | 6749,00 | 15,71 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 197 | р.п. Богородское,  д. 5 | 1982 |  | панель | 9 | 1 | 2815,0 | 2219,4 | 1779,90 | 119 | част. | 45000,00 | 13770,00 | 11093,00 | 13388,00 | 6749,00 | 20,28 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 198 | р.п. Богородское,  д. 6 | 1982 |  | панель | 9 | 1 | 2852,0 | 2227,3 | 1478,00 | 136 | част. | 45000,00 | 13770,00 | 11093,00 | 13388,00 | 6749,00 | 20,20 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 199 | р.п. Богородское,  д. 9 | 2000 |  | панель | 3 | 3 | 2099,90 | 1404,40 | 815,10 | 64 | част. | 1481783,32 | 453426,00 | 365260,00 | 440831,00 | 222266,32 | 1055,10 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 200 | р.п. Богородское,  д. 13 | 1980 |  | панель | 5 | 6 | 4220,0 | 2823,0 | 1631,80 | 201 | част. | 497000,00 | 152082,00 | 122510,00 | 147857,00 | 74551,00 | 176,05 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 201 | р.п. Богородское,  д. 14 | 1983 |  | панель | 9 | 1 | 2890,0 | 2008,3 | 1456,40 | 121 | част. | 45000,00 | 13770,00 | 11093,00 | 13388,00 | 6749,00 | 22,41 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 202 | р.п. Богородское,  д. 15 | 1979 |  | панель | 9 | 2 | 4317,60 | 2690,1 | 2098,80 | 141 | част. | 75000,00 | 22950,00 | 18487,00 | 22312,00 | 11251,00 | 27,88 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 203 | р.п. Богородское,  д. 16 | 1981 |  | панель | 9 | 2 | 4803,7 | 3859,0 | 3248,10 | 184 | част. | 90000,00 | 27540,00 | 22185,00 | 26775,00 | 13500,00 | 23,32 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 204 | р.п. Богородское,  д. 17 | 1981 |  | панель | 9 | 2 | 3817,7 | 3810,4 | 3145,70 | 224 | част. | 90000,00 | 27540,00 | 22185,00 | 26775,00 | 13500,00 | 23,62 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 205 | р.п. Богородское,  д. 17а | 1989 |  | панель | 9 | 5 | 13007,0 | 10210,3 | 7684,40 | 573 | част. | 225000,00 | 68850,00 | 55462,00 | 66937,00 | 33751,00 | 22,04 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 206 | р.п. Богородское,  д. 18 | 1981 |  | панель | 9 | 2 | 4878,0 | 3921,5 | 3011,80 | 197 | част. | 90000,00 | 27540,00 | 22185,00 | 26775,00 | 13500,00 | 22,95 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 207 | р.п. Богородское,  д. 19 | 1982 |  | панель | 9 | 2 | 4730,0 | 3808,9 | 2792,80 | 196 | част. | 90000,00 | 27540,00 | 22185,00 | 26775,00 | 13500,00 | 23,63 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 208 | р.п. Богородское,  д. 23 | 1981 |  | панель | 9 | 2 | 4813,80 | 3872,60 | 2689,60 | 220 | част. | 1570433,68 | 480553,00 | 387112,00 | 467204,00 | 235564,68 | 405,52 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 209 | р.п. Богородское,  д. 24 | 1982 |  | панель | 9 | 2 | 4761,60 | 3797,40 | 2746,10 | 215 | част. | 1416884,13 | 433567,00 | 349262,00 | 421523,00 | 212532,13 | 373,12 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 210 | р.п. Богородское,  д. 25 | 1982 |  | панель | 9 | 2 | 4669,80 | 3773,90 | 2935,40 | 175 | част. | 1434072,80 | 438826,00 | 353499,00 | 426637,00 | 215110,80 | 380,00 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 211 | р.п. Богородское,  д. 26 | 1979 |  | панель | 5 | 4 | 3611,90 | 2646,30 | 1891,90 | 159 | част. | 1603128,67 | 490557,00 | 395171,00 | 476931,00 | 240469,67 | 605,80 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 212 | р.п. Богородское,  д. 27 | 1979 |  | панель | 5 | 4 | 3724,50 | 2679,40 | 2225,10 | 148 | част. | 1598689,73 | 489199,00 | 394077,00 | 475610,00 | 239803,73 | 596,66 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 213 | р.п. Богородское,  д. 28 | 1987 |  | панель | 9 | 3 | 5605,5 | 4400,3 | 3496,60 | 266 | част. | 90000,00 | 27540,00 | 22185,00 | 26775,00 | 13500,00 | 20,45 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 214 | р.п. Богородское,  д. 31 | 1984 |  | панель | 9 | 1 | 2916,3 | 2268,1 | 1680,90 | 130 | част. | 45000,00 | 13770,00 | 11093,00 | 13388,00 | 6749,00 | 19,84 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 215 | р.п. Богородское,  д. 32 | 1984 |  | панель | 9 | 1 | 2909,9 | 2012,7 | 1432,60 | 129 | част. | 45000,00 | 13770,00 | 11093,00 | 13388,00 | 6749,00 | 22,36 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 216 | р.п. Богородское,  д. 33 | 1985 |  | панель | 9 | 1 | 2837,0 | 2198,1 | 1902,90 | 111 | част. | 45000,00 | 13770,00 | 11093,00 | 13388,00 | 6749,00 | 20,47 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 217 | р.п. Богородское,  д. 56 | 1988 |  | панель | 9 | 2 | 3837,8 | 3835,9 | 3006,70 | 197 | част. | 90000,00 | 27540,00 | 22185,00 | 26775,00 | 13500,00 | 23,46 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 218 | р.п. Богородское,  д. 57 | 1982 |  | панель | 9 | 2 | 5200,30 | 3976,20 | 3279,60 | 180 | част. | 90000,00 | 27540,00 | 22185,00 | 26775,00 | 13500,00 | 22,63 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 219 | р.п. Богородское,  д. 58 | 1982 |  | панель | 9 | 2 | 5165,50 | 3969,00 | 3349,50 | 186 | част. | 90000,00 | 27540,00 | 22185,00 | 26775,00 | 13500,00 | 22,68 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 220 | р.п. Богородское,  д. 59 | 1983 |  | панель | 9 | 2 | 5184,90 | 3979,70 | 3068,40 | 192 | част. | 90000,00 | 27540,00 | 22185,00 | 26775,00 | 13500,00 | 22,61 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 221 | р.п. Богородское,  д. 60 | 1983 |  | панель | 9 | 4 | 10527,40 | 8090,20 | 6439,70 | 397 | част. | 3007317,47 | 920239,00 | 741304,00 | 894677,00 | 451097,47 | 371,72 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 222 | р.п. Богородское,  д. 61 | 1985 |  | панель | 9 | 4 | 10275,80 | 7889,9 | 6004,70 | 399 | част. | 758500,00 | 232101,00 | 186970,00 | 225654,00 | 113775,00 | 96,14 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 223 | р.п. Богородское,  д. 71 | 1992 |  | панель | 9 | 2 | 5668,50 | 4217,8 | 3267,10 | 237 | част. | 671000,00 | 205326,00 | 165401,00 | 199622,00 | 100651,00 | 159,09 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 224 | р.п. Богородское,  д. 72 | 1989 |  | панель | 9 | 2 | 5660,80 | 4476,7 | 3425,80 | 260 | част. | 671000,00 | 205326,00 | 165401,00 | 199622,00 | 100651,00 | 149,89 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 225 | р.п. Богородское,  д. 77 | 1965 |  | кирпич | 2 | 2 | 700 | 365 | 275,40 | 24 | част. | 10000,00 | 3060,00 | 2465,00 | 2975,00 | 1500,00 | 27,40 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 226 | р.п. Богородское,  д. 77а | 1974 |  | кирпич | 2 | 3 | 1574,0 | 864,4 | 547,20 | 46 | част. | 27500,00 | 8415,00 | 6779,00 | 8181,00 | 4125,00 | 31,81 | 13765,49 | 31.12.2013 |
|  | Итого по  муниципальному  образованию: |  |  |  |  |  | 155597,10 | 120214,90 | 91889,20 | 6457 |  | 17663309,80 | 5404973,00 | 4354006,00 | 5254835,00 | 2649495,80 |  |  |  |
|  | 14. Городское поселение Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | г. Пересвет, ул.  Гагарина, д. 3 | 1985 |  | кирпич | 5 | 6 | 4549,1 | 3880,13 | 3880,13 | 181 | част. | 2186314,67 | 669012,00 | 538927,00 | 650428,00 | 327947,67 | 563,46 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 228 | г. Пересвет, ул.  Гагарина, д. 8б | 1964 |  | панель | 9 | 3 | 6693,6 | 5839,4 | 5089,00 | 266 | част. | 2770000,00 | 847620,00 | 682805,00 | 824075,00 | 415500,00 | 474,36 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 229 | г. Пересвет, ул.  Ленина, д. 1 | 1962 |  | панель | 4 | 4 | 2992,2 | 2758,6 | 1987,60 | 113 | част. | 4200000,00 | 1285200,00 | 1035300,00 | 1249500,00 | 630000,00 | 1522,51 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 230 | г. Пересвет, ул.  Октябрьская, д. 1 | 1968 |  | кирпич | 5 | 4 | 3145,4 | 2782,1 | 2375,50 | 133 | част. | 4510000,00 | 1380060,00 | 1111715,00 | 1341725,00 | 676500,00 | 1621,08 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 231 | г. Пересвет, ул.  Советская, д. 5 | 1973 |  | кирпич | 3 | 2 | 1079,4 | 979,3 | 724,90 | 52 | част. | 3650000,00 | 1116900,00 | 899725,00 | 1085875,00 | 547500,00 | 3727,15 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 232 | г. Пересвет, ул.  Советская, д. 7 | 1960 |  | кирпич | 3 | 3 | 1686,2 | 1530,6 | 1310,70 | 62 | част. | 3200000,00 | 979200,00 | 788800,00 | 952000,00 | 480000,00 | 2090,68 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 233 | г. Пересвет, ул.  Советская, д. 10 | 1960 |  | кирпич | 2 | 1 | 605,2 | 527,9 | 280,30 | 25 | част. | 2670000,00 | 817020,00 | 658155,00 | 794325,00 | 400500,00 | 5057,78 | 13765,49 | 31.12.2013 |
| 234 | г. Пересвет, ул.  Чкалова, д. 3 | 1951 |  | кирпич | 5 | 4 | 3163,5 | 2851,7 | 2851,70 | 137 | част. | 2329000,00 | 712674,00 | 574098,00 | 692877,00 | 349351,00 | 816,71 | 13765,49 | 31.12.2013 |
|  | Итого по  муниципальному  образованию: |  |  |  |  |  | 23914,60 | 21149,73 | 18499,83 | 969 |  | 25515314,67 | 7807686,00 | 6289525,00 | 7590805,00 | 3827298,67 |  |  |  |
|  | Итого по  Московской  области: |  |  |  |  |  | 990572,42 | 770933,09 | 573877,34 | 142730 |  | 762527379,99 | 233333333,00 | 187962956,00 | 226851847,00 | 114379243,99 |  |  |  |

Перечень сокращений:

р.п. - рабочий поселок;

част. - частичный;

корп. - корпус;

ТСЖ - товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы;

МКД - многоквартирные дома;

пр-т - проспект;

пр. - проезд;

ш. - шоссе.

Приложение N 2

к адресной программе

Московской области "Проведение

капитального ремонта многоквартирных

домов на территории Московской

области с привлечением средств

государственной корпорации - Фонд

содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства

в 2013 году"

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫПОЛНЕНИЯ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРОВЕДЕНИЕ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

КОРПОРАЦИИ - ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 2013 ГОДУ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципального  образования Московской  области | Общая площадь  многоквартирных  домов, всего | Количество  жителей,  зарегистри-  рованных в  многоквартирном доме на дату  утверждения  Программы | Количество многоквартирных домов | | | | | Стоимость капитального ремонта многоквартирных домов | | | | |
| I квартал  2013 года | II квартал 2013 года | III квартал 2013 года | IV квартал  2013 года | Всего | I квартал  2013 года | II квартал 2013 года | III квартал 2013 года | IV квартал  2013 года | Всего |
| кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Городской округ Реутов | 56778,60 | 2356 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 40100000,00 | 40100000,00 |
| 2 | Городской округ Климовск | 926,90 | 41 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1300000,00 | 1300000,00 |
| 3 | Сельское поселение  Петровское Клинского  муниципального района | 3107,90 | 125 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2947370,00 | 2947370,00 |
| 4 | Сельское поселение  Нудольское Клинского  муниципального района | 6604,80 | 285 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 6976076,00 | 6976076,00 |
| 5 | Городской округ Долгопрудный | 130324,00 | 6645 |  |  |  | 21 | 21 |  |  |  | 94942000,04 | 94942000,04 |
| 6 | Городское поселение  Апрелевка Наро-Фоминского  муниципального района | 14639,20 | 725 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 51459373,17 | 51459373,17 |
| 7 | Городское поселение Мытищи  Мытищинского муниципального  района | 207634,42 | 109390 |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 118536100,00 | 118536100,00 |
| 8 | Городское поселение Клин  Клинского муниципального  района | 363174,60 | 14042 |  |  |  | 96 | 96 |  |  |  | 391194717,53 | 391194717,53 |
| 9 | Городское поселение  Решетниково Клинского  муниципального района | 8319,60 | 519 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 4229960,11 | 4229960,11 |
| 10 | Сельское поселение Зубовское Клинского муниципального  района | 6245,20 | 253 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2526316,57 | 2526316,57 |
| 11 | Сельское поселение  Воронинское Клинского  муниципального района | 9598,30 | 660 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 3663157,89 | 3663157,89 |
| 12 | Сельское поселение  Воздвиженское Клинского  муниципального района | 3707,20 | 263 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1473684,21 | 1473684,21 |
| 13 | Городское поселение  Богородское  Сергиево-Посадского  муниципального района | 155597,10 | 6457 |  |  |  | 34 | 34 |  |  |  | 17663309,80 | 17663309,80 |
| 14 | Городское поселение Пересвет Сергиево-Посадского  муниципального района | 23914,60 | 969 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 25515314,67 | 25515314,67 |
|  | Итого по Московской области | 990572,42 | 142730 |  |  |  | 234 | 234 |  |  |  | 762527379,99 | 762527379,99 |

Приложение N 3

к адресной программе

Московской области "Проведение

капитального ремонта многоквартирных

домов на территории Московской

области с привлечением средств

государственной корпорации - Фонд

содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства

в 2013 году"

РЕЕСТР

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО ВИДАМ РЕМОНТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Стоимость  капитального ремонта,  всего | Ремонт  внутридомовых инженерных  систем | Установка  коллективных  (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт крыши | | Ремонт или замена  лифтового  оборудования | | Ремонт подвальных  помещений | | Утепление и ремонт  фасадов | | Энергетическое обследование  дома | Ремонт фундамента | |
| руб. | руб. | руб. | кв. м | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 1. Городской округ Реутов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Реутов, ул.  Молодежная, д. 5 |  |  |  |  |  | 1 | 1780000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Реутов, Юбилейный  пр-т, д. 2 |  |  |  |  |  | 2 | 5080000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Реутов, Юбилейный  пр-т, д. 3 |  |  |  |  |  | 2 | 4750000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Реутов, Юбилейный  пр-т, д. 5 |  |  |  |  |  | 2 | 4750000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Реутов, Юбилейный  пр-т, д. 7 |  |  |  |  |  | 2 | 4750000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Реутов, ул.  Котовского, д. 3 |  |  |  |  |  | 1 | 1780000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Реутов, ул.  Котовского, д. 7 |  |  |  |  |  | 2 | 3560000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Реутов, Юбилейный  пр-т, д. 24/7 |  |  |  |  |  | 2 | 4750000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Реутов, Юбилейный  пр-т, д. 30/2 |  |  |  |  |  | 5 | 8900000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальному  образованию: | 40100000,00 |  |  |  |  | 19 | 40100000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Городской округ Климовск | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | г. Климовск, ул. Дмитрия  Холодова, д. 6 | 1300000,00 | 197723,31 |  |  |  |  |  |  |  | 682,00 | 1102276,69 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальному  образованию: | 1300000,00 | 197723,31 |  |  |  |  |  |  |  | 682,00 | 1102276,69 |  |  |  |
|  | 3. Сельское поселение Петровское Клинского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | д. Ногово, д. 10 | 480000,00 | 370000,00 | 110000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | д. Ногово, д. 11 | 480000,00 | 370000,00 | 110000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | д. Елгозино, д. 39 | 1987370,00 | 480000,00 | 110000,00 | 378,00 | 300000,00 |  |  |  |  | 791,70 | 1097370,00 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальному  образованию: | 2947370,00 | 1220000,00 | 330000,00 | 378,00 | 300000,00 |  |  |  |  | 791,70 | 1097370,00 |  |  |  |
|  | 4. Сельское поселение Нудольское Клинского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | п. Нарынка, ул. Королева, д. 1 | 3970000,00 | 1600000,00 | 300000,00 |  |  |  |  |  |  | 490,00 | 2000000,00 | 70000,00 |  |  |
| 15 | д. Малеевка, д. 5 | 2500000,00 |  | 300000,00 |  |  |  |  |  |  | 767,30 | 2200000,00 |  |  |  |
| 16 | д. Кузнецово, д. 4 | 506076,00 |  |  | 559,00 | 506076,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальному  образованию: | 6976076,00 | 1600000,00 | 600000,00 | 559,00 | 506076,00 |  |  |  |  | 1257,30 | 4200000,00 | 70000,00 |  |  |
|  | 5. Городской округ Долгопрудный | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | г. Долгопрудный,  Лихачевское ш., д. 20,  корп. 2 | 8349774,70 | 6112359,70 |  | 1848,06 | 2237415,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Долгопрудный, ул.  Первомайская, д. 56 | 2710478,15 |  |  | 1044,60 | 2710478,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Долгопрудный, ул.  Театральная, д. 12а | 3419064,00 |  |  | 1538,40 | 3419064,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Долгопрудный, ул.  Лавреньева, д. 29 | 5947578,37 | 5947578,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Долгопрудный, ул.  Театральная, д. 8 | 2233994,62 |  |  | 781,30 | 2233994,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Долгопрудный, ул.  Гранитный тупик, д. 9 | 3278101,07 | 3278101,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Долгопрудный, ул.  Гранитный тупик, д. 11 | 3278101,07 | 3278101,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Долгопрудный,  Лихачевское ш., д. 12 | 5573712,55 | 5573712,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Долгопрудный,  Лихачевское ш., д. 14 | 6018378,77 | 6018378,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Долгопрудный,  Лихачевское ш., д. 10 | 7455965,10 | 7455965,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Долгопрудный, ул.  Тимирязевская, д. 6 | 5898165,10 | 5898165,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Долгопрудный,  Московское ш., д. 49 | 3933336,16 |  |  | 1463,10 | 3933336,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Долгопрудный, ул.  Лавреньева, д. 19 | 2524141,86 |  |  | 952,40 | 2524141,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Долгопрудный,  Московское ш., д. 43,  корп. 1 | 3986428,85 |  |  | 955,85 | 3986428,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Долгопрудный, ул.  Железнякова, д. 3 | 2136083,46 |  |  | 1398,90 | 2136083,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Долгопрудный, ул.  Железнякова, д. 8 | 2857673,19 | 2857673,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Долгопрудный, ул.  Железнякова, д. 14 | 7894286,56 | 5464902,44 |  | 1651,90 | 2429384,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Долгопрудный, ул.  Заводская, д. 1 | 5843275,79 | 5843275,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г. Долгопрудный,  Московское ш., д. 49,  корп. 1 | 4267070,43 |  |  | 1606,00 | 4267070,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Долгопрудный, ул.  Циолковского, д. 32/12 | 4743841,20 | 2765129,56 |  | 1142,60 | 1978711,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Долгопрудный,  Лихачевское ш., д. 13 | 2592549,04 | 2592549,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальному  образованию: | 94942000,04 | 63085891,75 |  | 14383,11 | 31856108,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Городское поселение Апрелевка Наро-Фоминского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | г. Апрелевка, ул.  Больничная, д. 3 | 3467119,08 | 1142511,00 |  | 366,00 | 935200,00 |  |  | 134,20 | 450945,95 | 420,00 | 892462,13 | 46000,00 |  |  |
| 39 | г. Апрелевка, ул.  Больничная, д. 5 | 3467119,09 | 1142511,00 |  | 366,00 | 935200,00 |  |  | 134,20 | 450945,95 | 420,00 | 892462,14 | 46000,00 |  |  |
| 40 | г. Апрелевка, ул.  Парковая, д. 2/4 | 10176509,00 | 8470147,00 | 350000,00 |  |  |  |  | 933,00 | 650688,27 | 1930,00 | 648673,73 | 57000,00 |  |  |
| 41 | г. Апрелевка, ул.  Парковая, д. 4/1 | 11978830,00 | 8462343,01 | 350000,00 | 1250,00 | 1810125,00 |  |  | 933,00 | 650688,26 | 1930,00 | 648673,73 | 57000,00 |  |  |
| 42 | г. Апрелевка, ул.  Парковая, д. 4/3 | 8743466,00 | 5542636,36 | 350000,00 | 930,00 | 1346733,00 |  |  | 680,00 | 733558,60 | 1490,00 | 715538,04 | 55000,00 |  |  |
| 43 | г. Апрелевка, ул.  Комсомольская, д. 16 | 13626330,00 | 10189381,27 | 350000,00 | 1004,00 | 1425254,34 |  |  | 1004,00 | 651678,38 | 2497,00 | 953016,01 | 57000,00 |  |  |
|  | Итого по муниципальному  образованию: | 51459373,17 | 34949529,64 | 1400000,00 | 3916,00 | 6452512,34 |  |  | 3818,40 | 3588505,41 | 8687,00 | 4750825,78 | 318000,00 |  |  |
|  | 7. Городское поселение Мытищи Мытищинского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | г. Мытищи, ул. Летная, д. 28, корп. 2 | 3166600,00 |  |  | 1937,00 | 3166600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | г. Мытищи, ул. Каргина,  д. 34 | 2148500,00 |  |  | 1386,00 | 2148500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 3, корп. 2 | 2006300,00 |  |  | 1142,00 | 2006300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | г. Мытищи,  Новомытищинский пр-т, д.  82, корп. 8 | 1974900,00 |  |  | 1120,00 | 1974900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | г. Мытищи, ул. Летная, д. 34, корп. 2 | 2923700,00 |  |  | 1973,00 | 2923700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | г. Мытищи, ул. Семашко,  д. 4, корп. 2 | 733300,00 |  |  | 479,00 | 733300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | г. Мытищи, 2-й  Первомайский пр-д, д. 6 | 2323400,00 |  |  | 1728,00 | 2323400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | г. Мытищи, ул. Летная, д. 24, корп. 2 | 3575000,00 |  |  | 2103,00 | 3575000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | г. Мытищи,  Новомытищинский пр-т, д.  39, корп. 1 | 2895430,00 |  |  | 1699,00 | 2895430,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | г. Мытищи, ул. Академика  Каргина, д. 43, корп. 2 | 3341200,00 |  |  | 1842,00 | 3341200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | г. Мытищи, ул. Трудовая,  д. 12 | 1754000,00 |  |  | 1032,00 | 1754000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | г. Мытищи, ул.  Лермонтова, д. 42 | 2474800,00 |  |  | 1876,00 | 2474800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | г. Мытищи, ул.  Терешковой, д. 6 | 3099100,00 |  |  | 1230,00 | 3099100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | г. Мытищи,  Новомытищинский пр-т, д.  42/9 | 2833500,00 |  |  | 1111,00 | 2833500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | г. Мытищи, ул. Семашко,  д. 50/10, корп. 2 | 1990300,00 |  |  | 759,00 | 1990300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | г. Мытищи, Олимпийский  пр-т, д. 16 | 2353700,00 |  |  | 1063,00 | 2353700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | г. Мытищи, ул.  Медицинская, д. 2а | 2175000,00 |  |  | 942,00 | 2175000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | г. Мытищи, ул. Чапаева,  д. 18 | 2976400,00 |  |  | 1383,00 | 2976400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | г. Мытищи, Колпакова, д.  5/25 | 2870000,00 |  |  | 1104,00 | 2870000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | г. Мытищи, ул. Мира, д.  17 | 2990000,00 |  |  | 1150,00 | 2990000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | г. Мытищи, ул. Крупской,  д. 25 | 2756000,00 |  |  | 1060,00 | 2756000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | г. Мытищи, ул. 3-я  Крестьянская, д. 20а | 870200,00 |  |  | 458,00 | 870200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | г. Мытищи, ул. 2-я  Крестьянская, д. 39/17 | 1584000,00 |  |  | 825,00 | 1584000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | г. Мытищи, ул. 2-я Новая, д. 31 | 928600,00 |  |  | 553,00 | 928600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | г. Мытищи,  Новомытищинский пр-т, д.  52 | 5432500,00 | 5432500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | г. Мытищи, ул.  Калининградская, д. 18,  корп. 1 | 2412700,00 | 2412700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | г. Мытищи, ул.  Калининградская, д. 20 | 2105000,00 | 2105000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | г. Мытищи, Олимпийский  пр-т, д. 24 | 4981800,00 | 4981800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | г. Мытищи, Олимпийский  пр-т, д. 7 | 3148300,00 | 3148300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | г. Мытищи, ул.  Первомайская, д. 17 | 2750000,00 | 2750000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | г. Мытищи, ул. 2-я Новая, д. 28 | 371000,00 | 371000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | г. Мытищи, Олимпийский  пр-т, д. 15, корп. 18 | 1808000,00 |  |  |  |  | 1 | 1808000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | г. Мытищи,  Новомытищинский пр-т, д.  88, корп. 1 | 3619900,00 |  |  |  |  | 2 | 3619900,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | г. Мытищи, Олимпийский  пр-т, д. 6, корп. 1 | 4482300,00 |  |  |  |  | 2 | 4482300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | г. Мытищи, ул. Каргина,  д. 38, корп. 3 | 7218100,00 |  |  |  |  | 4 | 7218100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | г. Мытищи, 2-й Щелковский пр., д. 9, корп. 1 | 4434300,00 |  |  |  |  | 2 | 4434300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | г. Мытищи, ул. Летная, д. 38, корп. 2 | 7223300,00 |  |  |  |  | 4 | 7223300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | г. Мытищи, ул. Летная, д. 38, корп. 1 | 7223300,00 |  |  |  |  | 4 | 7223300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | г. Мытищи, ул. Летная, д. 28, корп. 1 | 3611670,00 |  |  |  |  | 2 | 3611670,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | г. Мытищи, ул. Летная, д. 36, корп. 1 | 970000,00 | 970000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальному  образованию: | 118536100,00 | 22171300,00 |  | 29955,00 | 56743930,00 | 21 | 39620870,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Городское поселение Клин Клинского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | г. Клин, Волоколамское  ш., д. 3 | 2907677,26 | 1500000,00 |  | 1759,60 | 1407677,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | г. Клин, ул. 1-я  Овражная, д. 6 | 5129685,33 | 2689685,33 | 1000000,00 | 1800,00 | 1440000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | г. Клин, ул. 2-я  Овражная, д. 4 | 6805044,19 | 1400000,00 | 725044,19 | 1605,00 | 1500000,00 |  |  |  |  | 670,00 | 3180000,00 |  |  |  |
| 87 | г. Клин, ул. 50 лет  Октября, д. 17 | 11344600,00 | 1900000,00 | 700000,00 | 876,00 | 744600,00 |  |  |  |  | 1451,20 | 8000000,00 |  |  |  |
| 88 | г. Клин, ул. 50 лет  Октября, д. 7 | 30559792,75 | 4300000,00 | 1200000,00 |  |  |  |  |  |  | 6756,70 | 25059792,75 |  |  |  |
| 89 | г. Клин, ул. 50 лет  Октября, д. 15 | 11564700,00 | 1900000,00 | 700000,00 | 876,00 | 744600,00 |  |  |  |  | 1451,20 | 8220100,00 |  |  |  |
| 90 | г. Клин, ул. Гагарина, д. 4/10 | 7670500,00 |  | 520000,00 | 1189,00 | 5350500,00 |  |  |  |  | 1775,80 | 1800000,00 |  |  |  |
| 91 | г. Клин, ул.  Дзержинского, д. 16 | 24212080,00 | 2750000,00 | 1200000,00 | 1077,60 | 862080,00 |  |  |  |  | 5179,60 | 19400000,00 |  |  |  |
| 92 | г. Клин, ул. Карла  Маркса, д. 43 | 5817460,00 | 2473600,00 | 1000000,00 | 1299,20 | 1039360,00 |  |  |  |  | 2892,40 | 1304500,00 |  |  |  |
| 93 | г. Клин, ул. Карла  Маркса, д. 75 | 750000,00 | 750000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | г. Клин, ул. Ключевая, д. 13 | 2296450,00 | 700000,00 | 700000,00 | 355,00 | 284000,00 |  |  |  |  | 453,60 | 612450,00 |  |  |  |
| 95 | г. Клин, ул. Красная, д.  1/27 | 2530900,00 |  | 700000,00 | 2154,00 | 1830900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | г. Клин, ул. Красная, д.  10 | 4973630,00 | 2200000,00 | 400000,00 | 834,60 | 667680,00 |  |  |  |  | 379,10 | 1705950,00 |  |  |  |
| 97 | г. Клин, ул.  Ленинградская, д. 19 | 1280664,00 |  |  | 1600,83 | 1280664,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | г. Клин, ул. Менделеева,  д. 17 | 18097400,00 | 2400000,00 | 700000,00 | 1017,50 | 814000,00 |  |  |  |  | 3050,20 | 14183400,00 |  |  |  |
| 99 | г. Клин, ул. Мечникова,  д. 18 | 4329800,00 | 3440800,00 | 700000,00 |  |  |  |  |  |  | 1339,00 | 189000,00 |  |  |  |
| 100 | г. Клин, ул. Мечникова,  д. 1г | 4379630,00 | 891700,00 | 700000,00 | 752,20 | 601760,00 |  |  |  |  | 480,00 | 2186170,00 |  |  |  |
| 101 | г. Клин, ул. Мечникова,  д. 20а | 1644370,00 | 430000,00 | 700000,00 | 291,40 | 233120,00 |  |  |  |  | 854,20 | 281250,00 |  |  |  |
| 102 | г. Клин, ул. Мира, д. 15 | 11781492,00 | 3850000,00 | 700000,00 | 1298,00 | 5841000,00 |  |  |  |  | 2074,30 | 1390492,00 |  |  |  |
| 103 | г. Клин, ул.  Первомайская, д. 18 | 4520000,00 | 3400000,00 | 0,00 | 1400,00 | 1120000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | г. Клин, ул. Спортивная,  д. 11/23 | 18324900,00 | 3550000,00 | 700000,00 | 1280,40 | 5761800,00 |  |  |  |  | 2571,80 | 8313100,00 |  |  |  |
| 105 | г. Клин, ул. Спортивная,  д. 15/1 | 14635100,00 | 3550000,00 | 700000,00 | 1405,00 | 6322500,00 |  |  |  |  | 2548,40 | 4062600,00 |  |  |  |
| 106 | г. Клин, пр. Танеева, д.  12 | 4334170,00 | 1000000,00 | 700000,00 | 560,00 | 448000,00 |  |  |  |  | 480,00 | 2186170,00 |  |  |  |
| 107 | г. Клин, ул. Мечникова,  д. 3 | 700800,00 |  |  | 876,00 | 700800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | г. Клин, ул. Карла  Маркса, д. 10а | 8065160,00 | 1900000,00 | 700000,00 | 885,50 | 3984750,00 |  |  |  |  | 1099,30 | 1480410,00 |  |  |  |
| 109 | г. Клин, ул. Карла  Маркса, д. 12/32 | 9952930,00 | 1950000,00 | 700000,00 | 1131,80 | 5093100,00 |  |  |  |  | 1603,40 | 2209830,00 |  |  |  |
| 110 | г. Клин, ул. Карла  Маркса, д. 53 | 11713900,00 | 2450000,00 | 700000,00 | 680,50 | 544400,00 |  |  |  |  | 2131,40 | 8019500,00 |  |  |  |
| 111 | г. Клин, ул. Карла  Маркса, д. 74 | 12976650,00 | 900000,00 | 700000,00 | 1103,00 | 882400,00 |  |  |  |  | 1862,00 | 10494250,00 |  |  |  |
| 112 | г. Клин, ул. Карла  Маркса, д. 92 | 4902960,00 | 2820000,00 | 1000000,00 | 1353,70 | 1082960,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | г. Клин, ул. Мира, д. 13 | 8025300,00 | 2000000,00 | 400000,00 | 894,00 | 4023000,00 |  |  |  |  | 1281,50 | 1602300,00 |  |  |  |
| 114 | г. Клин, ул. Мира, д. 17 | 5688140,00 | 1150000,00 | 400000,00 | 646,00 | 2907000,00 |  |  |  |  | 972,20 | 1231140,00 |  |  |  |
| 115 | г. Клин, ул. Мира, д. 5 | 3808875,00 | 2293400,00 | 400000,00 |  |  |  |  |  |  | 2585,80 | 1115475,00 |  |  |  |
| 116 | д. Решоткино, д. 15 | 10388120,00 | 1950000,00 | 700000,00 | 840,00 | 672000,00 |  |  |  |  | 1512,20 | 7066120,00 |  |  |  |
| 117 | д. Решоткино, д. 3 | 6904300,00 | 1380000,00 | 700000,00 | 564,00 | 451200,00 |  |  |  |  | 942,80 | 4373100,00 |  |  |  |
| 118 | п. Марков Лес, д. 2 | 9490050,00 | 1400000,00 | 700000,00 | 565,50 | 452400,00 |  |  |  |  | 1483,70 | 6937650,00 |  |  |  |
| 119 | п. Марков Лес, д. 5 | 700000,00 | 590000,00 |  |  |  |  |  | 283,00 | 110000,00 |  |  |  |  |  |
| 120 | г. Клин, ул. Мира, д.  11/7 | 15330770,00 | 2540000,00 | 550000,00 | 1323,90 | 5707550,00 |  |  |  |  | 1633,80 | 6533220,00 |  |  |  |
| 121 | г. Клин, ул.  Волоколамское ш., д. 15 | 100000,00 |  | 100000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | г. Клин, Ленинградское  ш., д. 44 | 470000,00 |  | 200000,00 |  |  |  |  | 1118,00 | 270000,00 |  |  |  |  |  |
| 123 | г. Клин, Ленинградское  ш., д. 44а | 408000,00 |  | 200000,00 |  |  |  |  | 805,50 | 208000,00 |  |  |  |  |  |
| 124 | г. Клин, Ленинградское  ш., д. 44б | 873310,00 |  | 200000,00 |  |  |  |  | 807,20 | 673310,00 |  |  |  |  |  |
| 125 | г. Клин, Ленинградское  ш., д. 52/1 | 420000,00 |  | 200000,00 |  |  |  |  | 763,20 | 220000,00 |  |  |  |  |  |
| 126 | г. Клин, Ленинградское  ш., д. 54/2 | 837670,00 |  | 200000,00 |  |  |  |  | 768,10 | 637670,00 |  |  |  |  |  |
| 127 | г. Клин, Ломоносовский  пр., д. 3 | 200000,00 |  | 200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | г. Клин, Ломоносовский  пр., д. 9 | 1576860,00 | 666600,00 | 200000,00 |  |  |  |  | 865,50 | 710260,00 |  |  |  |  |  |
| 129 | городская территория  Майданово, д. 6 | 200000,00 |  | 200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | городская территория  Майданово, д. 14 | 1400000,00 |  | 200000,00 |  |  |  |  |  |  | 578,00 | 1200000,00 |  |  |  |
| 131 | городская территория  Майданово, д. 15 | 200000,00 |  | 200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | городская территория  Майданово, д. 15а | 3200000,00 | 3000000,00 | 200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | городская территория  Майданово, д. 21 | 200000,00 |  | 200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | г. Клин, ул. 2-я  Спартаковская, д. 2 | 749820,00 |  | 200000,00 |  |  |  |  | 1510,00 | 549820,00 |  |  |  |  |  |
| 135 | г. Клин, ул. Белинского,  д. 4 | 1083510,00 |  | 200000,00 |  |  |  |  | 1119,30 | 883510,00 |  |  |  |  |  |
| 136 | г. Клин, ул. Калинина, д. 9 | 3950000,00 |  | 200000,00 | 734,00 | 3500000,00 |  |  | 644,70 | 250000,00 |  |  |  |  |  |
| 137 | г. Клин, ул. Калинина, д. 13 | 1854770,00 | 858000,00 | 200000,00 |  |  |  |  | 836,70 | 796770,00 |  |  |  |  |  |
| 138 | г. Клин, ул. Ломоносова,  д. 1 | 2264670,00 | 1827600,00 | 200000,00 |  |  |  |  | 1241,10 | 237070,00 |  |  |  |  |  |
| 139 | г. Клин, ул. Ломоносова,  д. 3 | 437070,00 |  | 200000,00 |  |  |  |  | 1141,50 | 237070,00 |  |  |  |  |  |
| 140 | г. Клин, ул. Мичурина, д. 7 | 1237545,00 | 471900,00 | 200000,00 |  |  |  |  | 645,90 | 565645,00 |  |  |  |  |  |
| 141 | г. Клин, ул. Мичурина, д. 10 | 750000,00 | 500000,00 |  |  |  |  |  | 1012,00 | 250000,00 |  |  |  |  |  |
| 142 | г. Клин, ул. Молодежная,  д. 5 | 335230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,35 | 335230,00 |  |  |  |
| 143 | г. Клин, ул. Радищева, д. 71 | 620000,00 |  | 200000,00 | 420,00 | 420000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | г. Клин, ул. Радищева, д. 72 | 420000,00 |  |  | 420,00 | 420000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | г. Клин, ул.  Чернышевского, д. 3 | 1333300,00 | 899200,00 | 200000,00 |  |  |  |  | 1242,10 | 234100,00 |  |  |  |  |  |
| 146 | г. Клин, ул. Белинского,  д. 6 | 480000,00 |  | 200000,00 |  |  |  |  | 1103,70 | 280000,00 |  |  |  |  |  |
| 147 | г. Клин, Молодежный пр.,  д. 4 | 1502676,00 | 664950,00 | 200000,00 |  |  |  |  | 768,80 | 637726,00 |  |  |  |  |  |
| 148 | г. Клин, Молодежный пр.,  д. 8 | 420000,00 |  | 200000,00 |  |  |  |  | 862,70 | 220000,00 |  |  |  |  |  |
| 149 | г. Клин, Молодежный пр.,  д. 10 | 1167230,00 |  | 200000,00 |  |  |  |  | 1238,90 | 967230,00 |  |  |  |  |  |
| 150 | г. Клин, ул. Герцена, д.  5 | 615476,00 |  | 200000,00 |  |  |  |  | 450,68 | 415476,00 |  |  |  |  |  |
| 151 | д. Бирево, д. 4 | 683750,00 | 683750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | д. Бирево, д. 5 | 875450,00 | 875450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | д. Бирево, д. 6 | 675950,00 | 675950,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | д. Бирево, д. 7 | 60000,00 | 60000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | д. Захарово, д. 13 | 6175000,00 |  | 400000,00 |  |  |  |  |  |  | 1050,00 | 5775000,00 |  |  |  |
| 156 | д. Захарово, д. 14 | 5650000,00 |  | 400000,00 |  |  |  |  |  |  | 1050,00 | 5250000,00 |  |  |  |
| 157 | п. Чайковского, д. 9а | 200000,00 |  | 200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | п. Чайковского, д. 10 | 400000,00 |  | 400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | п. Чайковского, д. 11 | 200000,00 |  | 200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | п. Чайковского, д. 12 | 795300,00 | 795300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | п. Чайковского, д. 13 | 1631430,00 | 795300,00 | 200000,00 |  |  |  |  | 248,40 | 636130,00 |  |  |  |  |  |
| 162 | п. Чайковского, д. 15 | 1165600,00 | 765600,00 | 400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | п. Чайковского, д. 18 | 3500000,00 | 2700000,00 | 300000,00 |  |  |  |  | 2324,00 | 500000,00 |  |  |  |  |  |
| 164 | п. Чайковского, д. 23 | 2332850,00 | 1932850,00 | 400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | п. Чайковского, д. 24 | 2356100,00 | 1956100,00 | 400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | с. Спас-Заулок, ул.  Центральная, д. 6 | 498080,00 | 298080,00 | 200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | с. Спас-Заулок, ул.  Центральная, д. 7 | 400000,00 |  | 400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | с. Спас-Заулок, ул.  Центральная, д. 9 | 4103400,00 | 3703400,00 | 400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | с. Спас-Заулок, ул.  Центральная, д. 10 | 400000,00 |  | 400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | с. Спас-Заулок, ул.  Центральная, д. 12 | 400000,00 |  | 400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | с. Спас-Заулок, ул.  Центральная, д. 13 | 400000,00 |  | 400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | г. Клин, Бородинский пр., д. 32 | 1273000,00 | 750000,00 | 150000,00 | 385,00 | 373000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | г. Клин, Бородинский пр., д. 36/95 | 150000,00 |  | 150000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | г. Клин, ул. Карла  Маркса, д. 80 | 2300000,00 | 600000,00 | 800000,00 | 1125,00 | 900000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | г. Клин, ул. Чайковского, д. 62, корп. 3 | 1800000,00 | 700000,00 | 400000,00 | 975,00 | 700000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | г. Клин, ул. 50 лет  Октября, д. 13 | 800000,00 | 800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | г. Клин, Бородинский пр., д. 34 | 10600000,00 | 1000000,00 | 400000,00 | 1500,00 | 1200000,00 |  |  | 1710,89 | 8000000,00 |  |  |  |  |  |
| 178 | г. Клин, Ключевой пер.,  д. 5а | 3393670,00 | 276800,00 | 700000,00 | 361,40 | 289120,00 |  |  | 457,50 | 2127750,00 |  |  |  |  |  |
| 179 | г. Клин, ул. Карла  Маркса, д. 83 | 130000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,00 | 130000,00 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальному  образованию: | 391194717,53 | 96656015,33 | 35495044,19 | 40215,63 | 72597921,26 |  |  | 23969,37 | 20617537,00 | 54875,95 | 165828199,75 |  |  |  |
|  | 9. Городское поселение Решетниково Клинского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | р.п. Решетниково, ул.  ОПМС-1, д. 5 | 2039980,71 | 800000,00 |  | 601,60 | 549429,41 |  |  | 437,22 | 100000,00 | 432,30 | 520551,30 | 70000,00 |  |  |
| 181 | р.п. Решетниково, ул.  ОПМС-1, д. 6 | 2039979,41 | 800000,00 |  | 601,60 | 549429,41 |  |  | 436,59 | 100000,00 | 432,30 | 520550,00 | 70000,00 |  |  |
| 182 | р.п. Решетниково, ул.  ОПМС-1, д. 13 | 150000,00 |  | 150000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальному  образованию: | 4229960,11 | 1600000,00 | 150000,00 | 1203,20 | 1098858,81 |  |  | 873,81 | 200000,00 | 864,60 | 1041101,30 | 140000,00 |  |  |
|  | 10. Сельское поселение Зубовское Клинского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | п. Зубово, ул. Школьная,  д. 11 | 564300,78 |  |  | 600,00 | 564300,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | п. Зубово, ул. Школьная,  д. 12 | 564300,00 |  |  | 600,00 | 564300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | п. Зубово, ул. Школьная,  д. 15 | 698857,90 |  |  | 850,00 | 698857,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | п. Зубово, ул. Школьная,  д. 16 | 698857,89 |  |  | 850,00 | 698857,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальному  образованию: | 2526316,57 |  |  | 2900,00 | 2526316,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Сельское поселение Воронинское Клинского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | п. Шевляково, д. 10 | 1323157,89 |  | 200000,00 |  |  |  |  |  |  | 1410,00 | 1123157,89 |  |  |  |
| 188 | п. Шевляково, д. 12 | 1400000,00 | 1200000,00 | 200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | д. Слобода, ул.  Центральная, д. 3 | 470000,00 |  | 200000,00 | 270,00 | 270000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | д. Слобода, ул.  Центральная, д. 5 | 470000,00 |  | 200000,00 | 270,00 | 270000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальному  образованию: | 3663157,89 | 1200000,00 | 800000,00 | 540,00 | 540000,00 |  |  |  |  | 1410,00 | 1123157,89 |  |  |  |
|  | 12. Сельское поселение Воздвиженское Клинского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | с. Воздвиженское, д. 12 | 736842,11 |  |  | 816,80 | 694280,01 |  |  |  |  |  |  | 42562,10 |  |  |
| 192 | с. Воздвиженское, д. 15 | 736842,10 |  |  | 816,80 | 694280,00 |  |  |  |  |  |  | 42562,10 |  |  |
|  | Итого по муниципальному  образованию: | 1473684,21 |  |  | 1633,60 | 1388560,01 |  |  |  |  |  |  | 85124,20 |  |  |
|  | 13. Городское поселение Богородское Сергиево-Посадского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | р.п. Богородское, д. 1 | 497000,00 |  | 407000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90000,00 |  |  |
| 194 | р.п. Богородское, д. 2 | 497000,00 |  | 407000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90000,00 |  |  |
| 195 | р.п. Богородское, д. 3 | 497000,00 |  | 407000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90000,00 |  |  |
| 196 | р.п. Богородское, д. 4 | 45000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000,00 |  |  |
| 197 | р.п. Богородское, д. 5 | 45000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000,00 |  |  |
| 198 | р.п. Богородское, д. 6 | 45000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000,00 |  |  |
| 199 | р.п. Богородское, д. 9 | 1481783,32 |  | 325000,00 | 653,70 | 1120283,32 |  |  |  |  |  |  | 36500,00 |  |  |
| 200 | р.п. Богородское, д. 13 | 497000,00 |  | 407000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90000,00 |  |  |
| 201 | р.п. Богородское, д. 14 | 45000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000,00 |  |  |
| 202 | р.п. Богородское, д. 15 | 75000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75000,00 |  |  |
| 203 | р.п. Богородское, д. 16 | 90000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90000,00 |  |  |
| 204 | р.п. Богородское, д. 17 | 90000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90000,00 |  |  |
| 205 | р.п. Богородское, д. 17а | 225000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225000,00 |  |  |
| 206 | р.п. Богородское, д. 18 | 90000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90000,00 |  |  |
| 207 | р.п. Богородское, д. 19 | 90000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90000,00 |  |  |
| 208 | р.п. Богородское, д. 23 | 1570433,68 | 992433,68 | 488000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90000,00 |  |  |
| 209 | р.п. Богородское, д. 24 | 1416884,13 | 919884,13 | 407000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90000,00 |  |  |
| 210 | р.п. Богородское, д. 25 | 1434072,80 | 937072,80 | 407000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90000,00 |  |  |
| 211 | р.п. Богородское, д. 26 | 1603128,67 | 1121128,67 | 407000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75000,00 |  |  |
| 212 | р.п. Богородское, д. 27 | 1598689,73 | 1116689,73 | 407000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75000,00 |  |  |
| 213 | р.п. Богородское, д. 28 | 90000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90000,00 |  |  |
| 214 | р.п. Богородское, д. 31 | 45000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000,00 |  |  |
| 215 | р.п. Богородское, д. 32 | 45000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000,00 |  |  |
| 216 | р.п. Богородское, д. 33 | 45000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000,00 |  |  |
| 217 | р.п. Богородское, д. 56 | 90000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90000,00 |  |  |
| 218 | р.п. Богородское, д. 57 | 90000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90000,00 |  |  |
| 219 | р.п. Богородское, д. 58 | 90000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90000,00 |  |  |
| 220 | р.п. Богородское, д. 59 | 90000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90000,00 |  |  |
| 221 | р.п. Богородское, д. 60 | 3007317,47 | 2248817,47 | 581000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 177500,00 |  |  |
| 222 | р.п. Богородское, д. 61 | 758500,00 |  | 581000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 177500,00 |  |  |
| 223 | р.п. Богородское, д. 71 | 671000,00 |  | 581000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90000,00 |  |  |
| 224 | р.п. Богородское, д. 72 | 671000,00 |  | 581000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90000,00 |  |  |
| 225 | р.п. Богородское, д. 77 | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000,00 |  |  |
| 226 | р.п. Богородское, д. 77а | 27500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27500,00 |  |  |
|  | Итого по муниципальному  образованию: | 17663309,80 | 7336026,48 | 6393000,00 | 653,70 | 1120283,32 |  |  |  |  |  |  | 2814000,00 |  |  |
|  | 14. Городское поселение Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | г. Пересвет, ул.  Гагарина, д. 3 | 2186314,67 |  |  | 660,00 | 2186314,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | г. Пересвет, ул.  Гагарина, д. 8б | 2770000,00 | 1020000,00 | 350000,00 | 450,00 | 1400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | г. Пересвет, ул. Ленина,  д. 1 | 5200000,00 | 1250000,00 | 350000,00 | 900,00 | 1100000,00 |  |  |  |  | 1926,60 | 1500000,00 |  | 12,00 | 1000000,00 |
| 230 | г. Пересвет, ул.  Октябрьская, д. 1 | 3510000,00 | 1050000,00 | 350000,00 | 840,00 | 1100000,00 |  |  | 602,30 | 380000,00 | 2194,50 | 630000,00 |  |  |  |
| 231 | г. Пересвет, ул.  Советская, д. 5 | 3650000,00 | 1120000,00 | 350000,00 | 890,00 | 950000,00 |  |  | 435,30 | 350000,00 | 816,60 | 880000,00 |  |  |  |
| 232 | г. Пересвет, ул.  Советская, д. 7 | 3200000,00 | 1300000,00 | 350000,00 | 1060,00 | 1250000,00 |  |  |  |  | 1233,30 | 300000,00 |  |  |  |
| 233 | г. Пересвет, ул.  Советская, д. 10 | 2670000,00 | 1050000,00 | 350000,00 |  |  |  |  | 71,80 | 380000,00 | 526,10 | 890000,00 |  |  |  |
| 234 | г. Пересвет, ул. Чкалова, д. 3 | 2329000,00 |  |  | 850,00 | 2329000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальному  образованию: | 25515314,67 | 6790000,00 | 2100000,00 | 5650,00 | 10315314,67 |  |  | 1109,40 | 1110000,00 | 6697,10 | 4200000,00 |  | 12,00 | 1000000,00 |
|  | Итого по Московской  области: | 762527379,99 | 236806486,51 | 47268044,19 | 101987,24 | 185445881,27 | 40,00 | 79720870,00 | 29770,98 | 25516042,41 | 75265,65 | 183342931,41 | 3427124,20 | 12,00 | 1000000,00 |

Перечень сокращений:

МКД - многоквартирный дом;

р.п. - рабочий поселок;

корп. - корпус;

ПУ и УУ - приборы учета и узлы управления;

пр-т - проспект;

пр. - проезд;

ш. - шоссе.

Приложение N 4

к адресной программе

Московской области "Проведение

капитального ремонта многоквартирных

домов на территории Московской

области с привлечением средств

государственной корпорации - Фонд

содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства

в 2013 году"

РАЗМЕР

ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

В РАСЧЕТЕ НА ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2013 ГОД

РАЗМЕР ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

В РАСЧЕТЕ НА ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР С УЧЕТОМ ПРОВЕДЕНИЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (КРОВЛЯ ШИФЕРНАЯ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование работ | Единица  измерения | Стоимость  (руб.) |
| 1 | Утепление и ремонт фасадов | кв. метр | 4036,7 |
| 2 | Ремонт крыш (кровля шиферная) | кв. метр | 878,24 |
| 3 | Ремонт подвальных помещений | кв. метр | 227,1 |
| 4 | Ремонт фундаментов | кв. метр | 772,73 |
| 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе установка приборов учета | кв. метр | 4749,86 |
| 6 | Замена лифтов | кв. метр | 1147,5 |
|  | Итого: |  | 11812,13 |
|  | Разработка проектной документации, в том  числе проведение государственной экспертизы  (10 процентов от стоимости работ) | руб. | 1181,21 |
|  | Итого: |  | 12993,34 |

РАЗМЕР ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

В РАСЧЕТЕ НА ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР БЕЗ УЧЕТА ПРОВЕДЕНИЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (КРОВЛЯ ШИФЕРНАЯ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование работ | Единица  измерения | Стоимость  (руб.) |
| 1 | Утепление и ремонт фасадов | кв. метр | 2539,9 |
| 2 | Ремонт крыш (кровля шиферная) | кв. метр | 770,9 |
| 3 | Ремонт подвальных помещений | кв. метр | 131,7 |
| 4 | Ремонт фундаментов | кв. метр | 517,18 |
| 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе установка приборов учета | кв. метр | 2798,3 |
| 6 | Замена лифтов | кв. метр | 1147,5 |
|  | Итого: |  | 7905,48 |
|  | Разработка проектной документации, в том  числе проведение государственной экспертизы  (10 процентов от стоимости работ) | руб. | 790,55 |
|  | Итого: |  | 8696,03 |

РАЗМЕР ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

В РАСЧЕТЕ НА ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР С УЧЕТОМ ПРОВЕДЕНИЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (КРОВЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование работ | Единица  измерения | Стоимость  (руб.) |
| 1 | Утепление и ремонт фасадов | кв. метр | 4036,7 |
| 2 | Ремонт крыш (кровля металлическая) | кв. метр | 1534,2 |
| 3 | Ремонт подвальных помещений | кв. метр | 227,1 |
| 4 | Ремонт фундаментов | кв. метр | 818,68 |
| 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, в  том числе установка приборов учета | кв. метр | 4749,9 |
| 6 | Замена лифтов | кв. метр | 1147,5 |
|  | Итого: |  | 12514,08 |
|  | Разработка проектной документации, в том  числе проведение государственной экспертизы  (10 процентов от стоимости работ) | руб. | 1251,41 |
|  | Итого: |  | 13765,49 |

РАЗМЕР ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

В РАСЧЕТЕ НА ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР БЕЗ УЧЕТА ПРОВЕДЕНИЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (КРОВЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование работ | Единица  измерения | Стоимость  (руб.) |
| 1 | Утепление и ремонт фасадов | кв. метр | 2539,95 |
| 2 | Ремонт крыш (кровля металлическая) | кв. метр | 1426,94 |
| 3 | Ремонт подвальных помещений | кв. метр | 131,7 |
| 4 | Ремонт фундаментов | кв. метр | 563,11 |
| 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, в  том числе установка приборов учета | кв. метр | 2798,34 |
| 6 | Замена лифтов | кв. метр | 1147,5 |
|  | Итого: |  | 8607,54 |
|  | Разработка проектной документации, в том  числе проведение государственной экспертизы  (10 процентов от стоимости работ) | руб. | 860,75 |
|  | Итого: |  | 9468,29 |

РАЗМЕР ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

В РАСЧЕТЕ НА ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР С УЧЕТОМ ПРОВЕДЕНИЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (КРОВЛЯ МЯГКАЯ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование работ | Единица  измерения | Стоимость  (руб.) |
| 1 | Утепление и ремонт фасадов | кв. метр | 4036,7 |
| 2 | Ремонт крыш (кровля мягкая) | кв. метр | 804,47 |
| 3 | Ремонт подвальных помещений | кв. метр | 227,1 |
| 4 | Ремонт фундаментов | кв. метр | 767,59 |
| 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, в  том числе установка приборов учета | кв. метр | 4749,86 |
| 6 | Замена лифтов | кв. метр | 1147,5 |
|  | Итого: |  | 11733,22 |
|  | Разработка проектной документации, в том  числе проведение государственной экспертизы  (10 процентов от стоимости работ) | руб. | 1173,32 |
|  | Итого: |  | 12906,54 |

РАЗМЕР ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

В РАСЧЕТЕ НА ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР БЕЗ УЧЕТА ПРОВЕДЕНИЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ (КРОВЛЯ МЯГКАЯ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование работ | Единица  измерения | Стоимость  (руб.) |
| 1 | Утепление и ремонт фасадов | кв. метр | 2539,9 |
| 2 | Ремонт крыш (кровля мягкая) | кв. метр | 706,19 |
| 3 | Ремонт подвальных помещений | кв. метр | 131,7 |
| 4 | Ремонт фундаментов | кв. метр | 512,64 |
| 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, в  том числе установка приборов учета | кв. метр | 2798,34 |
| 6 | Замена лифтов | кв. метр | 1147,5 |
|  | Итого: |  | 7656,27 |
|  | Разработка проектной документации, в том  числе проведение государственной экспертизы  (10 процентов от стоимости работ) | руб. | 765,62 |
|  | Итого: |  | 8421,89 |

Приложение N 5

к адресной программе

Московской области "Проведение

капитального ремонта многоквартирных

домов на территории Московской

области с привлечением средств

государственной корпорации - Фонд

содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства

в 2013 году"

СУБСИДИИ

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2013 ГОДУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  муниципального  образования  Московской области | Сумма  (всего) | в том числе: | |
| за счет средств  государственной  корпорации - Фонд  содействия  реформированию  жилищно-  коммунального  хозяйства | за счет  средств  бюджета  Московской  области |
| 1 | Городской округ  Реутов | 22155250,00 | 12270600,00 | 9884650,00 |
| 2 | Городской округ  Климовск | 718250,00 | 397800,00 | 320450,00 |
| 3 | Сельское поселение  Петровское Клинского  муниципального района | 1628422,00 | 901895,00 | 726527,00 |
| 4 | Сельское поселение  Нудольское Клинского  муниципального района | 3854281,00 | 2134679,00 | 1719602,00 |
| 5 | Городской округ  Долгопрудный | 52455450,00 | 29052247,00 | 23403203,00 |
| 6 | Городское поселение  Апрелевка  Наро-Фоминского  муниципального района | 28431298,00 | 15746565,00 | 12684733,00 |
| 7 | Городское поселение  Мытищи Мытищинского  муниципального района | 65491184,00 | 36272047,00 | 29219137,00 |
| 8 | Городское поселение  Клин Клинского  муниципального района | 216135024,00 | 119705554,00 | 96429470,00 |
| 9 | Городское поселение  Решетниково Клинского муниципального района | 2337050,00 | 1294366,00 | 1042684,00 |
| 10 | Сельское поселение  Зубовское Клинского  муниципального района | 1395787,00 | 773050,00 | 622737,00 |
| 11 | Сельское поселение  Воронинское Клинского муниципального района | 2023891,00 | 1120923,00 | 902968,00 |
| 12 | Сельское поселение  Воздвиженское  Клинского  муниципального района | 814212,00 | 450948,00 | 363264,00 |
| 13 | Городское поселение  Богородское  Сергиево-Посадского  муниципального района | 9758979,00 | 5404973,00 | 4354006,00 |
| 14 | Городское поселение  Пересвет  Сергиево-Посадского  муниципального района | 14097211,00 | 7807686,00 | 6289525,00 |
|  | Итого | 421296289,00 | 233333333,00 | 187962956,00 |

Приложение N 6

к адресной программе

Московской области "Проведение

капитального ремонта многоквартирных

домов на территории Московской

области с привлечением средств

государственной корпорации - Фонд

содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства

в 2013 году"

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ

ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ - ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящая Методика устанавливает порядок распределения в 2013 году субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области за счет средств бюджета Московской области и средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области, на реализацию адресной программы Московской области "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области с привлечением средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2013 году" (далее - Программа).

Размер субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области за счет средств бюджета Московской области и средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области (далее - субсидии), рассчитывается исходя из обоснованных заявок муниципальных образований Московской области на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области и численности населения, проживающего на территории муниципального образования Московской области, подавшего обоснованную заявку на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области, до полного распределения средств субсидий по следующим формулам.

1. Общий размер субсидий определяется по следующей формуле:

О субс. = О субс.ф. + О субс.мо.,

где:

О субс. - общий размер субсидий (руб.);

О субс.ф. - размер субсидий за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) (руб.);

О субс.мо. - размер субсидий за счет средств бюджета Московской области (руб.).

2. Размер субсидий за счет средств Фонда определяется по следующей формуле:



где:

З - обоснованные заявки муниципальных образований Московской области на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области (руб.);

С собств. - средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах управляющими организациями, по заявкам муниципальных образований Московской области (руб.);

36 - доля софинансирования за счет средств Фонда (проценты).

3. Размер субсидий за счет средств бюджета Московской области определяется по следующей формуле:



где:

29 - доля софинансирования за счет средств бюджета Московской области (проценты).

4. Расчет размера субсидий i-му муниципальному образованию Московской области осуществляется по следующим формулам:

О i субс. = Оi субс.ф. + Оi субс.мо.,

где:

О i субс. ф. = Оi субс.ф. x К i.;

О i. субс. мо. = Оi субс. мо. x К i.,

где:

О i. субс. - размер субсидий i-му муниципальному образованию Московской области (руб.);

О i. субс. ф. - размер субсидии i-му муниципальному образованию Московской области за счет средств Фонда (руб.);

О i. субс. мо. - размер субсидии i-му муниципальному образованию Московской области за счет средств бюджета Московской области (руб.);

Кi - коэффициент численности населения на территории i-го муниципального образования Московской области, рассчитанный по следующей формуле:



где:

N i - количество жителей, проживающих на территории i-го муниципального образования Московской области, подавшего заявку на участие в Программе (чел.);

N мо. - общее количество жителей, проживающих на территории муниципальных образований Московской области, подавших заявку на участие в Программе (чел.).

Если в i-м муниципальном образовании Московской области размер субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда и бюджета Московской области, рассчитанный с учетом коэффициента численности населения, превышает заявку на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, поданную на участие в Программе i-м муниципальным образованием Московской области, в Программе отражается субсидия на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории i-го муниципального образования Московской области за счет средств Фонда и бюджета Московской области в размере заявки, поданной на участие в Программе i-м муниципальным образованием Московской области.

Общая сумма превышения между заявками и объемами субсидий за счет средств Фонда и бюджета Московской области, рассчитанными с учетом коэффициента численности населения, распределяется между i-ми муниципальными образованиями Московской области, у которых заявка выше, чем объем субсидий, путем применения дополнительных коэффициентов численности.

Размер субсидий за счет средств Фонда и бюджета Московской области бюджетам i-х муниципальных образований Московской области, у которых сумма заявки выше, чем сумма субсидий, рассчитанная с учетом коэффициента численности, определяется по следующим формулам:

О субс. i.доп.ф. = О субс.доп.ф. x Кi доп.;

О субс. i.доп.мо. = О субс.доп.мо. x Кi доп.,

где:

О субс. i.доп.ф. - размер субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории i-го муниципального образования Московской области за счет средств Фонда, у которого заявка выше, чем размер субсидий, рассчитанный с учетом коэффициента численности (руб.);

О субс.доп.ф. - общая сумма разницы между суммой заявок муниципальных образований Московской области и объемом субсидий за счет средств Фонда, рассчитанным с учетом коэффициентов численности населения (руб.);

О субс. i.доп.мо. - размер субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории i-го муниципального образования Московской области за счет средств бюджета Московской области, у которого заявка выше, чем размер субсидий, рассчитанный с учетом коэффициента численности (руб.);

О субс.доп.мо. - общая сумма разницы между суммой заявок муниципальных образований Московской области и объемом субсидий за счет средств бюджета Московской области, рассчитанным с учетом коэффициентов численности населения (руб.);

Кi доп. - дополнительный коэффициент численности населения на территории i-го муниципального образования Московской области.

5. Расчет дополнительного коэффициента численности населения на территории i-го муниципального образования Московской области, применяемый до полного распределения объема субсидий за счет средств Фонда и бюджета Московской области, осуществляется по следующей формуле:



где:

N i доп. - количество жителей, проживающих на территории i-го муниципального образования Московской области, по которому субсидия за счет средств Фонда и бюджета Московской области, рассчитанная с учетом коэффициента численности населения, меньше, чем в заявке, поданной на участие в Программе i-м муниципальным образованием Московской области (чел.);

Nмо.доп. - общее количество жителей, проживающих на территории муниципальных образований Московской области, по которым субсидии за счет средств Фонда и бюджета Московской области, рассчитанные с учетом коэффициента численности населения, меньше, чем в заявке, поданной на участие в Программе i-м муниципальным образованием Московской области (чел.).

6. Общее количество жителей, проживающих на территории муниципальных образований Московской области, по которым размер субсидий за счет средств Фонда и бюджета Московской области, рассчитанный с учетом коэффициента численности населения, меньше, чем в заявке, поданной на участие в Программе i-м муниципальным образованием Московской области, осуществляется по следующей формуле:

N мо.доп. = N мо. - Nconst,

где:

Nconst - количество жителей, проживающих на территории i-х муниципальных образований Московской области, которые подали заявки на участие в Программе, с меньшими размерами субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории i-х муниципальных образований Московской области за счет средств Фонда и бюджета Московской области, чем рассчитанные с учетом коэффициентов численности (чел.).

Настоящая Методика применяется для муниципальных образований Московской области, отвечающих условиям предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, определенным [частью 1 статьи 14](consultantplus://offline/ref=CC6B9077D7E7B71203FFEE85EEB1F00C4FFA4322950243D1AAD3FCEEC7F307912D1BDB672B227662g34BH) Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".