| Отключения горячего водоснабжения |
| --- |
| №№ п/п | Объект | Начало ремонта | Окончание ремонта | Запуск котельной | Адреса |
| 1 | Котельная № 1 | 14 июня | 27 июня | 28 июня | ул. Комсомольская д.д. 11,13,14,21,23,25,27,5,7,9 |
|  |  |  |  |  | ул. Дзержинскогод.д.1,2,3,4; ул.Калининад.д.22,24; ул. Комсомольская 1,4 |
|  |  |  |  |  | ул. Калинина 10,12,14,20,8; ул. Ленина 13,2,4 |
|  |  |  |  |  | ул. Новая 4,6,6а |
|  |  |  |  |  | ул. Дзержинскогод.д.2/4,3/2,4/2,4/3,5/2; ул. Комсомольская д.д. 3,3а,5а |
|  |  |  |  |  | ул. Дзержинского д.д.6/2,7,8,9; ул. Калинина3; ул. Ленина д.3 |
| 2 | Котельная №2 | 26 июля | 8 августа | 9 августа | ул. Гагарина 3,5а,7;ул. Победы д.10/1; ул. Советская д.4 |
|  |  |  |  |  | ул. Гагарина д.17а,19; пр. Мира д.25/21,31,33; ул. Советская д.20а,22,24,26,28 |
|  |  |  |  |  | пр. Мира 43, 45, 47, 49; ул. Советская, 29,31, 33, 35, 37 |
|  |  |  |  |  | пр. Мира, д. 51,55,57; ул. Советская, 25 |
|  |  |  |  |  | ул. Советская д.д.10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,7,9 |
| 3 | Котельная № 4 | 24 мая | 6 июня | 7 июня | ул. Комсомольская, д.28,30,32 |
|  |  |  |  |  | ул. Победы 15,17; ул. Строителей д.1,3,5 |
|  |  |  |  |  | ул. Ленина,д. 29,31,33,35,37; ул. Лесная д.6,8 |
|  |  |  |  |  | ул. Лесная д.10,3,5,7,9; ул. Строителей д.11,13,7,9 |
| 4 | Котельная № 5 | 5 июля | 18 июля | 19 июля | ул. Октября, д.6; Юбилейный пр. д.9,11,13 |
|  |  |  |  |  | ул. Молодежная д. 5; ул. Октября, д,2,3,5 |
|  |  |  |  |  | ул. Октября, д.8; Юбилейный пр.15,17; ул. Южная д.2 |
|  |  |  |  |  | ул. Котовского, д.4/1,6; Юбилейный пр.24/7,26,30/2; ул. Южная д.9,11,13,15 |
|  |  |  |  |  | ул. Котовского, д.12,8 |
|  |  |  |  |  | Юбилейный пр.д.12,14; ул. Южная д.10 |
|  |  |  |  |  | Юбилейный пр.д.3,5,7 |
|  |  |  |  |  | Носовихинское ш., д.д.6; Юбилейный пр.д,2,6,8, |
|  |  |  |  |  | Молодежная, д.1, Молодежная, д.2, Октября д.1,24,18,20 |
|  |  |  |  |  | Молодежная, д.4,6; Юбилейный пр.1, 31 |
| 5 | Котельная № 6 | 3 мая | 16 мая | 17 мая | ул.Ленина д.18,18А,20,24 ; ул. Победы д.11 |
| 1 | НПО Машиностроения | 14 июня | 27 июня | 28 июня | ул. Гагарина, д.36,34,32,30,28,26,24,22,18,16,23,25,27; пр.Мира д.10,12,37,39 |
|  |  |  |  |  | ул. Гагарина, д.2,6,10,12,14; пр. Мира д2,5,9,11,1317,21 |
|  |  |  |  |  | ул. Парковая д.21 |
|  |  |  |  |  | ул. Победы д.2,2к1 |
| 2 | БМК-140 | 4 августа | 18 августа | 19 августа | Носовихинское ш., д.д.17,18,19,20,21,23 |
|  |  |  |  |  | ул. Котовского, д.д.3,5,7,9 |
|  |  |  |  |  | ул. Котовского, д.11; Носовихинское ш., д,14,15,16 |
|  |  |  |  |  | ул.Челомея, д.8;ул.Октября, д.28;30;36; Юбилейный пр., д.31,32/1,33,34,36,38,44,54,56 |
| 3 | КТТ Реут | 16 августа | 30 августа | 31 августа | ул. Головашкина, д.д.10,12,5,8 |
|  |  |  |  |  | ул. Некрасова, д. 14; Садовый д.1,3,4,5,6 |
|  |  |  |  |  | ул. Некрасова, д. 10,12,2,4,6; ул. Победы д.22к1,22к2,30 |
|  |  |  |  |  | ул. Некрасова, д. 16,18,20,22,24,26 |
| 4 | ЗАО "Реутовская мануфактура" | 5 июля | 18 июля | 19 июля | ул. Ашхабадская,д. 19-Б,21,23,25,29,33 |
|  |  |  |  |  | ул. Новая, д.15,16,17,19,21 |
|  |  |  |  |  | ул. Победы, д.5, 7 |