- Приложение

- к постановлению Администрации

- города Реутов

- от        ___№ _________

- «УТВЕРЖДЕНА

- постановлением Администрации

- города Реутов

- от 07.11.2016 № 212 – ПА

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕУТОВ НА 2017 - 2021 ГОДЫ»

- Паспорт муниципальной программы

| Наименование Программы | - Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в городском округе Реутов на 2017 - 2021 годы» - (далее - Программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Программы | - 1. Снижение смертности и аварийности от дорожно- транспортных происшествий на территории городского округа Реутов; - 2. Совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения; - 3. Обеспечение нормативного состояния улично-дорожной сети города; - 4. Повышение доступности и уровня качества транспортных услуг для населения |  |  |  |  |  |
| Основные задачи Программы | - Совершенствование организации безопасности дорожного движения; - Повышение обустройства автомобильных дорог местного значения. - Комплексное благоустройство автомобильных дорог и дворовых территорий; - Обеспечение надлежащего состояния автомобильных дорог и дворовых территорий; - Увеличение протяженности автомобильных дорог; - Обеспечение транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| Координатор программы | Заместитель Главы Администрации, курирующий вопросы транспорта |  |  |  |  |  |
| Заказчик Программы | Администрация города Реутов |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2017 - 2021 годы. Этапы Программы не выделяются |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - Подпрограмма I «Безопасность дорожного движения» - Подпрограмма II «Содержание дорог и объектов улично-дорожной сети» - Подпрограмма III «Ремонт дорог и объектов улично-дорожной сети» - Подпрограмма IV « Транспортное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования | Расходы (тыс.руб) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 380 926,9 | 113 484,9 | 66 860,5 | 66 860,5 | 66 860,5 | 66 860,5 |
| Средства областного бюджета | 12 583,0 | 12 583,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Привлеченные средства инвесторов | 318 895,0 | 181 145,0 | 70 400,0 | 67 350,0 | 0 | 0 |
| Общий итог | 712 404,90 | 307 212,9 | 137 260,5 | 134 210,5 | 66 860,5 | 66 860,5 |
| Планируемые результаты реализации Программы | Важнейшими результатами реализации Программы должны стать: - Сокращение количества погибших на 100 тыс. населения в результате дорожно–транспортных происшествий до 0 к 2019 г. : 2016 г.- 1,05 , 2017 г.- 0,82, 2018 г.-0,73, 2019 г.- 0, 2020 г.-0, 2021 г.-0 - Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения до 43,562 км (40,662 км в 2016г.) в результате строительства новых. - Уменьшение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям по сравнению с предыдущим годом: 2017 г- 0,6 км, 2018 г- 0,5 км, 2019 г- 0,4 км, 2020 г – 0,3 км, 2021 г – 0,2 км. - Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведение в нормативное состояние с использованием Субсидий 19 560 кв м ( 2016 г), 40 010,04 кв м ( 2017 г.) - Ремонт асфальтового покрытия, а также расширение проезжей части с обустройством дополнительных парковочных карманов 19 дворовых территорий; - Дополнительно 3364 кв м парковочных мест в результате проведения комплексного благоустройства - Увеличение доли поездок с использованием единых транспортных карт на муниципальных маршрутах до 63%, (0% в 2016г. в виду отсутствия муниципальных маршрутов) |  |  |  |  |  |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

- Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в городском округе Реутов на 2017 - 2021 годы» направлена на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа Реутов, одной из которых является создание безопасных и комфортных условий для проживания и жизнедеятельности жителей муниципального образования.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы. На сегодняшний день общая протяженность дорожной сети городского округа Реутов составляет 40,662 км. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста города, повышение качества жизни населения.

В последние годы в городском округе Реутов фиксируется постоянное увеличение численности населения за счет миграционного прироста, усугубляется обстановка на дорогах из-за резкого увеличения количества транспортных средств, что влечет за собой целый ряд негативных последствий:

- улично-дорожная сеть города рассчитана на интенсивности транспортных потоков в десятки раз меньшие, чем существующие;

- наблюдается существенное уменьшение пропускной способности улично-дорожной сети города из-за многочисленного припаркованного автотранспорта и отсутствия организованных парковок;

- увеличиваются задержки и снижается скорость движения транспортных потоков;

- увеличивается уровень аварийности;

- ухудшается экологическая обстановка: повышается уровень загрязнения воздуха и шумовое загрязнение.

Настоящая муниципальная программа разработана в целях осуществления комплексного подхода к решению вопросов по приведению элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние, обеспечению развития улично-дорожной сети округа с выделением первоочередных мероприятий, реализации комплекса мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

- Применение программно-целевого метода позволит обеспечить при решении проблемы комплексность и системность на основе:

- определения целей, задач и мероприятий;

- концентрации ресурсов на реализацию мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам.

- Основные цели и задачи Программы

Муниципальная программа нацелена на улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городском округе Реутов.

Главными целями муниципальной программы являются:

- - Снижение смертности и аварийности от дорожно- транспортных происшествий на территории городского округа Реутов;

- - Совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения;

- - Обеспечение нормативного состояния улично-дорожной сети города;

- - Повышение доступности и уровня качества транспортных услуг для населения

Достижение указанных целей обеспечивается за счёт решения следующих задач:

- Совершенствование организации безопасности дорожного движения;

- Повышение обустройства автомобильных дорог местного значения.

- Комплексное благоустройство автомобильных дорог и дворовых территорий;

- Обеспечение надлежащего состояния дворовых территорий;

- Увеличение протяженности автомобильных дорог;

- Обеспечение транспортного обслуживания населения

Перечень и краткая характеристика подпрограмм

Программа включает в себя четыре подпрограммы:

- Подпрограмма 1. «Безопасность дорожного движения» предусматривает выполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности и аварийности на дорогах городского округа Реутов.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

По итогам 9 месяцев 2016 года на территории городского округа Реутов совершено 17 ДТП (- 5,6%, 18 ДТП в 2015г.) , в которых погиб 1 (1) человек , 16 человек ранено( -11,1%, 18 ДТП в 2015г.) , из них детей ранено 2(2).

Преобладающими нарушениями ПДД РФ со стороны водителей транспортных средств являются: не соблюдение очередности проезда, не соответствие скорости дорожным условиям и нарушение правил проезда пешеходных переходов. Основными нарушениями ПДД РФ пешеходами являются: переход через проезжую часть вне пешеходного перехода и неожиданный выход из-за транспортного средства.

Целью данной подпрограммы является выполнение необходимых мероприятий по установке дорожных знаков , обновлению дорожной разметки, разработки и внедрения схем организаций дорожного движения, установки пешеходных ограждений, способствующих снижению смертности и аварийности на дорогах города.

- Подпрограмма 2 «Содержание дорог и объектов улично-дорожной сети» предусматривает выполнение мероприятий направленных на обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог, их сохранности, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста города, повышение качества жизни населения.

Выполнение работ по содержанию дорог является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения. Основные мероприятия подпрограммы предполагают работы по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

- Подпрограмма 3 «Ремонт дорог и объектов улично-дорожной сети» предусматривает выполнение мероприятий направленных на обеспечение нормативного состояния улично-дорожной сети города, путем проведения качественного и комплексного ремонта, а также сокращение дефицита парковочных мест в результате данных работ.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы. На сегодняшний день общая протяженность дорожной сети городского округа Реутов составляет 40,662 км. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста города, повышение качества жизни населения.

В результате комплексного благоустройства в 2016 году было отремонтировано 19 560,3 кв.м автомобильных дорог общего пользования местного значения и 18 491,8 кв.м дворовых территорий многоквартирных домов с организацией более 200 парковочных мест. Кроме того, благодаря работе портала «Добродел» по обращениям жителей было отремонтировано 9 602 кв.м территории.

Целью данной подпрограммы является обеспечение нормативного состояния улично-дорожной сети города, которая в свою очередь реализуется при выполнении работ комплексного благоустройства дорог общего пользования и дворовых территорий, а также проведении локальных ремонтных работ по обращениям жителей города.

Достижение данной цели приведет к повышению уровня благоустройства города, повышению доступности и качества услуг транспортного комплекса, обеспеченности жителей бесплатными парковочными местами, повышению безопасности дорожного движения.

- Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения» предусматривает выполнение мероприятий направленных на удовлетворение потребности населения в транспортных услугах, повышение их доступности и уровня качества.

- Маршрутная сеть на территории городского округа Реутов состоит из муниципальных, межмуниципальных и межсубъектных маршрутов, по которым осуществляются регулярные пассажирские перевозки автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Из них 4 маршрута обслуживаются в социальном режиме с предоставлением льгот отдельным категориям граждан. Кроме того, с февраля 2015 года на маршрутах регулярного сообщения действует единая транспортная карта «Стрелка», которая дает возможность оплачивать проезд безналичным расчетом.

Строительство новых жилых районов требует расширение существующей маршрутной сети. Таким образом, для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по обеспечению транспортного обслуживания населения городского округа путем выполнения мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

- Сроки и этапы реализации Программы

- Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2017 - 2021 годы и осуществляется в один этап.

- План мероприятий Программы

- В целях реализации Программы необходимо осуществить комплекс основных организационно-практических мероприятий.

- Конкретные мероприятия Программы указаны в Приложении к настоящей Программе.

- Ресурсное обеспечение Программы

- Источником финансирования программы являются средства бюджета городского округа Реутов, бюджета Московской области и внебюджетных источников.

- Общий объем финансирования Программы на 2017 - 2021 годы составляет 712 404,90 тыс. рублей, в том числе:

- 2017 год – 307 212,9 тыс. руб.;

- 2018 год – 137 260,5 тыс. руб.;

- 2019 год – 134 210,5 тыс. руб.;

- 2020 год – 66 860,5 тыс. руб.;

- 2021 год – 66 860,5 тыс. руб.;

- Указанные объемы финансирования, предусмотренные программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета городского округа Реутов на очередной финансовый год.

- Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Отделом транспорта, связи и экологии в составе Управления по архитектуре и градостроительству Администрации города Реутов.

Муниципальный заказчик Программы

Заказчиком Программы является Администрация города Реутов.

Координатор Программы

Координатор Программы – Заместитель Главы города Реутов, курирующий данное направление.

Разработчик Программы

Разработчик Программы – Отдел транспорта, связи и экологии Администрации города Реутов.

- Паспорта подпрограмм

| Наименование подпрограммы |  | Подпрограмма I «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | - Снижение смертности и аварийности от дорожно- транспортных происшествий на территории городского округа Реутов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация города Реутов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | Совершенствование организации безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ИТОГО |
|  | «Безопасность дорожного движения» |  | Администрация города Реутов | Всего: в том числе: | 5 789,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 189,3 |
|  |  |  |  | Средства бюджета города | 5 789,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 189,3 |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  | - Обеспечение безопасности дорожного движения; - Снижение смертности и аварийности на улично-дорожной сети города. |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы |  | Подпрограмма II «Содержание дорог и объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  | - Совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры , обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация города Реутов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | Повышение обустройства автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ИТОГО |
|  | «Содержание дорог и объектов улично-дорожной сети» |  | Администрация города Реутов | Всего: в том числе: | 78 245,6 | 62 243,5 | 62 243,5 | 62 243,5 | 62 243,5 | 327 219,6 |
|  |  |  |  | Средства бюджета города | 78 245,6 | 62 243,5 | 62 243,5 | 62 243,5 | 62 243,5 | 327 219,6 |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  | - Обеспечение соответствующего транспортно-эксплуатационного качества автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы |  |  | Подпрограмма III «Ремонт дорог и объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  |  | Обеспечение нормативного состояния улично-дорожной сети города |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  | Администрация города Реутов |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  |  | - Комплексное благоустройство автомобильных дорог и дворовых территорий; - Обеспечение надлежащего состояния автомобильных дорог и дворовых территорий; - Увеличение протяженности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  |  | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ИТОГО |
|  | «Ремонт дорог и объектов улично-дорожной сети» |  | Администрация города Реутов | Всего: в том числе: | 223 178,0 | 74 917,0 | 71 867,0 | 4 517,0 | 4 517,0 | 378 996,0 |
|  |  |  |  | Средства бюджета города | 29 450,0 | 4 517,0 | 4 517,0 | 4 517,0 | 4 517,0 | 47 518,0 |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 12 583,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 583,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 181 145,0 | 70 400,0 | 67 350,0 | 0 | 0 | 318 895,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  | - Увеличение пропускной способности; - Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дворовых территорий в границах городского округа; - Транспортная доступность новых микрорайонов |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы |  | Подпрограмма IV «Транспортное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  | - Повышение доступности и уровня качества транспортных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация города Реутов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | Обеспечение транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ИТОГО |
|  | «Транспортное обслуживание населения» |  | Администрация города Реутов | Всего: в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Средства бюджета города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  | - Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах |  |  |  |  |  |  |  |

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет Московской области | Средства инвесторов | Бюджет города Реутов |  |  |  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  |  | Подпрограмма I «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Совершенствование организации безопасности дорожного движения |  | 0 | 0 | 6 189,3 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на 100 тыс населения (Социальный риск) | кол-во погибших на 100 тыс. человек | 1,05 | 0,82 |  | 0,73 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Протяженность веломаршрутов | км | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Подпрограмма II «Содержание дорог и объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение обустройства автомобильных дорог | 0 | 0 | 327 219,6 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации | км | 40,662 | 41,962 | 42,762 | 43,562 | 43,562 | 43,562 |
|  |  |  |  |  | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 40,212 | 41,362 | 42,262 | 43,162 | 43,262 | 43,362 |
|  |  |  |  |  | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям | км | 0,45 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | Оцифровка ям | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма III «Ремонт дорог и объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплексное благоустройство автомобильных дорог и дворовых территорий. | 0 | 0 | 41 268,0 | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведение в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | тыс.кв.м | 19, 560 | 40,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
|  |  |  |  |  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | км | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
|  |  |  |  |  | Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведение в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | тыс.кв.м | 18 ,491 | 11,7 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  |  |  |  |  | Реализация программы «Удобная парковка» | % | 96 | 100 | 99,9 | 101,3 | 100,7 | 100,03 |
|  |  |  |  |  | Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования | единиц | 40583 | 41995 | 42856 | 43515 | 44072 | 44654 |
|  |  |  |  |  | Фактическое количество парковочных мест на парковках общего пользования | единиц | 38963 | 42179 | 42820 | 44121 | 44391 | 44671 |
|  |  |  |  |  | Фактическое количество парковочных мест на перехватывающих парковках | единиц | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 2 | Обеспечение надлежащего состояния автомобильных дорог и дворовых территорий | 0 | 0 | 6 250,0 | Увеличение площади поверхности дворовых территорий отремонтированных по обращениям через портал «Добродел» | кв.м | 9 602 | 9 000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 3 | Увеличение протяженности автомобильных дорог | 0 | 318 895,0 | 0 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог | % | 0 | 3,2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Подпрограмма IV « Транспортное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение транспортного обслуживания населения | 0 | 0 | 0 | Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | % | 0 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа ( муниципального района) на конец года | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Доля перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20% | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Перечень мероприятий Подпрограммы I «Безопасность дорожного движения»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017г |  | 2018г |  | 2019г | 2020г | 2021г |  |  |
| 1 | Совершенствование организации безопасности дорожного движения | 2017-2021 гг. | Итого | 2577,7 | 6189,3 |  | 5789,3 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация города Реутов (Отдел транспорта, связи и экологии) |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Реутов | 2577,7 | 6189,3 |  | 5789,3 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 1.1 | Установка дорожных знаков | 2017-2021гг. | Средства бюджета города Реутов | 240,2 | 250,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Администрация города Реутов (Отдел транспорта, связи и экологии) | Обеспечение безопасности дорожного движения ; Снижение смертности и аварийности на улично-дорожной сети города |
| 1.2 | Обновление дорожной разметки | 2017-2021гг | Средства бюджета города Реутов | 2337,5 | 4250,0 |  | 4050,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Администрация города Реутов (Отдел транспорта, связи и экологии) | Обеспечение безопасности дорожного движения ; Снижение смертности и аварийности на улично-дорожной сети города |
| 1.3 | Установка и обустройство светофорных объектов | 2017-2021гг | Средства бюджета города Реутов | 0,0 | 1689,3 |  | 1689,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Реутов (Отдел транспорта, связи и экологии) | Обеспечение безопасности дорожного движения ; Снижение смертности и аварийности на улично-дорожной сети города |

Перечень мероприятий Подпрограммы II «Содержание дорог и объектов улично-дорожной сети»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017г |  | 2018г |  | 2019г | 2020г | 2021г |  |  |
| 1 | Повышение обустройства автомобильных дорог | 2017-2021гг | Итого | 60 846,9 | 327219, 60 |  | 78 245,6 |  | 62243,5 | 62243,5 | 62243,5 | 62243,5 | Администрация города Реутов (Отдел транспорта, связи и экологии) |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Реутов | 60 846,9 | 327219, 60 |  | 78 245,6 |  | 62243,5 | 62243,5 | 62243,5 | 62243,5 |  |  |
| 1.1 | Содержание ливневой канализации | 2017-2021гг | Средства бюджета города Реутов | 5660,1 | 26 000,0 |  | 6000,0 |  | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | Администрация города Реутов (Отдел транспорта, связи и экологии) | Обеспечение соответствующего транспортно-эксплуатацион-ного качества автомобильных дорог |
| 1.2 | Содержание светофорных объектов | 2017-2021гг | Средства бюджета города Реутов | 6026,4 | 30 997,3 |  | 5272,9 |  | 6431,1 | 6431,1 | 6431,1 | 6431,1 | Администрация города Реутов (Отдел транспорта, связи и экологии) | Обеспечение соответствующего транспортно-эксплуатационного качества автомобильных дорог |
| 1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с совершенствованным типом покрытия, в том числе декабрь 2016г. | 2017-2021гг | Средства бюджета города Реутов | 48 030,90 | 230 483,1 |  | 35227,9 2737,8 |  | 48813,8 | 48813,8 | 48813,8 | 48813,8 | Администрация города Реутов (Отдел транспорта, связи и экологии) | Обеспечение соответствующего транспортно-эксплуатационного качества автомобильных дорог |
| 1.4 | Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Эксплуатация дорог и парковочного пространства города Реутов» | 2017-2021гг | Средства бюджета города Реутов | 1 129,5 | 39 739,2 |  | 31744,8 |  | 1998,6 | 1998,6 | 1998,6 | 1998,6 | Администрация города Реутов (Отдел транспорта, связи и экологии) | Обеспечение соответствующего транспортно-эксплуатационного качества автомобильных дорог |

Перечень мероприятий Подпрограммы III «Ремонт дорог и объектов улично-дорожной сети»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017г |  | 2018г |  | 2019г | 2020г | 2021г |  |  |
| 1 | Комплексное благоустройство автомобильных дорог и дворовых территорий | 2017-2021гг | Итого | 62 307,0 | 53 851,0 |  | 35 983,0 |  | 4467,0 | 4467,0 | 4467,0 | 4467,0 | Администрация города Реутов (Отдел транспорта, связи и экологии) |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Реутов | 18 914,0 | 41 268,0 |  | 23400,0 |  | 4467,0 | 4467,0 | 4467,0 | 4467,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Москов-ской области | 43 393,0 | 12 583,0 |  | 12 583,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 2017-2021гг | Средства бюджета города Реутов | 7 978,4 | 16 842,6 |  | 14 974,6 |  | 467,0 | 467,0 | 467,0 | 467,0 | Администрация города Реутов (Отдел транспорта, связи и экологии) | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети города |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. | 2017-2021гг | Средства бюджета города Реутов | 10 935,6 | 24 425,4 |  | 8 425,4 |  | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | Администрация города Реутов (Отдел транспорта, связи и экологии) | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети города |
| 1.1.3 | Субсидия бюджету муниципального образования Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 2017-2021гг | Средства бюджета Москов-ской области | 43 393,0 | 12 583,0 |  | 12 583,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Реутов (Отдел транспорта, связи и экологии) | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети города |
| 2.2 | Обеспечение надлежащего состояния автомобильных дорог и дворовых территорий | 2017-2021гг | Итого | 2504,1 | 6250,0 |  | 6050,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Администрация города Реутов (Отдел транспорта, связи и экологии) |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Реутов | 2504,1 | 6250,0 |  | 6050,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 2.2.1 | Ямочный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 2017-2021гг | Средства бюджета города Реутов | 2 504,1 | 5 250,0 |  | 5050,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Администрация города Реутов (Отдел транспорта, связи и экологии) | Повышение безопасности дорожного движения; Снижение количества ДТП с материаль-ным ущербом |
| 2.2.2 | Строительство сети ливневой канализации | 2017-2021гг | Средства бюджета города Реутов | 0,0 | 1000,0 |  | 1000,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация города Реутов (Отдел транспорта, связи и экологии) | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дворовых территорий |
| 3 | Увеличение протяженности автомобильных дорог | 2017-2021гг | Итого | 22 453,0 | 318895,0 |  | 181145,0 |  | 70400,0 | 67350,0 | 0 | 0 | Администрация города Реутов (Отдел транспорта, связи и экологии) |  |
|  |  |  | Средства инвестора | 22 453,0 | 318895,0 |  | 181145,0 |  | 70400,0 | 67350,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Строительство автомобильных дорог | 2017-2021гг | Средства инвестора | 22 453,0 | 318895,0 |  | 181145,0 |  | 70400,0 | 67350,0 | 0 | 0 | Администрация города Реутов (Отдел транспорта, связи и экологии) | Повышение уровня благоустройства города, транспортная доступность новых микрорайонов |
| 3.2 | Субсидия на строительство (реконструкцию) объектов дорожного хозяйства местного значения | 2017-2021гг | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Реутов (Отдел транспорта, связи и экологии) | Повышение уровня благоустройства города, транспортная доступность новых микрорайонов |

** Адресный перечень ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий в рамках комплексного благоустройства на 2017 год представлен в приложении 1 к муниципальной программе.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городском округе Реутов на 2017-2021 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Перечень мероприятий подпрограммы I «Безопасность дорожного движения»

| 1.1. | Установка дорожных знаков | Средства муниципального бюджета | Расчет потребностей производится на основании сводного сметного расчета | всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год | 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Обновление дорожной разметки | Средства муниципального бюджета | Расчет размера ассигнований бюджета городского округа Реутов на соответствующий финансовый год на разметку автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется по следующей формуле: А разм.д. = Н × Пр.разм., где: А разм.д. - размер ассигнований бюджета городского округа Реутов на соответствующий финансовый год на разметку автомобильных дорог общего пользования местного значения (руб.); Н – норматив финансовых затрат на разметку асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения (руб./тыс. п.м) Пр разм. – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения для нанесения дорожной разметки (тыс. п.м). | всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год | 4250,0 4050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |
| 1.3 | Установка и обустройство светофорных объектов | Средства муниципального бюджета | Расчет потребностей производится на основании сводного сметного расчета | всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год | 1689,3 1689,3 0,00 0,00 0,00 0,00 |

Перечень мероприятий подпрограммы II «Содержание дорог и объектов улично-дорожной сети»

| 2.1 | Содержание ливневой канализации | Средства муниципального бюджета | Расчет размера ассигнований бюджета городского округа Реутов на соответствующий финансовый год на содержание ливневой канализации, расположенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, осуществляется по следующей формуле: А л.к. = Н л.к. x L., где: А л.к. - размер ассигнований бюджета городского округа Реутов на соответствующий финансовый год на содержание ливневой канализации, расположенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (руб.); Н л.к. - норматив финансовых затрат на содержание ливневой канализации, расположенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (руб./тыс. п. м); L - протяженность ливневой канализации, расположенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Реутов, принимаемая по учетным данным (выписки из реестра муниципальной собственности города Реутов) на 1 января года, предшествующего планируемому (тыс. п.м). | всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год | 26 000,0 6000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Содержание светофорных объектов | Средства муниципального бюджета | Расчет размера ассигнований бюджета городского округа Реутов на соответствующий финансовый год на содержание светофорных объектов, находящихся в собственности города Реутов, осуществляется по следующей формуле: Асв. = Нсв x Св - размер ассигнований бюджета городского округа Реутов на соответствующий финансовый год на содержание светофорных объектов, находящихся в собственности города Реутов (руб.); Нсв. - норматив финансовых затрат на содержание светофорных объектов, находящихся в собственности города Реутов (руб./шт.); Св - количество светофорных объектов, находящихся в собственности города Реутов, принимаемое по учетным данным (выписки из реестра муниципальной собственности города Реутов) на 1 января года, предшествующего планируемому (шт.). | всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год | 30 997,3 5272,9 6431,1 6431,1 6431,1 6431,1 |
| 2.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с совершенствованным типом покрытия, в том числе декабрь 2016г. | Средства муниципального бюджета | Расчет ассигнований бюджета городского округа Реутов на соответствующий финансовый год на содержание группы автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется путем суммирования затрат на содержание по элементам автомобильных дорог общего пользования местного значения по группам по следующей формуле: А сод.эл.д. = SUM Нi эл.д. x Si эл.д., где: А эл.дi. - размер ассигнований бюджета городского округа Реутов на соответствующий финансовый год на содержание i-го элемента группы автомобильных дорог общего пользования местного значения (руб.); Нi эл.д. - норматив финансовых затрат на содержание i-го элемента группы автомобильных дорог общего пользования местного значения (руб./тыс. кв.м); Si эл.д. - площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения для каждой группы согласно соответствующим учетным данным (выписки из реестра муниципальной собственности города Реутов) на 1 января года, предшествующего планируемому (тыс.кв. м). | всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год | 230 483,10 35 227,90 48 813,80 48 813,80 48 813,80 48 813,80 |
| 2.4 | Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Эксплуатация дорог и парковочного пространства города Реутов» | Средства муниципального бюджета | Расчет потребностей производится на основании сводного сметного расчета | всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год | 39 739,2 31 744,8 1998,6 1998,6 1998,6 1998,6 |

Перечень мероприятий подпрограммы III «Ремонт дорог и объектов улично-дорожной сети»

| 3.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Средства муниципального бюджета | Расчет размера ассигнований бюджета городского округа Реутов на соответствующий финансовый год на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется путем суммирования затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по группам по следующей формуле: А кап.рем.д. = SUM Нi кап.рем.д. x Si кап.рем.д., где: А кап.рем.д. - размер ассигнований бюджета городского округа Реутов на соответствующий финансовый год на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (руб.); Нi кап.рем.д. - норматив финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения для соответствующей группы с покрытием усовершенствованного типа (руб./тыс. кв.м); Si кап.рем.д. - расчетная площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения для каждой группы, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (тыс.кв. м). | всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год | 16 842,60 14 974,6 467,0 467,0 467,0 467,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. | Средства муниципального бюджета | Расчет размера ассигнований бюджета городского округа Реутов на соответствующий финансовый год на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется путем суммирования затрат на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по группам по следующей формуле: А рем.д. = SUM Нi рем.д. x Si рем.д., где: А рем.д. - размер ассигнований бюджета городского округа Реутов на соответствующий финансовый год на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (руб.); Нi рем.д. - норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения для соответствующей группы с покрытием усовершенствованного типа (руб./тыс. кв. м); Si рем.д. - расчетная площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения для каждой группы, подлежащих ремонту на год планирования (тыс. кв. м). | всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год | 24 425,40 8425,4 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 |
| 3.3 | Субсидия бюджету муниципального образования Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Средства бюджета Московской области | Софинансирование в соответствии с порядком предоставления субсидии | всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год | 12 583,0 12 583,0 0,0 0,0 0,0 |
| 3.4 | Ямочный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Средства муниципального бюджета | Расчет потребностей производится на основании сводного сметного расчета | всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год | 5250,0 5050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |
| 3.5 | Строительство сети ливневой канализации | Средства муниципального бюджета | Расчет потребностей производится на основании сводного сметного расчета | всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год | 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 3.6 | Строительство автомобильных дорог | Средства инвестора | Расчет потребностей производится на основании сводного сметного расчета | всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год | 318 895,0 181 145,0 70 400,0 67 350,0 0,0 0,0 |
| 3.7 | Субсидия на строительство (реконструкцию) объектов дорожного хозяйства местного значения | Средства бюджета Московской области | Софинансирование в соответствии с порядком предоставления субсидий | всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |

- Перечень мероприятий подпрограммы IV « Транспортное обслуживание населения»

| 4.1 | Формирование маршрутной сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории города | Средства муниципального бюджета | Не требует финансирования | всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы городского округа Реутов

| Наименование показателей | Методика расчета | Единица измерения | Значения базовых показателей | Периодичность предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача. Совершенствование организации безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий, (Социальный риск) | М=(Мдтп/S)*100 000, где М- количество погибших на 100 тыс человек населения Мдтп- число погибших в ДТП S- среднегодовая численность населения | количество погибших на 100 тыс населения | 1,05 | 1 раз в год |
| Протяженность веломаршрутов | Определяется по фактической протяженности веломаршрутов в городе | км | 4 | 1 раз в год |
| Задача. Повышение обустройства автомобильных дорог |  |  |  |  |
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации | Определяется по фактическому значению протяженности дорог в городе | км | 40,662 | 1 раз в год |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км | Определяется по фактическому значению | км | 40,212 | 1 раз в год |
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям | Определяется по фактическому значению протяженности дорог в городе, не отвечающих нормативным требованиям | км | 0,45 | 1 раз в год |
| Оцифровка ям | О ям = Крем/ Коцифр * 100%, где О ям- доля отремонтированных ям из общего количества зарегистрированных,% Крем- количество отремонтированных ям из числа зарегистрированных по данным системы АИС «Дороги Подмосковья», шт К оцифр- количество оцифрованных ям, по данным системы АИС «Дороги Подмосковья», шт | % |  | 1 раз в год |
| Задача. Комплексное благоустройство автомобильных дорог и дворовых территорий |  |  |  |  |
| Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведение в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | Определяется Администрацией города по фактическому значению увеличения площади автомобильных дорог , приведенных в нормативное состояние за отчетный период, с использованием субсидий из Дорожного фонда МО и средств бюджета | тыс кв м | 19,560 | 1 раз в год |
| Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведение в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | Определяется Администрацией города по фактическому значению увеличения площади дворовых территорий , приведенных в нормативное состояние за отчетный период, с использованием субсидий из Дорожного фонда МО и средств бюджета | тыс кв м | 18, 491 | 1 раз в год |
| Реализация программы «Удобная парковка» | У=100%-(100%*(Н-К)/Н, где Н- нормативное количество парковочных мест на парковках общего пользования К- количество парковочных мест на парковках общего пользования | % | 96 | 1 раз в год |
| Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования, м/м | Определяется Администрацией города ( Расчет производится в соответствии с нормативами 420м/м на 1000 населения и среднегодовым ростом населения по документам территориального планирования муниципального образования) | машиномест | 40583 | 1 раз в год |
| Фактическое количество парковочных мест на парковках общего пользования | Определяется по фактическому значению машиномест на парковках общего пользования в городе | машиномест | 40583 | 1 раз в год |
| Фактическое количество парковочных мест на перехватывающих парковках | Определяется по фактическому значению машиномест на перехватывающих парковках в городе | машиномест | 190 | 1 раз в год |
| Задача. Обеспечение надлежащего состояния автомобильных дорог и дворовых территорий |  |  |  |  |
| Увеличение площади поверхности дворовых территорий отремонтированных по обращениям через портал «Добродел» | Определяется по фактическому значению увеличения площади дворовых территорий , приведенных в нормативное состояние по обращениям, поступивших через портал «Добродел» | Кв м | 9602 | 1 раз в год |
| Задача. Увеличение протяженности автомобильных дорог |  |  |  |  |
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Определяется Администрацией города по фактическому значению построенных и реконструируемых дорог | км | 0 | 1 раз в год |
| Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог | Характеризует темпы развития сети и определяется Администрацией города по фактическому значению построенных дорог | % | 0 | 1 раз в год |
| Задача. Обеспечение транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |
| Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Показатель равен отношению количества пассажиров , оплативших свой проезд единой транспортной картой, к общему количеству платных пассажиров, умноженному на 100%. | % | 0 | 1 раз в год |
| Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа (муниципального района) на конец года | Показатель в программе отсутствует по причине отсутствия в городе муниципальных маршрутов по регулируемым тарифам | % | 0 | 1 раз в год |
| Доля перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20% | Определяется процентным отношением количества перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципальных бюджетов, у которых соотношение количество транзакций на терминал составляет более 50 транзакций , к общему количеству перевозчиков- юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципальных бюджетов | % | 50 | 1 раз в год |

- Управление реализацией муниципальной программы

- Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

2. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления Администрации городского округа Реутов об утверждении муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Администрации городского округа Реутов;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

3. Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

3) заключает соглашения (договоры) о намерениях с Правительством Московской области, если государственной программой предусмотрена передача субсидий из бюджета Московской области в бюджет городского округа Реутов, и хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании государственной программы (подпрограммы);

4) определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

5) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

7) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

8) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в Экономическое управление Администрации городского округа Реутов отчет о реализации муниципальной программы;

9) на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

10) размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

11) обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.

4. Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия.

- Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы

- Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Реутов.

2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Экономическое управление оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложению N 6 к Постановлению Главы города от 28.08.2014 № 29-ПГ «О внесении изменений в Постановление Администрации от 29.07.2013 №468-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Реутов».

Отчет направляется в электронном виде на электронный официальный адрес Экономического управления.

3. Финансовое управление ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Экономическое управление отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ за счет средств бюджета городского округа Реутов.

4. Экономическое управление с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков муниципальных программ и Финансового управления, до 25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, подготавливает сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте городского округа Реутов в сети Интернет.

5. Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Экономическое управление для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

6. Не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, Экономическое управление готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте городского округа Реутов в сети Интернет.

7. После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет в Экономическое управление Администрации городского округа Реутов на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

8. Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета городского округа Реутов и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям N 6 и N 7 к Постановлению Главы города от 28.08.2014 № 29-ПГ «О внесении изменений в Постановление Администрации от 29.07.2013 №468-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Реутов».

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям N 7 и N 8 к Постановлению Главы города от 28.08.2014 № 29-ПГ «О внесении изменений в Постановление Администрации от 29.07.2013 №468-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Реутов».

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса в городском округе Реутов на 2017-2021 годы»,

утвержденной постановлением Администрации города Реутов от 07.11.2016 № 212 – ПА

Адресный перечень ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017 году (кв. м)

| № п/п | Наименование улиц | Общая площадь | ДОРОГИ |  | ТРОТУАРЫ |  | БОРТОВОЙ КАМЕНЬ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт | Уширение | Ремонт | Новое строительство | Разборка | Установка |
| 1 | ул. Октября (от влад. 14 до ул. Молодежная) | 13 572 | 13 572 |  |  |  | 454 | 454 |
| 2 | Садовый пр (от ул. Победы до д .4 ул. Головашкина) | 8743 | 8329 |  | 414 |  | 364 | 364 |
| 3 | ул. Победы (от д. 30 до ул. Гагарина) | 13 627,44 | 13 627,4 |  |  |  | 382 | 382 |
| 4 | ул. Дзержинского (от д. 9 до д. 4) | 4067,60 | 4067,6 |  |  |  | 430 | 430 |
|  | Итого | 40 010,04 | 39 596 |  | 414 |  | 1630 | 1630 |

Адресный перечень ремонта дворовых территорий в рамках комплексного благоустройства в 2017 году ( кв. м)

| № п/п | Наименование улиц | Общая площадь | ДОРОГИ |  | ТРОТУАРЫ |  | БОРТОВОЙ КАМЕНЬ |  | ПАРКОВКИ |  | Колодцы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт | Ушире-ние | Ремонт | Новое строительство | Разборка | Уста новка | Ремонт | Новое строи тельство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ул. Гагарина, д.32 | 352 | 203 | 63 | 50 |  | 131 |  |  | 36 |  |
| 2 | ул. Гагарина д.24 | 415 | 233 | 58 | 56 |  | 89 | 13 | 68 |  |  |
| 3 | ул.Гагарина, д.36 | 314 | 243 | 36 |  |  | 85 | 7 | 35 |  |  |
| 4 | ул. Дзержинского, д.4/3 | 328 |  |  | 66 |  | 85 | 53 |  | 262 |  |
| 5 | ул.Ленина, д.3 | 169 |  |  | 169 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Юбилейный пр-т, д.13 | 724 | 327 |  | 397 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул.Некрасова, д.24 | 1007 |  |  |  |  | 44 | 104 | 994 | 13 |  |
| 8 | ул.Новогиреевская, д.10 | 877 | 600 | 12 | 110 |  | 191 | 88 |  | 155 | 1 |
| 9 | ул.Советская, д.29 | 1044 | 290 |  | 421 | 39 | 11 | 78 | 61 | 233 |  |
| 10 | ул. Советская, д.26,28 | 967 | 618 | 208 | 141 |  | 320 | 25 |  |  |  |
| 11 | ул.Советская, д.15 | 430 | 70 | 118 |  |  | 171 |  |  | 242 |  |
| 12 | ул.Строителей, д.1 | 464 |  |  | 250 |  |  | 36 |  | 214 |  |
| 13 | Носовихинское шоссе, д.11 | 1751 | 716 |  | 551 | 24 | 304 | 212 | 250 | 210 | 3 |
| 14 | Юбилейный пр-т, д.7 | 740 | 371 |  | 243 |  | 148 | 148 | 126 |  |  |
| 15 | Юбилейный пр-т, д.9 | 559 | 149 |  | 410 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ул.Южная, д.11 | 570 | 426 | 27 |  |  | 54 | 54 | 117 |  |  |
| 17 | ул.Южная, д.9 | 560 | 469 |  | 91 |  | 132 | 132 |  |  |  |
| 18 | ул.Октября, д.5 | 245 |  |  | 33 |  |  |  | 62 | 150 |  |
| 19 | пр-т Мира, д.29 | 227 | 97 |  | 130 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 11 743 | 4812 | 522 | 3118 | 63 | 1785 | 950 | 1651 | 1713 | 4 |

»