**Информация о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования средств бюджета города Реутов, направленных на выполнение работ по замене газовых плит, проточных водонагревателей и гибкой газовой подводки в помещениях, находящихся в муниципальной собственности города Реутов в 2012-2014 годах»**

По фактам выявленных нарушений в соответствии с требованиями статьи 17 Положения о Контрольно-счетной палате города Реутов по завершению контрольного мероприятия Главе Администрации города Реутов направлено 1 Представление и 1 Предписание.

По результатам контрольного мероприятия выявлены нарушения и недостатки на общую сумму 210 567,75 рублей, в том числе ущерба – 195 015,24 рублей.

В соответствии Предписанием, Администрацией города Реутов приняты следующие меры по устранению нарушений и недостатков:

1. Проведена претензионная работа с подрядной организацией ООО «ПРОЕКТ-СЕРВИС ГРУПП», в результате которой осуществлен возврат излишне уплаченных средств в бюджет города Реутов в сумме 195 015,24 рублей.
2. Усилен контроль выполнения работ подрядными организациями силами отдела ЖКХ в рамках реализации мероприятий, направленных на улучшение качества жизни граждан, проживающих в жилищном фонде городского округа Реутов.

В соответствии с Представлением, Администрацией города Реутов приняты следующие меры по устранению нарушений и недостатков:

1. Усилен контроль в рамках реализации мероприятий по установке газового оборудования в муниципальной собственности в период исполнения муниципальных контрактов подрядными организациями.
2. Проводится регулярный мониторинг приватизации муниципального жилого фонда для успешного и эффективного исполнения договорных обязательств и недопущения оплаты работ в жилом фонде, находящемся в частной собсвенности.

Все предложения Представления от 28.05.2015 г. и Предписания от 28.05.2015 г. выполнены в полном объеме.