Запрос котировок цен

на  выполнение ремонтных работ в муниципальном общеобразовательном       учреждении «Средняя общеобразовательная  школа № 1»  Управления образования г. Реутов

Заказчик: Управление образования города Реутова  (адрес: МО, г. Реутов, ул. Строителей     д.15,) предусматривает осуществить для муниципальных нужд города, способом запроса котировок цен муниципальный заказ на выполнение работ:

ремонт фасада здания школы

- Штукатурка декоративным раствором - 129.5 м. кв.

- Ремонт штукатурки фасада – 60м.кв.

- Окраска фасада –129.5 кв.м.

Ремонт хоз. блока:

1.Заделка оконных проемов 4.73 м. кв.

2.Заделка дверного проема – 1.8 м. кв.

3.Окраска фасада хоз. блока – 81 м.кв.

4.Установка металлических дверей – 1 шт.

Очистка от старого мусора. Вывоз мусора

С подробной сметной документацией можно ознакомиться у Жуковой Л.Б. , контактный телефон 528-74-88

Максимальная цена контракта  на весь объем -  250 тыс. руб. (с НДС)

Источник финансирования заказа: местный бюджет

Место выполнения работ: Московская область,  г. Реутов, ул. Лесная, д.12

Сроки  выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта по 20 августа.

Место и срок подачи котировочных заявок: МО, г. Реутов, ул. Строителей, д.15,  Телефон: 528-62-42;  в течение 4 дней с момента публикации на сайте, по рабочим дням с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00

Начало подачи котировочных заявок с  9.00 ч.  9.06.2007 г. года.

Дата окончания подачи котировочных заявок 18.06.2007 г. до 10.00ч (время  московское)

Срок и условия оплаты: безналичный расчет, 30% предоплата, окончательный расчет после подписания акта сдачи выполненных работ.

Срок подписания муниципального контракта победителем в проведении запроса котировок: пять дней после размещения на официальном сайте  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

В случае Вашего согласия принять участие в   выполнении работ, просим представить в письменном виде  котировочную заявку по вышеуказанному адресу.

Победителем запроса котировки цен будет признан исполнитель, предложивший наименьшую цену работ.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В форме электронного документа котировочная заявка не принимается.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Победителю будут направлены в течение 2-х дней со дня подписания 1 экземпляр протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и проект муниципального контракта.

Приложение №1: Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка

Дата:______________

Кому ________________________________________________________________________

Изучив предложенный Вами запрос котировки цены, __________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства  _____________________________________________________________________________ (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы  по адресу __________________________________________________________________________

(адрес)

__________________________________________________________________________

(наименование)

на сумму __________________  (цена указывается с учетом расходов на доставку и НДС (с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в т.ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и др. обязательных платежей), которая является частью настоящей заявки.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цены выполнить работы в указанный срок, приведенным в запросе котировки цены, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

_________________ ___________________________________

(подпись, печать)              (должность)

Приложение 2

# ПРОЕКТ

## Муниципальный контракт

На  выполнение работ

«____»_______2007 г

№__________                                                                                                    г. Реутов

Управление образования  городского округа Реутов, действующее на основании Положения,  именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице начальника Управления образования Розанова В.Л. , с одной стороны,

и_____________________________________________________________________

(полное наименование организации - подрядчика или  физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель)

именуемая в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице ________________ _____________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. или паспортные данные физического лица)

действующего на основании ____________________________________________, с  другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с нормами  действующего законодательства, правовыми актами муниципального образования «Городской округ Реутов Московской области» и протоколом конкурсной комиссии заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполнение следующих работ:

1.2. Сроки выполнения работ

1.3. На работы, выполняемые по настоящему Контракту, подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязан иметь соответствующую лицензию.

1.4. Настоящий Контракт составлен на основании протокола         _от              №                _

2. ЦЕНА КОНТРАКТА. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет  ----------.  рублей. ( с НДС)

2.2. В течение действия контракта цена изменению не подлежит.

2.3. Контракт финансируется за счет средств местного бюджета

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Муниципальный заказчик:

а) поручает Подрядчику выполнение работ для муниципальных нужд городского округа в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обязуется передать Подрядчику документацию и информацию, необходимые для выполнения муниципального заказа  на выполнение работ для муниципальных нужд городского округа;

в) консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального заказа на выполнение работ для муниципальных нужд городского округа;

г) обеспечивает оплату работ, выполняемых для муниципальных нужд городского округа в соответствии с п. 2, и п. 5 настоящего Контракта;

д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего возмещения затрат;

е) осуществляет  контроль за исполнением настоящего Контракта;

3.2. Подрядчик:

а) обязуется выполнить работы для муниципальных нужд городского округа в объеме, сроки, надлежащего качества и по цене, предусмотренные настоящим контрактом;

б) вправе запрашивать  и получать в установленном порядке у Муниципального заказчика документацию и информацию по вопросам выполнения Контракта на выполнение работ для муниципальных нужд городского округа Реутов;

в) вправе получать консультации у Муниципального заказчика по вопросам выполнения контракта на выполнение работ;

г) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Муниципального заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения затрат;

д)  Подрядчик вправе привлечь на основе договора к выполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков);

е) Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с муниципальным контрактом, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным заказчиком обязательств по муниципальному контракту.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. При завершении работ в целом подрядчик представляет Муниципальному заказчику  два экземпляра подписанного Подрядчиком акта сдачи-приемки работ.

4.2. Муниципальный заказчик в течение ___дней со дня получения акта сдачи-приемки работ, обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки работ или мотивированный отказ.

4.3. В случае обнаружения дефектов и (или) несоответствия  выполненных работ, требованиям, определенным настоящим контрактом, Муниципальный заказчик в течение дней после получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан представить акт с перечнем дефектов (указанием иных несоответствий выполненных работ требованиям, определенным контрактом). Подрядчик в течение ___дней после получения данного акта без  дополнительной оплаты обязан произвести устранение указанных дефектов.

После устранения указанных дефектов Подрядчиком работ Муниципальный заказчик в течение __________ дней подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата выполненных работ производится в течение 10 дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Муниципального заказчика.

5.2. Стоимость выполненных работ должна быть идентична стоимости, предложенной Подрядчиком на соответствующем конкурсе на выполнение работ для муниципальных нужд и утвержденной протоколом о результатах конкурса.

5.3. Расчеты за выполненные работы производятся между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.4. Датой надлежащего выполнения работ считается дата подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки работ.

5.5. Гарантийный срок устанавливается на ________ мес. со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Муниципальным заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае некачественного исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик, по требованию Муниципального заказчика, производит устранение дефектов. Претензии к Подрядчику, по качеству работ Муниципальный заказчик направляет в течение _________ дней со дня обнаружения (согласно п.4.3).

6.2. В случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом Муниципальный заказчик вправе потребовать  пени в размере 0,1% от стоимости работ, подлежащих выполнению в указанный срок, за каждый день просрочки.

6.3. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Муниципальному заказчику понесенные им убытки.

6.4. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств.

6.5. В случае возникновения споров стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Муниципальный заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.7. Споры и разногласия, неурегулированные сторонами путем переговоров в течение ___________ дней, в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются в судебном порядке.

6.8. Расторжение  муниципального контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

6.9. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Подрядчик не лишается права на обеспечение выполнения Контракта и не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения контракта в силу его невыполнения, если задержки с невыполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств (войны, революции, пожары, наводнения, эпидемии, карантины, эмбарго на поставку грузов).

При возникновении форс-мажорной ситуации Подрядчик должен незамедлительно направить Муниципальному заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Муниципального заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

- ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

Управление образования городского округа Реутов Московской области и должностные лица, уполномоченные начальником Управления образования городского округа Реутов, вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента его подписания по 30.06.2007 г. включительно.

9.2.При заключении и исполнении  муниципального контракта изменение условий контракта.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальный заказчик:

Управление образования городского округа Реутов

Подрядчик:___________________________________________________

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Контракт составлен  в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Муниципального заказчика и Подрядчика).

| Муниципальный заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ______________________________ М.П. «_____» ___________ 2007 г. | ______________________________ М.П. «_____» ___________ 2007 г. |