Извещение  о проведении конкурса

Администрация города Реутова Московской области

приглашает к участию в открытом конкурсе

1.	Информация о муниципальном заказчике

Администрация г. Реутова Московской области

Место нахождения: Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27

Почтовый адрес: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27

Адрес электронной почты: naukograd@reutov.net

Телефон/факс: (495) 528-91-85

2.	Информация о размещении заказа

Форма торгов: открытый конкурс.

Источник финансирования заказа: средства местного бюджета.

Предмет муниципального контракта:

Внедрение кабельной системы обогрева желобов и водостоков крыши здания муниципального учреждения «Спорт-центр».

Объем и краткая характеристика выполняемых работ:

Кабельная система обогрева (КСО) должна обеспечить целостность элементов карниза кровли и снегозадержания, водосточных желобов и труб и отсутствие на них наледей и сосулек в осенний, зимний и весенний периоды в климатических условиях г. Реутова.

Объём необходимых работ определяется геометрическими размерами и конструктивными особенностями здания, его кровли и системы отвода талых вод (водостоков).

Кровля здания металлическая, площадью 2400 кв. м., в плане прямоугольная 32х75 метров, в поперечном разрезе овально-выпуклая двухскатная, с малой крутизной скатов,  обустроена пластинчатыми элементами снегозадержания на расстоянии 0,5 м. от краёв кровли. Общая длина желобов 150 м., сечение желобов – прямоугольная трапеция высотой 90 мм с основаниями 87 и 120 мм; общая длина труб водостока 170 м., количество труб водостока – 15, сечение труб прямоугольное 110х75 мм. Высота от уровня земли до краёв кровли переменная от 6,1 до 8,7 м.  Помещения электрощитовой и охраны  находятся на первом этаже.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ:

г. Реутов, ул. Новая, д. 1а., здание муниципального учреждения «Спорт-Центр».

При выполнении работ необходимо наличие соответствующих сертификатов и паспортов на материалы и комплектующие изделия, предлагаемые к использованию в составе КСО.

С момента подписания муниципального контракта до 26 декабря 2006 года.

Условия оплаты работ: безналичный расчет, по факту выполнения работ с 30 % авансированием.

Начальная цена контракта: 550 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

конкурсная документация предоставляется без взимания платы на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, дом 16, Управление реализации программы наукограда, с 09 июня 2006 г. по 09 июля 2006 г., ежедневно, кроме выходных, с 9 до 17 ч.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте www.reutov.net

Место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе:

Заявки подаются по форме, установленной конкурсной документацией, в письменной форме в запечатанном конверте непосредственно по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, дом 16, Управление реализации программы наукограда или направляются по почте по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27.

Даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе:

с 9 июня 2006 г. до 11 часов 00 минут 10 июля 2006 г.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

1. Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара, качество работ, услуг;

2.  Расходы на эксплуатацию КСО;

3.  Расходы на техническое обслуживание КСО;

4.  Сроки (периоды) выполнения работ;

5  Срок предоставления гарантии качества КСО;

6  Объем предоставления гарантий качества КСО;

7.  Наименьшая цена контракта.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе:

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27, к 206,

10 июля 2006 г. в 11  часов 00 минут

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27, к 206,

18 июля 2006 г. в 11  часов 00 минут

Место, дата и время подведения итогов конкурса:

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27, к 206,

20 июля 2006 г. в 11  часов 00 минут