# Утвержден приказом

Директора МУП «УО «Жилсервис»

От « 04 » апреля 2008г № 64

Запрос котировок цен

на выполнение   работ по капитальному ремонту межпанельных стыков  в жилых домах   города Реутова.

Муниципальный заказчик: МУП «УО «Жилсервис»  (адрес: 143960, Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д.2, тел. 791-30-65 ) предусматривает разместить заказ для муниципальных нужд города способом запроса котировок цен на выполнение работ  по капитальному ремонту межпанельных стыков  в жилых домах  города Реутова.

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ. Требования, установленные Муниципальным заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Муниципального заказчика.

- Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой – 2059,8м;

- Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках насухо – 532м.

Качество выполняемых работ должно соответствовать нормативным требованиям (СНиП, ГОСТ). Используемые материалы должны иметь   сертификаты качества и соответствовать экологическим и гигиеническим нормам. Соблюдение охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с действующим   законодательством   Российской  Федерации  и  Московской  области.

Максимальная цена контракта: на весь объем – 499 999 руб. (с учетом всех обязательных платежей).

Источник финансирования заказа: местный бюджет

Место выполнения работ: Московская область, город Реутов., Юбилейный пр., д.9 (75,142,173); Юбилейный пр., д.14 (157, 141); Юбилейный пр., д.13 (210); Юбилейный пр., д.11 (3,66,173); Юбилейный пр., д.7 (9,61); Юбилейный пр., д.5 (30,95); Юбилейный пр., д.3 (95,85,89); Юбилейный пр., д.1 (240); ул.Молодежная, д.1(361,381,269,33); ул.Молодежная, д.2 (85,337,142); ул.Молодежная, д.6 (148,138,8); Носовихинское шоссе, д.6 (59,50,48,45); Носовихинское шоссе, д.8 (14,159); ул. Южная, д.2 (43,67,243,218).

Сроки  выполнения работ:    31 мая  2008 года

Место  подачи котировочных заявок: Московская область, город Реутов, ул. Юбилейный проспект, д.2,  к.1;

Срок подачи котировочных заявок: с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 часов ( время московское), кроме субботы и воскресенья.

Начало подачи котировочных заявок:    8 апреля 2008 года

Дата окончания подачи котировочных заявок:   17 апреля  2008 года

Срок и условия оплаты выполнения работ: Перед    началом   работ    Заказчик    выплачивает    Подрядчику    аванс   в   размере   30%   от стоимости работ, на приобретение материалов. Окончательный расчет – по фактическому исполнению, после подписания Акта приема-сдачи выполненных  работ

Срок подписания муниципального контракта победителем в проведении запроса котировок: не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении вышеуказанных работ, просим представить в письменном виде котировочную заявку  по вышеуказанному адресу.

Победителем в проведении запроса котировок цен признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена выполняемых работ. При предложении наиболее низкой цены выполняемых работ несколькими участниками размещения заказа победителем в размещении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В форме электронного документа котировочные заявки не принимаются, т.к. отсутствует техническая возможность использования электронно-цифровой подписи, обеспечивающей юридическую значимость подачи заявки в электронном виде.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Муниципальный заказчик в течение 2-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок передает Победителю в проведении запроса котировок 1 экземпляр вышеуказанного протокола и проект муниципального контракта.

Утверждена

Постановле Главы гор

От _____________№______

Котировочная заявка

Дата:_____________________

Кому ____________________________________________________________________

Изучив предложенный Вами запрос котировки цены, ___________________________

_____________________________________________________________________________ (наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для

_____________________________________________________________________________

физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, идентификационный номер, телефон)

предлагаем выполнить следующие работы:

_____________________________________________________________________________

(наименование и объем выполняемых работ)

по адресу ____________________________________________________________________,

(место выполняемых работ)

Срок выполнения работ________________________________________________

Цена работ __________________  (с учетом всех обязательных платежей).

Мы подтверждаем, свое согласие исполнить условия Контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок цен и согласны с имеющимся в запросе котировок цен порядком оплаты выполненных работ.

В случае признания нас победителем в запросе котировок  мы обязуемся подписать муниципальный контракт в течение  срока, указанного в запросе котировок цен.  В случае непредставления нами в указанный срок, подписанного муниципального  контракта, мы уведомлены, что сведения о нас будут направлены заказчиком в реестр недобросовестных поставщиков.

_________________ ___________________________________

(подпись, печать)                       (должность)

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___________

На выполнение работ

г. Реутов								            «__»___________2008 г.

Муниципальное Унитарное Предприятие «Управляющая Организация «Жилсервис», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Даниленко Олега Алексантровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Реутова Московской области, заключили настоящий  муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

# 1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Предметом Контракта является выполнение работ для муниципальных нужд муниципального образования г. Реутов Московской области по __________________________________в 2008г..

1.2.Выполнение работ осуществляется в соответствии с утвержденной сметной документацией.

1.3.Основанием для заключения Контракта является Протокол котировочной  комиссии    № ____  от  «____»____________ 2008 г.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ  по настоящему Контракту составляет: _______________рублей _____________________________________________________________________________в том числе НДС 18%_________________рублей (_________________________________).

2.2. Указанная в п.2.1. стоимость работ определяется на основании утвержденной сметной документации с учетом расчетных индексов пересчета стоимости,  за соответствующий период и по результатам торгов.

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.Подрядчик:

3.1.1. В праве запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию по вопросам выполнения работ по Контракту для муниципальных нужд города.

3.1.2.Обязуется выполнять работы согласно сметной документации, в соответствии с нормативными требованиями, письменными указаниями Заказчика, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.1.3.Обязуется за свой счет возмещать материальный ущерб, моральный вред и т.д. по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам в период проведения работ на объекте.

3.1.4.Обязуется обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и других документов, по требованию Заказчика, должны быть предоставлены до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

3.1.5.Обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.1.6.Обязан своевременно представлять Заказчику акты КС –2, КС-3 о выполненных работах.

3.1.7.Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком, привлечение субподрядчиков для  выполнения работ по муниципальному контракту.

1

3.1.8.Подрядчик является надлежащим ответчиком во всех случаях, предусмотренных  КоАП РФ, Законодательством РФ, Законодательством Московской области, в том числе, касающихся нарушений ГОСТов РФ, регламентирующих работы по настоящему Контракту и иным вопросам, контроль за которыми отнесен к компетенции органов надзора.

3.1.9. Ущерб, нанесенный в результате производства работ по настоящему Контракту третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

3.2.   Заказчик :

3.2.1.Обязуется произвести приемку и оплату работ выполненных Подрядчиком в порядке, предусмотренным настоящим Контрактом в трехдневный срок.

3.2.2.Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

3.2.3.Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становиться явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков. Предусмотренные настоящим пунктом последствия не наступают в случае, если соответствующие действия (бездействия) подрядчика имели место по независящим от него причинам.

3.2.4.Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Контракта или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика в разумных пределах, а также потребовать возмещения убытков.

3.2.5.В случаях, предусмотренных в п.п.3.2.2, 3.2.3. настоящего Контракта Заказчик направляет Подрядчику уведомление, содержащее конкретные мотивы и указания на дальнейшие действия заказчика. Данное уведомление направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по реквизитам представленным подрядчиком, либо иным образом, позволяющим достоверно установить факт его получения.

4.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик     организует     и     осуществляет     приемку     работ    с    участием    представителя

Подрядчика.

4.2.Сдача   полностью   выполненных   работ   Подрядчиком   и   приемка   их  оформляется  актом

и подписывается обеими сторонами.

4.3.Стороны    подписывают    акты    о    приемке    выполненных    работ    (КС-2)   и   справку   о

стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

4.4.Приемка       результатов       полностью      завершенных       работ       осуществляется      после

исполнения    сторонами    всех    обязательств,    предусмотренных    настоящим    Контрактом,   в

соответствии    с    установленным     порядком,     действовавшим     на     дату    его   подписания.

4.5.Заказчик  вправе  отказаться  от  приемки  выполненных  Подрядчиком  работ  в случае   обнаружения     недостатков,    которые     исключают     возможность     его     использования    для

указанной в настоящем Контракте цели.

5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И  ПОРЯДОК РАСЧЕТА

5.1.Оплата производится за счет средств местного бюджета в порядке безналичного перечисления сумм денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного счета.

5.2.Перед    началом   работ    Заказчик    выплачивает    Подрядчику    аванс   в   размере   30%   от

стоимости работ, на приобретение материалов. Окончательный расчет – по фактическому исполнению, после подписания Акта приема-сдачи выполненных  работ.

5.3.Заказчик обязан в течение двух рабочих дней рассмотреть предъявленные акты  на выполненные работы и в случае несогласия вернуть их Подрядчику с замечаниями. После подписания Акта Заказчик в течение 10 рабочих дней оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ.

2

5.4.Допускается отсрочка платежа до тридцати дней.

5.5.Погашение   ранее   произведенных   сумм   аванса   осуществляется   Заказчиком   из  объемов,

выполненных    Подрядчиком     работ     пропорционально    к    общей    стоимости   работ   по

настоящему Контракту.

5.6.В     случае     необходимости     (при     дефиците   бюджетных   средств   у   Заказчика   и   др.),

Заказчик     вправе     в     одностороннем      порядке     принять     решение     и     осуществлять

погашение    ранее   произведенных    сумм   аванса  в  ином  порядке  и  иных  пропорциях,  но

не превышая сумму фактически выданного аванса.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.Стороны несут ответственность за нарушение взятых на себя обязательств по настоящему Контракту в порядке и объеме, установленным действующим законодательством РФ.

6.2.С момента подписания настоящего Контракта и до окончания его срока действия, Подрядчик несет ответственность:

- за охрану труда и обеспечение техники безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Московской области;

- за соответствие качества используемых материалов требованиям ГОСТов, сертификатов и других нормативных документов;

- за соблюдение ГОСТов, нормативных актов, законодательства РФ, условий настоящего Контракта.

6.3.Учитывая установленное выше, Подрядчик принимает на себя обязанность за свой счет возмещать материальный ущерб, моральный вред и т.д. по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам в период проведения работ.

6.4.Стороны несут ответственность за убытки, причиненные другой Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту. Возмещению подлежит реальный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).

6.5.Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за следующие допущенные им нарушения своих обязательств:

- за нарушение сроков завершения работ по объекту (этапу работ) уплачивается пеня в размере 1% от стоимости объекта (этапа работ) за каждые 10 календарных дней просрочки, при этом общая сумма пени за просрочку сдачи объекта (этапа работ) не может превышать 30% от стоимости объекта (этапа работ).

- при задержке сдачи объекта (этапа работ) свыше 30 календарных дней Подрядчик уплачивает штраф в размере 3% от стоимости объекта за каждые последующие 10 календарных дней до фактического исполнения обязательств.

6.6.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штрафа, пеней) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. Если просрочка оплаты выполненных работ связана с невозможностью Реутовского финансового управления Министерства финансов Московской области обеспечить своевременное финансирование оплаты настоящего контракта, то Заказчик не несет ответственность за несвоевременною оплату выполненных работ.

6.8.Выплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.9.Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за причиненный им вред, обусловленный невыполнением, ненадлежащим качеством выполняемых работ, предусмотренных контрактом, при условии, что третье лицо приняло все зависящие от него меры по

3

предотвращению причинения вреда, и причинению вреда не стало следствием действий (без действий) иных лиц.

6.10.В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от настоящего Контракта, существенно ухудшающими результат работы, или с иными существенными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

6.10.1Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения существенных недостатков в разумный срок.

6.10.2.Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.10.3.Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

6.11.Если отступления в работе от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.12.Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Подрядчик не лишается права на обеспечение выполнения Контракта и не несет ответственность в виде выплаты неустоек или расторжения контракта в силу его невыполнения, если задержки с невыполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств (войны, революции, пожара, наводнения, эпидемии, карантина, изменений в действующем законодательстве и др.)

7.2.При  возникновении форс-мажорной ситуации Подрядчик  должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

8. ПРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ

### НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

8.1.Администрация г.Реутова и должностные лица, Уполномоченные Главой г.Реутова, вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта, в том числе проводить экспертные проверки по выполнению работ для муниципальных нужд г.Реутова.

9.РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И УВЕДОМЛЕНИЯ

  - Заказчик  вправе расторгнуть настоящий  Контракт в  одностороннем порядке в случае

систематического (два и более случаев независимо от периодичности) неисполнения Подрядчиком требований к качеству работ и не устранения обнаруженных недостатков, которые зафиксированы представителями Заказчика.

  - При   расторжении   настоящего  Контракта   на  условиях,  предусмотренных  в  п. 9.1.

Заказчик производит приемку выполненных Подрядчиком, на дату расторжения настоящего Контракта, работ и их оплату. Уведомление о расторжении настоящего Контракта направляется Подрядчику заказной корреспонденцией.

  - Все споры и разногласия, возникающие между  Сторонами  по  настоящему Контракту

или в связи с ним, за исключением случаев, указанных в п.9.1., разрешаются путем проведения переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешений разногласий путем проведения переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.4.Уведомления Заказчика и Подрядчика друг другу по настоящему Контракту будут считаться направленными одной Стороной и полученными другой Стороной, если эти уведомления сделаны телефонограммой, заказным письмом, телеграфом, телексом, факсовым сообщением, посредством модемной связи или вручены лично под расписку и факт получения подтвержден другой Стороной.

4

10.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1.Гарантийный срок выполненных работ устанавливается   2  года.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружены недостатки (дефекты),  Подрядчик устраняет их за свой счет, и гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1 Оценка    качества      работ     производится     сотрудниками    Заказчика   в    соответствии   с

требованиями  государственных  стандартов,  строительных   норм  и правил Российской Федерации.

11.2 При   отсутствии    или  дефиците    бюджетных     средств,    Заказчик     вправе    пересмотреть физические объемы и объемы финансирования, письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 дней до введения изменений.

11.3.При    разногласии    в    оценке   качества   выполненных   работ,  вопрос  рассматривается  на

месте с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

11.4.Во      всем      остальном,      что     не     предусмотрено     настоящим    договором,    Стороны

руководствуются  действующим   законодательством   Российской   Федерации.

11.5.Любые    изменения    и    дополнения    в   настоящий   Контракт   имеют   силу  только  в  том

случае, если они оформлены в письменном виде в форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту и подписаны обеими Сторонами.

11.6.Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11.7.Настоящий      Контракт      составлен      в      двух      экземплярах,     имеющих     одинаковую юридическую  силу,  по  одному  для  каждой  из  Сторон.

11.8.Все приложения, поименованные в настоящем Контракте, являются его составной и неотъемлемой частью.

12.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ## Заказчик Муниципальное унитарное предприятие г.Реутова Московской области «Управляющая организация «Жилсервис» 143965 г.Реутов, Московская область, Юбилейный проспект, д.2 Р/счет 40602810700030000082 КБСИ «Стройиндбанк» г.Москва К/с 30101810400000000108 КПП 504101001 БИК 044552108 ИНН 5041009940 | Подрядчик |
| --- | --- |
| Директор ___________О.А.Даниленко М.П. | Директор __________________/_________________/ М.П. |

5