|  |
| --- |
| **Годовой комплексный отчет по результатам реализации муниципальных программ за 2016 год** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя на 2016 год | Достигнутое значение показателя за 2016 год |
| Всего | Средства бюджета Московской области | Другие источники | Всего | Средства бюджета Московской области | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|   | **Муниципальная программа: "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства", на 2015-2019 годы** |
|   | Подпрограмма 1. «Благоустройство», на 2015-2019 годы |
| 1 | Совершенствование эстетического вида городского округа Реутов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, повышение уровня внешнего благоустройства. | 123 948,60 | 7 467,70 | 116 480,90 | 123 886,54 | 7 406,27 | 116 480,27 | Площадь дорожно-тропиночной сети  | Квадратный метр | 88211 | 88211 | 88211 |
| Количество катков | Единица | 2 | 4 | 4 |
| Количество насаждений  | Штука | 8851 | 8971 | 8971 |
| Количество элементов вертикального озеленения  | Штука | 689 | 701 | 701 |
| Количество элементов новогодней символики | Штука | 5 | 7 | 7 |
| Количество приобретенной коммунальной техники  | Штука | 39 | 0 | 0 |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями  | Процент | - | 31.20 | 10 |
| Количество приобретенной коммунальной техники для нужд благойстройства | единиц | - | 1 | 1 |
| Поддержание в порядке внутриквартальных проездов и дорог | Процент | - | 100 | 100 |
| Поддержание в надлежащем техническом состоянии ДИП | Процент | - | 100 | 100 |
| Выполнение работ по установке и обслуживанию навигационного оборудования ГЛОНАСС на уборочной технике | Процент | - | 100 | 100 |
| количество малых архитектурных форм, мебели, уличного коммунального бытового оборудования на территориях муниципальных образований Московской области | единиц | - | 20 | 20 |
|   | Подпрограмма 2. «Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства», на 2015-2019 годы |
| 1 |  Определение технического состояния газоиспользующего оборудования в муниципальных квартирах города, его замена при необходимости.  | 1 957,90 | 0,00 | 1 957,90 | 1 957,88 | 0,00 | 1 957,88 | Количество замененного газоиспользующего оборудования  | Штука | 61 | 154 | 163 |
| 2 | Обеспечение перечисления взносов в адрес Фонда капитального ремонта Московской области за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности | 23 165,90 | 0,00 | 23 165,90 | 23 165,89 | 0,00 | 23 165,89 | Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества МКД из бюджета городского округа Реутов  | Рубль | 15725200 | 23912100 | 23912100 |
| 3 | Проведение капитального ремонта в объемах, обеспечивающих приведение многоквартирного дома в надлежащее техническое состояние. | 157 363,83 | 0,00 | 157 363,83 | 157 363,83 | 0,00 | 157 363,83 | Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы"\*\* | Единица | 0 | 50 | 18 |
| 4 | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа Реутов | 600 460,00 | 0,00 | 600 460,00 | 600 460,00 | 0,00 | 600 460,00 | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду\*\* | Процент | - | 100 | 100 |
| Реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | единиц | - | 1 | 1 |