**ПРОТОКОЛ**

**ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ ОТ 28.04.2017**

**ПУБЛИЧНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ПАРКА**

**«ФАБРИЧНЫЙ ПРУД»**

Всего поступило: **39 вопросов - 18 предложений по благоустройству, 11 вопросов по проектному решению, 10 вопросов по общему благоустройству. Записалось на личный приём - 4.**

**По состоянию на 11.05.2017:**

**Из них:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО | Поступило | Закрыто | В работе | % выполнения |
| Чинихин Д.Ю. | 6 | 2 | 4 | 20 |
| Покамин В.М. | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Коваль А.Л. | 4 | 4 | 0 | 100 |
| Репина О.Б. | 1 | 0 | 1 |  |
| **Итого:** | **15** | **6** | **10** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО** | **Адрес** | **Контактные данные** | **Вопрос** | **Ответственный** | **Срок ответа** | **Ответ** | **Статус** |
|  | Попова Анастасия | ул. Новая, д. 3 | 8-903-168-13-11 | Как будет использована территория пруда в зимнее время? | - | **17.05.2017** | Преобразование велодорожки в лыжню, использование пруда под каток, прогулки. | **ЗАКРЫТО** |
|  | Питьева Елена Алексеевна | - | - | ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  Использование территорий школ при проработке и создании плана благоустройства городской территории (включение в «кольцо» благоустройства).  Директоров привлечь к благоустройству (готовы дать предложения по организации территории).  Установить мост для замков новобрачных.  ВОПРОСЫ:  Когда начнется работа по благоустройству территорий школ?  Как Вы видите это направление (совместная работа Администрации и директоров по благоустройству)? | - | **17.05.2017** | Директора активно принимают участие в плане благоустройства города совместно с Администрацией.  По вопросу благоустройства территорий школ с каждым директором данный вопрос будет проработан отдельно, исходя из потребности будет составлен план. | **ЗАКРЫТО** |
| 1. **\*** | Панина Анна | ул. Советская, д. 4 | 8-926-663-31-12 | Как будет организована безопасность на территории пруда в ночное время?  ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  Организация уличных фотовыставок с использованием архивных фотографий города. | - | **17.05.2017** | Территория будет закрываться в ночное время. Будет организована ночная охрана. | **ЗАКРЫТО** |
|  | Куракин Евгений | - | 8-925-510-71-70 | Благоустройство 4 микрорайона. Данная территория находится в данном кольце, необходимо ее благоустроить. | - | **17.05.2017** | Данная территория в планах благоустройства на 2016 год. В текущем году будет организован веломаршрут, проходящий через данный участок. Все работы будут произведены за счет Администрации. | **ЗАКРЫТО** |
|  | Ясинская Анастасия Павловна | ул. Парковая, д. 8, к. 3 | 8-926-816-62-96 | ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  Высадить на Березовой аллее вечнозеленые деревья (ель, сосна).  ВОПРОСЫ:  Будут ли выкорчеваны старые, спиленные деревья?  Когда будут высажены новые деревья в текущем году? | Покамин В.М. | **17.05.2017** | Вопрос по высадке деревьев будет проработан, его реализация начнется в текущем году.  По организации дорожного движения необходимо проработать с Объедковым М.Н. | **ЗАКРЫТО**  **ЗАКРЫТО** |
|  | Пузына Алексей Марьянович | - | - | ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  Обустройство пожарного пирса и обустрйоство территории пляжа  Безопасность населения при провождении времени на территории пруда. | - | **17.05.2016** | Предложения будут приняты | **ЗАКРЫТО** |
|  | Сорокин Дмитрий Анатольевич | ул. Лесная, д. 7 | 8-915-239-21-99 | ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  Ликвидировать подтопления территории (необходимо поднять уровень почвы).  Увеличить количество зеленых насаждений.  Необходимо расширение территории пруда за счет земель ГК «Центрстой».  ВОПРОС:  Благоустройство внутридворовых территорий. | - | **17.05.2017** | Данные предложения будут рассмотрены.  На текущий год составлен план благоустройства дворовых территорий. | **ЗАКРЫТО** |
|  | Басенцян Ваачаган | Носовихинское ш., д. 6 | 8-926-551-63-10 | Установка памятников. Будет ли продолжена установка памятников? | - | **17.05.2017** | Проект по установке памятников разработан. | **ЗАКРЫТО** |
|  | Ханина Дарина Евгеньевна | - | - | ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  Не перекрывать проход через Южный парк | - | **17.05.2017** | Данный вопрос будет рассмотрен. | **ЗАКРЫТО** |
|  | Никифорова Галина Ивановна | пр-т Мира, д. 21 | 8-495-508-87-22 | Благоустройство по данной территории. Необходима полная реконструкция. | Климов В.А. | **17.05.2017** | На 2016 год утвержден план благоустройства территорий. Вопрос по данной территории будет проработан. | **ОТКРЫТО** |
|  | Коваленко Светлана Михайловна | ул. Котовского, д. 4 | 8-926-226-67-69 | ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  Организовать акцию по сбору металлолома для отлития колокола для установки на пруду. | - | **17.05.2017** | Данное предложение будет рассмотрено. | **ЗАКРЫТО** |
|  | Тевкина Тамара Ивановна | ул. Дзержинского, д. 1 | 8-965-382-03-44 | Необходимо создать кольцевой автобусный маршрут для пенсионеров для транспортировки на объекты рекреации. | - | **17.05.2017** | Данные маршруты находятся на согласовании. | **ЗАКРЫТО** |
|  | Никитина Мария Викторовна | Ул. Парковая, д. 8, к. 3 | 8-916-842-12-32 | ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  Организовать в южной части пруда площадку для проведения культурно-массовых мероприятий: концертов и спектаклей.  ВОПРОС:  Будет ли решаться вопрос с собственниками по вопросу улучшения экологической обстановки на пруду? | Климов В.А. | **17.05.2017** | Данное предложение будет проработано.  Вопрос об улучшении экологии будет взят на контроль. | **ЗАКРЫТО**  **ОТКРЫТО** |
|  | Сущенко Елена Евгеньевна | Юбилейный пр-т, д. 12 | 8-916-326-13-35 | Необходимо убрать шлагбаум.  Необходимо решение по организации парковочного пространства на данной территории.  Концепция ученицы 2 класса – будет ли реализована? | Климов В.А.  Покамин В.М. | **17.05.2017** | Данные вопросы будут проработаны.  С директором лицея организуем повторно встречу по реализации данного проекта. | **ОТКРЫТО** |
|  | Аноним | - | - | ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  Не устанавливать мост влюбленных на пруду | Коваль А.Л. | **17.05.2017** | - | **ЗАКРЫТО** |
|  | Соцкова Алла Витальевна | ул. Строителей, д. 5 | 8-495-528-59-53 | ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  Организация раздельного сбора мусора | Климов В.А. | **17.05.2017** | - | **ЗАКРЫТО** |
|  | Аноним | - | - | ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  Организовать в парке на месте катка ретротанцплощадку | Коваль А.Л. | **17.05.2017** | - | **ЗАКРЫТО** |
|  | Аторина Л.П. | ул. Ашхабадская, д. 23 | 8-925-201-62-95 | ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  Предусмотреть в проекте беседки для провождения времени (шахматы, шашки, домино) | Коваль А.Л. | **17.05.2017** | - | **ЗАКРЫТО** |