ГЛАВА ГОРОДА РЕУТОВА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

143966, г. Реутов, Московская область, ул. Ленина, д. 27        Тел. 528-00-11, факс 791-70-12

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 09.08.2010 | № | 379-п |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений

в Постановление Главы города Реутов от 05.04.2010 года № 135-П

В  соответствии с Постановлением Главы города "О назначении директора МУП "Реутовская теплосеть" от 27.05.2010 № 239-П, а так же в связи с возникшей производственной необходимостью проведения непредвиденных работ по подготовке к отопительному периоду на теплотрассах, находящихся на балансе МУП «Реутовская теплосеть» в целях обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения постановляю:

1. Внести в Постановление Главы города Реутов от 05.04.2010 года № 135-П «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы города Реутов к осенне-зимнему периоду 2010/2011 года» следующие изменения:

1.1. Внести изменения в график остановки котельных города Реутов на профилактический ремонт в 2010 году.

| Котельная | Начало ремонта | Окончание ремонта | Запуск котельной |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Реутовская теплосеть» Котельная №1 ул. Новогиреевская, 3 | 1 июня | 14 июня | 15 июня |
| МУП «Реутовская теплосеть» Котельная №2 ул. Победы, 14-а | 16 августа | 30 августа | 31 августа |
| МУП «Реутовская теплосеть» Котельная №3 Ююилейный пр-т. д.44 | 1 июня | 14 июня | 15 июня |
| МУП «Реутовская теплосеть» Котельная №4 ул. Кирова 4-а | 5 июля | 19 июля | 20 июля |
| МУП «Реутовская теплосеть» Котельная №5 пр. Юбилейный д. 5-а | 26 июля | 9 августа | 10 августа |
| МУП «Реутовская теплосеть» Котельная №6 ул. Победы, 13 | 18 мая | 31 мая | 1 июня |
| МУП «Реутовская теплосеть» Котельная №7 ул. Головашкина, 2 | 16 июня | 30 июня | 1 июля |

1.2.	Внести изменения в состав городского штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы города Реутов  к осенне-зимнему периоду 2010/2011 года (Приложение №1):

Директор МУП «Реутовская теплосеть»    -   Красноцветов М.В.

Генеральный директор ООО «УК «ЦС-Сервис»  -  Кудряшов К.Д.

Начальник Реутовского участка ЗАО «Подъем-1» - Аникин В.Н.

2. Пресс-секретарю Главы города Реутов (Мироновой Е.В.) опубликовать настоящее Постановление в газете «Реут», управлению делами Администрации города (Викуловой С.К.) разместить на официальном портале Администрации города Реутов.

Глава города                                                                                            			А.Н. Ходырев