«УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

городского округа Реутов

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Муниципальная программа городского округа Реутов**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

**Паспорт программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов – Климов В.А. | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Реутов Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Реутов | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | | | | | |
| Подпрограмма II «Благоустройство территории городского округа Реутов» | | | | | |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах на территории городского округа Реутов» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 836 121,93 | 190 871,42 | 213 986,60 | 210 981,99 | 110 140,96 | 110 140,96 |
| Средства бюджета Московской области | 143 622,75 | 62 255,26 | 35 807,61 | 45 559,88 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 261 735,38 | 125 055,74 | 0,00 | 136 679,64 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 241 480,06 | 378 182,42 | 249 794,21 | 393 221,51 | 110 140,96 | 110 140,96 |

**Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы**

Муниципальная программа городского округа Реутов «Формирование комфортной городской среды» (далее Муниципальная программа) направлена на достижение приоритетов и целей комплексного развития территории городского округа Реутов на основе оптимального социально-экономического и функционального использования земельного, природного, культурно-исторического и трудового потенциала для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности и реализации прав граждан.

С 2017 года Московская область является участником приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" (далее - приоритетный Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация указанного проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

В рамках реализации указанного приоритетного Проекта в Московской области выполняются следующие мероприятия, софинансируемые за счет средств федерального бюджета:

а) в отношении общественных территорий муниципальных образований;

б) в отношении дворовых территорий.

Результатом реализации мероприятий приоритетного Проекта должно стать создание комфортной городской среды на территории муниципальных образований Московской области, которая стимулирует развитие социальной инфраструктуры, создает возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени жителей Московской области.

Одной из приоритетных задач является повышение качества условий проживания населения в жилищном фонде на территории городского округа Реутов.

Муниципальная программа направлена на:

- создание условий для дальнейшего развития жилищно-коммунального комплекса городского округа Реутов с привлечением субъектов предпринимательства к управлению и инвестированию в отрасль, позволяющих повысить качество предоставляемых услуг населению;

- привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом.

- дворовые, общественные территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий (с софинансированием из бюджета Московской области) Администрация вправе организовать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

В соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территорий муниципального образования предусмотрены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов об их благоустройстве. Данными мероприятиями являются:

- информирование жителей о проведении на территории муниципального образования инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы городского округа Щёлково "Формирование современной городской среды»;

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования;

- направление соглашений о благоустройстве собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов для добровольного заключения;

- заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования;

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе;

- претензионная работа с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов, отказавшихся на добровольной основе заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования.

В соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территорий муниципального образования предусмотрены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов об их благоустройстве. Данными мероприятиями являются:

- информирование жителей о проведении на территории муниципального образования инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы городского округа Реутов "Формирование современной городской среды»;

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования;

- направление соглашений о благоустройстве собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов для добровольного заключения;

- заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования;

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе;

- претензионная работа с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов, отказавшихся на добровольной основе заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территорий.

**Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

В соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 года № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Администрацией города Реутов предусмотрено проведение комплексного благоустройства не менее 10% дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа Реутов, ежегодно.

Комплексное благоустройство дворовых территорий включает мероприятия по устройству (модернизации) следующих обязательных элементов:

- Детских игровых площадок;

- Площадка для сбора твердых бытовых отходов;

- Парковки;

- Освещение;

- Озеленение;

- Информационный стенд;

- Лавочки (Скамейки);

- Урны.

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

Перечень минимальных и дополнительных работ по благоустройству, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяется жителями, подлежит согласованию с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории.

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным.

Во время проведения субботников, необходимо привлечение молодых граждан, принимающих участие в сфере добровольческой деятельности (волонтерства).

**Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:**

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы;

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;

- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;

- устройство дорожек, в том числе велосипедных;

- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

- установку информационных стендов и знаков;

- изготовление и установку стел;

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видео-наблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программ-но-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области и утвержденными главой муниципального образования Московской области);

- ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, согласованными Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области);

**Перечень Муниципальных подпрограмм, их цели**

**Подпрограмма I «Комфортная городская среда»**

Цель подпрограммы - совершенствование эстетического вида городского округа Реутов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

**Подпрограмма II «Благоустройство территории»**

Цель подпрограммы - совершенствование системы благоустройства, активизация работ по благоустройству территории городского округа Реутов.

**Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»**

Цель подпрограммы - приведение жилищного фонда городского округа Реутов в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими безопасные и комфортные условия проживания граждан, устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов, в том числе по их восстановлению или замене, общего имущества в многоквартирных домах, собственники которых приняли решение о проведении капитального ремонта.

**Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления**

Целью муниципальной программы городского округа Реутов «Формирование комфортной городской среды» является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Реутов.

Городская среда – совокупность многочисленных и разнообразных каналов массовых коммуникаций, форм и способов общения людей их подключения к источникам разнообразной информации. Она выступает как комплекс условий жизни людей, «потребляющих» среду, удовлетворяющих свои потребности, что находится в прямой зависимости от качества среды.

Итогом реализации муниципальной программы станет:

1. Улучшение внешнего облика городского округа Реутов;
2. Повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни населения;
3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города.

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемы результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Комфортная городская среда** | | | | | | | | | **-** |
| 1.1 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки | Указ 204 | Единиц (ед.) | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 1.2 | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Указ 204 | Единиц (ед.) | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 1.3 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Указ 204 | Единиц (ед.) | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.4 | Количество установленных детских игровых площадок | Обращение  Губернатора  Московской  области | Единиц (ед.) | 11 | 19 | 18 | 22 | 20 | 23 | 1 |
| 1.5 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Обращение  Губернатора  Московской  области | Единиц (ед.) | 18 | 32 | 32 | 39 | 43 | 49 | 2 |
| 1.6 | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно- художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонт | Отраслевой  показатель  (показатель  госпрограммы) | Единиц (ед.) | 72 | 10 | 140 | 140 | 140 | 140 | 2 |
| 1.7 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Указ 204 | Процент (%) | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 3 |
| 1.8 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве  реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территории | Соглашение с ФОИВ | Процент (%) | 68 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.9 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы. | Соглашение с ФОИВ | Единиц (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1.10 | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Макро | Процент (%) | 71 | 75 | 82 | 90 | 96 | 100 | 3 |
| 1.11 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Обращение  Губернатора  Московской  области | Процент (%) | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 2 |
| 1.12 | Количество приобретенной коммунальной техники | МП | Единиц (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.13 | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха | Макро | Единиц (ед.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.14 | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | Макро | Единиц (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.15 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Макро | Квадратный метр (кв. м.) | 0 | 16 816,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **2** | **Благоустройство территории** | | | | | | | | | **-** |
| 2.1 | Приведение к стопроцентному уровню освещенности территорий муниципальных образований в соответствии с утвержденными нормативными значениями | Показатель муниципальной программы | Процент (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| 2.2 | Обеспеченность надлежащего технического состояния общественных территорий, детских игровых и спортивных площадок | Показатель муниципальной программы | Процент (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| **3** | **Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах** | | | | | | | | | **-** |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов МКД | Обращение  Губернатора  Московской  области | Единиц (ед.) | 276 | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 3.2 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Обращение  Губернатора  Московской  области | Единиц (ед.) | 20 | 88 | 96 | 107 | 114 | 122 | 1 |
|  |  | | | | | | | | | |

**Методика расчета значений эффективности и результативности реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Методика расчета показателя** | **Источник данных** | **Период представления отчетности** |
| 1.1. | 2020 Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки | Единиц (ед.) | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по благоустройству) |  | Годовая |
| 1.2. | 2020 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий, единиц | Единиц (ед.) | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству |  | Годовая |
| 1.3. | 2020 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий, единиц | Единиц (ед.) | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству |  | Годовая |
| 1.4. | 2020 Количество установленных детских игровых площадок, единиц | Единиц (ед.) | Плановые значения устанавливаются в соответствии с перечнем, сформированным с жителями |  | Годовая |
| 1.5. | 2020 Количество благоустроенных дворовых территорий | Единиц | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. |  | Годовая |
| 1.6. | 2020 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту, единиц | Единиц (ед.) | Кплан=Кфакт где: Кгшан - «Количество модернизированных объектов» — это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых запланированы мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц; Кфакт - «Количество модернизированных объектов» это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых проведены мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц |  | Годовая |
| 1.7. | 2020 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент (%) | Dn = Ny / N x 100%,    где:  Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого проводятся мероприятия, %;  N - количество граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс.чел., согласно официальным данным Росстата;  Ny - количество граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел. |  | Годовая |
| 1.8. | 2020 Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий, % | Процент (%) | Рассчитывается по формуле: Оркот=Ркот/Рр\* 100% DpKOT- доля реализованных комплексных проектов в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий Ркот - количество реализованных в течение планового года комплексных проектов благоустройства общественных территорий Рр — общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий |  | Годовая |
| 1.9. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к малых городах и исторических поселениях, не менее единицы | Единиц (ед.) | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  | Годовая |
| 1.10. | 2020 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Процент (%) | Рассчитывается по формуле: Но= Фо/Нп\* 100, где Но- соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха; Нп- нормативная потребность; Фо фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха |  | Годовая |
| 1.11. | 2020 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха. | Процент (%) | Рассчитывается по формуле: Кпп%=Ко-Кп\* 100%, где Кпп- количество посетителей по отношению к базовому году; Ко- количество посетителей в отчетном году, тыс.чел.; Кп- количесгво посетителей в базовом году, тыс.чел. |  | Годовая |
| 1.12 | Количество приобретенной коммунальной техники | Единиц (ед.) | Количество приобретенной коммунальной техники |  | Годовая |
| 1.13 | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха | Единиц (ед.) | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по благоустройству) |  | Годовая |
| 1.14 | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | Единиц (ед.) | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по благоустройству) |  | Годовая |
| 1.15 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Квадратный метр (кв.м.) | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта |  | Годовая |
| 2.1. | Приведение к стопроцентному уровню освещенности территорий муниципальных образований в соответствии с утвержденными нормативными значениями | Процент (%) | Улицы, проезды, набережные в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов /доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области \*100 |  | Годовая |
| 2.2 | Обеспеченность надлежащего технического состояния общественных территорий, детских игровых и спортивных площадок | Процент (%) | Расчет не требуется |  | Годовая |
| 3.1. | Количество отремонтированных подъездов МКД | Единиц (ед.) | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО |  | Годовая |
| 3.2. | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы |  | Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта |  | Годовая |

**Порядок взаимодействия исполнителей мероприятия программы муниципального заказчика – координатора программы механизм реализации программы**

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1. координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления Администрации городского округа Реутов об утверждении муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Администрации городского округа Реутов;
2. организацию управления муниципальной программой;
3. создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;
4. реализацию муниципальной программы;
5. достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1. разрабатывает муниципальную программу;
2. формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
3. заключает соглашения (договоры) о намерениях с Правительством Московской области, если государственной программой предусмотрена передача субсидий из бюджета Московской области в бюджет городского округа Реутов, и хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании государственной программы (подпрограммы);
4. определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;
5. обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);
6. участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
7. обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;
8. готовит и представляет координатору муниципальной программы и в Экономическое управление Администрации городского округа Реутов отчет о реализации муниципальной программы;
9. на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
10. размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;
11. обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик подпрограммы осуществляет функции, предусмотренные для муниципального заказчика Программы, за исключением подпункта 11.

Муниципальный заказчик подпрограммы представляет отчет о реализации подпрограммы муниципальному заказчику муниципальной программы в установленные сроки.

Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Реутов и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

1. формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);
2. определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;
3. участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
4. готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия.

**Состав, форма и сроки представления отчетности**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Реутов.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Экономическое управление оперативный отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно Приложения № 6 Постановления Администрации города Реутов от 29.09.2013 № 468-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Реутов» (с изменениями и дополнениями).

Отчет направляется в электронном виде на электронный официальный адрес Экономического управления.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Экономическое управление для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет в орган Администрации городского округа Реутов на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета городского округа Реутов и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

  Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям №6 и №7 к Постановлению Администрации города Реутов от 29.09.2013 № 468-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Реутов» (с изменениями и дополнениями).

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям №7 и №8 к Постановлению Администрации города Реутов от 29.09.2013 № 468-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Реутов» (с изменениями и дополнениями).

**Подпрограмма I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Реутов Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Всего, в том числе: | 250 709,35 | 149 903,54 | 293 818,84 | 0,00 | 0,00 | 694 431,73 |
| Средства Федерального бюджета | 125 055,74 | 0,00 | 136 679,64 | 0,00 | 0,00 | 261 735,38 |
| Средство бюджета Московской области | 57 223,44 | 35 444,18 | 45 559,88 | 0,00 | 0,00 | 138 227,50 |
| Средство бюджета городского округа Реутов | 68 430,17 | 113 959,36 | 111 579,32 | 0,00 | 0,00 | 294 468,85 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Характеристика актуальных вопросов, решаемых посредством исполнения мероприятий**

В рамках данной Подпрограммы запланирована реализации следующих основных мероприятий:

1. Благоустройство общественных территорий городского округа Реутов;
2. Благоустройство дворовых территорий городского округа Реутов;
3. Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского округа Реутов.

Работу по формированию современного облика территории городского округа Реутов можно разделить на следующие направления:

1. Современные общественные территории;
2. Комфортные и удобные для различных групп жителей дворовые территории

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий планируются с учетом необходимости обеспеченности физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Реутов, реализуемых в рамках подпрограммы**

1. В рамках основного мероприятия «Благоустройство общественных территорий» запланировано благоустройство общественных территорий муниципальных территорий городского округа Реутов.

Целью проводимой работы является создание и благоустройство общественных пространств, для обеспечения комфортного проживания жителей на территории города, а также архитектурно-художественного облика.

1. В рамках основного мероприятия «Комплексное благоустройство дворовых территорий» запланировано проведение комплексное благоустройство дворовых территорий с привлечением средств из федерального и областного бюджетов.

Комплексное благоустройство дворовых территорий реализуется в соответствии с Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области».

1. Реализуемые, в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», мероприятия синхронизируются с мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизацией городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура"

**Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 1.**  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | **Итого:** | **81 117,70** | **240 893,53** | **62 788,22** | **112 943,34** | **65 161,97** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 81 117,70 | **240 893,53** | 62 788,22 | 112 943,34 | 65 161,97 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | **Мероприятие 1**. Реализация  мероприятий, связанных с запуском Московских центральных диаметров | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | **Мероприятие 2.** Приобретение и установка технических сооружений (устройств)для развлечений, оснащенных электрическим приводом | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | **Мероприятие 3.** Изготовление и установка стел | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | **Мероприятие 4**.  Комплексное  благоустройство  территорий  муниципальных  образований Московской  области | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | **Мероприятие 5**. Реализация мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | **Мероприятие 6.** Устройство контейнерных площадок | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | **Мероприятие 7.** Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | **Мероприятие 8.**  Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **3 405,31** | **0,00** | **843,34** | **2 561,97** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **3 405,31** | 0,00 | 843,34 | 2 561,97 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | **Мероприятие 9.**  Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | **Мероприятие 10.**  Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | **Мероприятие 11.**  Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | **Мероприятие 12.**  Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | **Мероприятие 13.**  Обустройство и установка детских игровых площадок в парках культуры и отдыха Московской области за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | **Мероприятие 14.**  Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **10 156,74** | **9 156,74** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | Отдел транспорта и связи  ЭДИПП | Ремонт дворовых территорий по заявкам и обращениям граждан в т.ч. посредством портала «Добродел» |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **10 156,74** | 9 156,74 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 | **Мероприятие 15.**  Благоустройство общественных территорий | 2020-2024 | **Итого:** | **81 117,70** | **216 831,38** | **38 631,48** | **111 600‬,00** | **62 100,00** | **0,00** | **0,00** | Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов Иванов В.М.  Управление жилищно-коммунального хозяйства и потреб-ого рынка Администрации городского округа Реутов |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 81 117,70 | **216 831,38** | 38 631,48 | 111 600‬,00 | 62 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.1 | **Мероприятие 15.1.**  Благоустройство сквера за ДК "МИР" | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **117 744,00** | **0,00** | **55 744,00** | **62 000,00** | **0,00** | **0,00** | Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов Иванов В.М.  МБУ «Городское хозяйство и благоустройство города Реутов» | Благоустройство сквера за ДК "МИР" |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **117 744,00** | 0,00 | 55 744,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.2 | **Мероприятие 15.2.**  Разработка проекта по благоустройству общественных территорий мкр. 6А между МКАД и улицы Реутовских ополченцев | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **2 504,00** | **2 504,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов Иванов В.М. | Разработка проекта по благоустройству общественных территорий мкр. 6А между МКАД и улицы Реутовских ополченцев |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **2 504,00** | 2 504,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.3 | **Мероприятие 15.3.**  Благоустройство мини-скверов по адресам: Московская обл., г.о. Реутов, ул. Молодежная (район домов 5,6), проспект Юбилейный (район домов 34, 36,38), ул. Октября, 5 | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов Иванов В.М. | Благоустройство мини-скверов по адресам: Московская обл., г.о. Реутов, ул. Молодежная (район домов 5,6), проспект Юбилейный (район домов 34, 36,38), ул. Октября, 5. |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **10 000,00** | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.4 | **Мероприятие 15.4.**  Разработка концепции архитектурно-художественной подсветки зданий, сооружений и концепции установки пешеходной навигации | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **300,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | Управление по архитектуре и градостро-тву Администрации городского округа Реутов | Разработка концепции архитектурно-художественной подсветки зданий, сооружений и концепции установки пешеходной навигации |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **300,00** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.5 | **Мероприятие 15.5.**  Стратегия озеленения города "Зеленый каркас" | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **1 402,50** | **1 402,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов Иванов В.М. | Стратегия озеленения города "Зеленый каркас" |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | 1 402,50 | 1 402,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.6 | **Мероприятие 15.6.** Устройство архитектурно-художественного освещения | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов Иванов В.М. | Устройство архитектурно-художественного освещения.  Праздничная иллюминация |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.7 | **Мероприятие 15.7.** Строительный контроль благоустройства улицы Южной по адресу: Московская область, г.о. Реутов, ул. Южная (на участке от Юбилейного пр-та до ул. Октября) | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **601,56** | **601,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов Иванов В.М. | Строительный контроль благоустройства улицы Южной по адресу: Московская область, г.о. Реутов, ул. Южная (на участке от Юбилейного пр-та до ул. Октября) |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | 601,56 | 601,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.8 | **Мероприятие 15.8.**  Строительно-монтажные работы по ул. Парковой | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **23 500,00** | **0,00** | **23 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов Иванов В.М. | Строительно-монтажные работы по ул. Парковой |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **23 500,00** | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.9 | **Мероприятие 15.9.** Разработка проектной документации по реконструкции ул. Ашхабадская и ул. Железнодорожная | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **20 225,00** | **20 225,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов Иванов В.М. | Разработка проектной документации по реконструкции ул. Ашхабадская и ул. Железнодорожная |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **20 225,00** | 20 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.  15.10 | **Мероприятие 15.10.** Разработка проектной документации по благоустройству ул. Южной и Юбилейного пр. по адресу: г.о. Реутов, ул. Южная (на участке от Юбилейного пр. до Носовихинского шоссе) и Юбилейный пр. (от улицы Южная до Носовихинского шоссе) | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов Иванов В.М. | Разработка проектной документации по благоустройству ул. Южной и Юбилейного пр. по адресу: г.о. Реутов, ул. Южная (на участке от Юбилейного пр. до Носовихинского шоссе) и Юбилейный пр. (от улицы Южная до Носовихинского шоссе) |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.  15.11 | **Мероприятие 15.11.** Архитектурный надзор благоустройства улицы Южной по адресу: Московская область, г.о. Реутов, ул. Южная (на участке от Юбилейного пр-та до ул. Октября) | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **297,50** | **297,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов Иванов В.М. | Архитектурный надзор благоустройства улицы Южной по адресу: Московская область, г.о. Реутов, ул. Южная (на участке от Юбилейного пр-та до ул. Октября) |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | 297,50 | 297,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.  15.12 | **Мероприятие 15.12.** Благоустройство площади Администрации, расположенной по адресу: МО, г.о. Реутов ул. Ленина, 27 | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **3 500,00** | **3 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов Иванов В.М. |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.  15.13 | **Мероприятие 15.13.** Благоустройство "Центрального парка", ул. Южной и Юбилейного проспекта, городского округа Реутов | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **32 256,10** | **0,10** | **32 256,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов Иванов В.М. | Благоустройство "Центрального парка", ул. Южной и Юбилейного проспекта, городского округа Реутов |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **32 256,10** | 0,10 | 32 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16 | **Мероприятие 16.** Комплексное благоустройство дворовых территорий | 2020-2024 | **Итого:** | 30 938,56 | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка Администрации городского округа Реутов | Комплексное благоустройство дворовых территорий.  2020г. – 7 адресов |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 30 938,56 | **15 000,00** | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 | **Мероприятие 17.** Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области | 2020-2024 | **Итого:** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18 | **Мероприятие 18.** Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по устройству контейнерных площадок в 2019 году | 2020-2024 | **Итого:** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | **Основное мероприятие 2. Основное мероприятие F2.** Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2020-2024 | **Итого:** | **47 272,00** | **453 538,20** | **187 921,13** | **36 960,20** | **228 656,87** | **0,00** | **0,00** | - | - |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 12 867,80 | **53 575,32** | 5 641,95 | 1 516,02 | 46 417,35 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 34 594,20 | **138 227,50** | 57 223,44 | 35 444,18 | 45 559,88 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **261 735,38** | 125 055,74 | 0,00 | 136 679,64 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | **Мероприятие 1.** Реализация программ формирования современной городской среды | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | **Мероприятие 3.** Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **397 082,12** | **168 425,25** | **0,00** | **228 656,87‬** | **0,00** | **0,00** | Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов Иванов В.М. |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **48 101,61** | 1 684,26 | 0,00 | 46 417,35 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **87 245,13** | 41 685,25 | 0,00 | 45 559,88 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **261 735,38** | 125 055,74 | 0,00 | 136 679,64 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | **Мероприятие 3.1.** Благоустройство "Центрального парка", улицы Южной и Юбилейного пр-та | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **168 425,25** | **168 425,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов Иванов В.М. | Благоустройство "Центрального парка", ул. Южной и Юбилейного проспекта, городского округа Реутов |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **1 684,26** | 1 684,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **41 685,25** | 41 685,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **125 055,74** | 125 055,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | **Мероприятие 3.2** Реконструкция и Благоустройство ул. Парковая, ул. Ашхабадская и ул. Железнодорожная | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **228 656,87‬** | **0,00** | **0,00** | Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов Иванов В.М. |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 46 417,35 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 45 559,88 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 136 679,64 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | **Мероприятие 4.** Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в исторических городах федерального значения | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | **Мероприятие 7.** Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **31 020,20** | **0,00** | **31 020,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов Иванов В.М. |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | 310,20 | 0,00 | 310,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 30 710,00 | 0,00 | 30 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | **Мероприятие 8.**  Ремонт дворовых территорий | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **19 495,88** | **19 495,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка Администрации городского округа Реутов |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **3 957,69** | **3 957,69** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **15 538,19** | **15 538,19** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1 | **Мероприятие 8.1.**  Выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **9 005,81** | **9 005,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **1 828,19** | 1 828,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **7 177,62** | 7 177,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2 | **Мероприятие 8.2.**  Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **10 490,07** | **10 490,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **2 129,50** | 2 129,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **8 360,57** | 8 360,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | **Мероприятие 9.** Приобретение коммунальной техники | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка Администрации городского округа Реутов |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | **Мероприятие 10**. Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город” | 2020-2024 | **Итого:** | **5 105,30** | **5 940,00** | **0,00** | **5 940,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка Администрации городского округа Реутов |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 2 356,10 | 1 205,82 | 0,00 | 1 205,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 749,20 | 4 734,18 | 0,00 | 4 734,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | **Мероприятие 12.** Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха | 2020-2024 | **Итого:** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 10 000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | **Мероприятие 13.** Премирование победителей смотра- конкурса «Парки Подмосковья» | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | **Мероприятие 14.** Благоустройство общественных территорий | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 | **Мероприятие 15**. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | **Итого:** | **12 861,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - | - |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 128,62 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 12 733,04 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | **Мероприятие 16.** Обустройство и установку детских игровых площадок в парках культуры и отдыха Московской области | 2020-2024 | **Итого:** | **19 305,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - | - |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 193,05 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 19 111,95 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 | **Мероприятие 17.** Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подпрограмма II «Благоустройство территории городского округа Реутов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация города Реутов Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Реутов | Всего, в том числе: | 120 974,47 | 99 434,67 | 99 402,67 | 110 140,96 | 110 140,96 | 540 093,73 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средство бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средство бюджета городского округа Реутов | 120 974,47 | 99 434,67 | 99 402,67 | 110 140,96 | 110 140,96 | 540 093,73 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

В рамках данной подпрограммы запланированы мероприятия по созданию условий для благоустройства территории городского округа Реутов

**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Реутов, реализуемых в рамках подпрограммы**

Для полноценного функционирования всех элементов городской инфраструктуры в 2020 году в городском округе Реутов запланировано финансирование мероприятия по содержанию, ремонту и восстановлению уличного освещения, а также расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства

**Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территории городского округа Реутов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Основное мероприятие 1**. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2020-2024 | **Итого:** | **107 947,60** | **540 093,73** | **120 974,47** | **99 434,67** | **99 402,67** | **110 140,96** | **110 140,96** | Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов Иванов В.М. | - |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 107 947,60 | **540 093,73** | 120 974,47 | 99 434,67 | 99 402,67 | 110 140,96 | 110 140,96 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | **Мероприятие 1.**  Содержание, ремонт объектов  благоустройства, в т.ч. озеленение территорий | 2020-2024 | **Итого:** | **7 256,20** | **0,00** | **510,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка Администрации городского округа Реутов |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 7 256,20 | **0,00** | 510,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | **Мероприятие 2.** Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2020-2024 | **Итого:** | **15 836,40** | **64 478,56** | **17 923,14** | **6 293,71** | **6 261,71** | **17 000,00** | **17 000,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка Администрации городского округа Реутов | Расходы на оплату уличного освещения |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 15 836,40 | **64 478,56** | 17 923,14 | 6 293,71 | 6 261,71 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | **Мероприятие 3**. Организация благоустройства территории городского округа | 2020-2024 | **Итого:** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | **Мероприятие 4**. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 2020-2024 | **Итого:** | 81 975,84 | **475 104,90** | **102 541,06** | **93 140,96** | **93 140,96** | **93 140,96** | **93 140,96** | Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов Иванов В.М.  МБУ «Городское хозяйство и благоустройство города Реутов» | Уборка и озеленение общественных территорий, организация освещения улиц. |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 81 975,84 | **475 104,90** | 102 541,06 | 93 140,96 | 93 140,96 | 93 140,96 | 93 140,96 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | **Мероприятие 4**.**1.**  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Городское хозяйство и благоустройство города Реутов» | 2020-2024 | **Итого:** | **77 129,60** | **457 997,80** | **94 433,96** | **88 640,96** | **88 640,96** | **93 140,96** | **93 140,96** | МБУ «Городское хозяйство и благоустройство города Реутов» | Уборка и озеленение общественных территорий, организация освещения улиц. |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 77 129,60 | **457 997,80** | 94 433,96 | 88 640,96 | 88 640,96 | 93 140,96 | 93 140,96 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | **Мероприятие 4**.**2.**  Субсидия на иные цели | 2020-2024 | **Итого:** | **7 725,40** | **3 607,10** | **3 607,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | МБУ «Городское хозяйство и благоустройство города Реутов» | Благоустройство общественных территорий |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 7 725,40 | **3 607,10** | 3 607,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | **Мероприятие 4**.**3.**  Субсидия на иные цели (Охрана парковых территорий) | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **13 500,00** | **4 500,00** | **4 500,00** | **4 500,00** | **0,00** | **0,00** | МБУ «Городское хозяйство и благоустройство города Реутов» |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **13 500,00** | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | **Мероприятие 4**.**4.**  Реализация проекта «Зеленый каркас» г. Реутово | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов Иванов В.М.  МБУ «Городское хозяйство и благоустройство города Реутов» | Проект «Зеленый каркас» |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | **Мероприятие 5.** Организация оплачиваемых общественных работ, субботников | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | **Мероприятие 6.** Вывоз навалов мусора и снега | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах на территории городского округа Реутов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация города Реутов Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Реутов | Всего, в том числе: | 6 498,60 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 954,60 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средство бюджета Московской области | 5 031,82 | 363,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 395,25 |
| Средство бюджета городского округа Реутов | 1 466,78 | 92,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559,35 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

Мероприятия по формированию современной комфортной городской среды в рамках настоящей Программы имеют комплексный подход. В связи с этим, в Программу были включены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, обеспечение выполнения текущего ремонта подъездов в многоквартирных домах, мероприятия, поддерживающие обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов, а также мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда.

В рамках данной подпрограммы запланированы мероприятия по созданию условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Реутов

**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Реутов, реализуемых в рамках подпрограммы**

За последние годы приоритетным направлением стала синхронизация капитального ремонта общего имущества МКД с работами по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах, а также с мероприятиями по комплексному благоустройству дворовых территорий и мероприятиями в рамках проекта «Светлый город». В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024гг. данная практика по синхронизации будет продолжаться на всем протяжении реализации муниципальной программы.

За последние годы, приоритетным направлением стала синхронизация капитального ремонта общего имущества МКД с работами по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах, а также с мероприятиями по комплексному благоустройству дворовых территорий и мероприятиями по дополнительной дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах. В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024гг. данная практика по синхронизации будет продолжаться на всем протяжении реализации муниципальной программы.

Основное мероприятие 1 «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» направлено на реализацию текущего ремонта подъездов в многоквартирных домах. Мероприятие реализуется с участием бюджета Московской области, бюджета муниципального образования и внебюджетных источников (средства управляющих компаний и собственников жилых помещений в МКД).

В рамках реализации муниципальной программы помимо выполнения мероприятий в пятилетний срок по благоустройству и содержанию территорий, выполнения планов капитального ремонта и текущего ремонта подъездов с учётом рекомендаций Минстроя России предполагается участие граждан в ряде мероприятию по формированию современной городской среды.

Реализация муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024гг. предусматривает более активное участие граждан, в том числе, учет мнения граждан при формировании программ, организация и проведение муниципальных форумов Управдом с участием активных жителей города, информирование граждан через местные СМИ, аккаунты в соцсетях и официальный сайт Администрации о ходе реализации приоритетных проектов муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

**Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах на территории городского округа Реутов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Основное мероприятие 1.** Приведение в надлежащее состояние подъездов в  многоквартирных домах | 2020-2024 | **Итого:** | **20 655,40** | **6 113,14** | **5 657,14** | **456,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - | - |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 16 152,50 | 1 388,53 | 1 295,96 | 92,57 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | 4 502,90 | 4 724,61 | 4 361,18 | 363,43 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1.1 | **Мероприятие 1**.  Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2020-2024 | **Итого:** | **20 655,40** | **6 113,14** | **5 657,14** | **456,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка Администрации городского округа Реутов | Ремонт подъездов МКД на территории городского округа Реутов |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 16 152,50 | 1 388,53 | 1 295,96 | 92,57 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | 4 502,90 | 4 724,61 | 4 361,18 | 363,43 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1.2 | **Мероприятие 2.**  Установка камер видеонаблюдения в подъездах  многоквартирных домов | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Средства Федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 | **Основное мероприятие 2**. Создание благоприятных условии для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **841,46** | **841,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | **0,00** | 170,82 | 170,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 670,64 | 670,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Средства Федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2.1 | **Мероприятие 1.** Проведение  капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Средства Федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2.2 | **Мероприятие 3.**  Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **841,46** | **841,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка Администрации городского округа Реутов |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | **0,00** | 170,82 | 170,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 670,64 | 670,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Средства Федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

Приложение № 1

к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий,

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в городском округе Реутов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес двора (необходимо указать полный перечень МКД, входящих в состав двора)** | **Год комплексного благоустройства** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 2 |  |
| 2 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 4, пр-кт Мира, д. 10 | 2015 |
| 3 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 9, пр-кт Мира, д. 11 |  |
| 4 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 12 |  |
| 5 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 13, пр-кт Мира, д. 17 |  |
| 6 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 21 |  |
| 7 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 25/21, ул. Гагарина, д. 19 |  |
| 8 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 29, пр-кт Мира, д. 31 | 2017 |
| 9 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 33 | 2019 |
| 10 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 37 |  |
| 11 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 43, пр-кт Мира, д. 45, ул. Советская, д. 29 | 2017 |
| 12 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 47, ул. Советская, д. 35 |  |
| 13 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 49 |  |
| 14 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 51 | 2019 |
| 15 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 53 |  |
| 16 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 55 |  |
| 17 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 57 |  |
| 18 | Городской округ Реутов, пр-д Садовый, д. 1, пр-д Садовый, д. 3 |  |
| 19 | Городской округ Реутов, пр-д Садовый, д. 4, пр-д Садовый, д. 5 | 2019 |
| 20 | Городской округ Реутов, пр-д Садовый, д. 6 |  |
| 21 | Городской округ Реутов, пер. Транспортный, д. 10, пер. Транспортный, д. 12 |  |
| 22 | Городской округ Реутов, пер. Транспортный, д. 14 |  |
| 23 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 2 |  |
| 24 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 5а, ул. Гагарина, д. 7 |  |
| 25 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 6 |  |
| 26 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 9 | 2016 |
| 27 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 10 |  |
| 28 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 11, ул. Гагарина, д. 13 | 2016, 2020 |
| 29 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 15, ул. Гагарина, д. 17 |  |
| 30 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 16, ул. Гагарина, д. 18 | 2016 |
| 31 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 17а |  |
| 32 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 22, ул. Гагарина, д. 26 |  |
| 33 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 23, ул. Гагарина, д. 25 |  |
| 34 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 24, ул. Гагарина, д. 28 |  |
| 35 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 27 | 2017 |
| 36 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 30, ул. Гагарина, д. 32 |  |
| 37 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 34 | 2017 |
| 38 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 36, ул. Гагарина, д. 38 | 2019 |
| 39 | Городской округ Реутов, ул. Головашкина, д. 5 | 2017, 2020 |
| 40 | Городской округ Реутов, ул. Головашкина, д. 8 |  |
| 41 | Городской округ Реутов, ул. Головашкина, д. 10, ул. Головашкина, д. 12 |  |
| 42 | Городской округ Реутов, ул. Некрасова, д. 2 |  |
| 43 | Городской округ Реутов, ул. Некрасова, д. 4, ул. Некрасова, д. 6 |  |
| 44 | Городской округ Реутов, ул. Некрасова, д. 10 | 2020 |
| 45 | Городской округ Реутов, ул. Некрасова, д. 12 | 2015 |
| 46 | Городской округ Реутов, ул. Некрасова, д. 14 | 2015 |
| 47 | Городской округ Реутов, ул. Некрасова, д. 16, ул. Некрасова, д. 20а | 2015 |
| 48 | Городской округ Реутов, ул. Некрасова, д. 18, ул. Некрасова, д. 22, ул. Некрасова, д. 24, ул. Некрасова, д. 26 | 2016 |
| 49 | Городской округ Реутов, ул. Победы, д. 2, пр-кт Мира, д. 5 | 2017 |
| 50 | Городской округ Реутов, ул. Победы, д. 2 к. 1 |  |
| 51 | Городской округ Реутов, ул. Победы, д. 10/1, ул. Гагарина, д. 3 |  |
| 52 | Городской округ Реутов, ул. Победы, д. 30 |  |
| 53 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 4, ул. Советская, д. 4 к. 1 | 2020 |
| 54 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 6, ул. Советская, д. 8 |  |
| 55 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 7 |  |
| 56 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 9 |  |
| 57 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 10, ул. Советская, д. 12 |  |
| 58 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 11, ул. Советская, д. 13, ул. Советская, д. 14 к. 1, ул. Советская, д. 17, ул. Советская, д. 19 | 2016 |
| 59 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 15 | 2016 |
| 60 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 16 | 2017 |
| 61 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 18 | 2016 |
| 62 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 20, ул. Советская, д. 20а, ул. Советская, д. 22 к. 1, ул. Советская, д. 22, ул. Советская, д. 24 |  |
| 63 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 21, ул. Советская, д. 23, ул. Советская, д. 25 | 2015 |
| 64 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 26, ул. Советская, д. 28 | 2015 |
| 65 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 30, пр-кт Мира, д. 39 | 2017 |
| 66 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 31, ул. Советская, д. 33 | 2015 |
| 67 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 8, пр-кт Юбилейный проспект, д. 10, пр-кт Юбилейный проспект, д.12 |  |
| 68 | Городской округ Реутов, ул. Ашхабадская, д. 19Б | 2019 |
| 69 | Городской округ Реутов, ул. Ашхабадская, д. 21 |  |
| 70 | Городской округ Реутов, ул. Ашхабадская, д. 23 | 2020 |
| 71 | Городской округ Реутов, ул. Ашхабадская, д. 25 | 2016, 2020 |
| 72 | Городской округ Реутов, ул. Ашхабадская, д. 27, ул. Ашхабадская, д. 27 к. 1, ул. Ашхабадская, д. 27 к. 2, ул. Ашхабадская, д. 27 к. 3 | 2016, 2020 |
| 73 | Городской округ Реутов, ул. Ашхабадская, д. 33, ул. Новая, д. 19, ул. Новая, д. 21 | 2015 |
| 74 | Городской округ Реутов, ул. Войтовича, д. 6, ул. Ленина, д. 17а, | 2017 |
| 75 | ул. Ленина, д. 19/10, ул. Новая, д. 6а, ул. Новогиреевская, д. 10, ул. Новая, д. 8, ул. Новая, д. 10 |  |
| 76 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 40, ул. Гагарина, д. 42/10, ул. Парковая, д. 8 к.1, ул. Парковая, д. 8 к.2, ул. Парковая, д. 8 к.3 |  |
| 77 | Городской округ Реутов, ул. Дзержинского, д. 1, ул. Дзержинского, д. 2 |  |
| 78 | Городской округ Реутов, ул. Дзержинского, д. 2 к. 4, ул. Дзержинского, д. 3, ул. Дзержинского, д. 3 к. 2, ул. Дзержинского, д. 4, ул. Дзержинского, д. 4 к. 2, ул. Дзержинского, д. 4 к. 3 | 2017 |
| 79 | Городской округ Реутов, ул. Дзержинского, д. 5 к. 2, ул. Комсомольская, д. 1 |  |
| 80 | Городской округ Реутов, ул. Дзержинского, д. 6 к. 2, ул. Дзержинского, д. 7 |  |
| 81 | Городской округ Реутов, ул. Дзержинского, д. 8 |  |
| 82 | Городской округ Реутов, ул. Дзержинского, д. 8, ул. Калинина, д. 3, ул. Ленина, д. 3 |  |
| 83 | Городской округ Реутов, ул. Калинина, д. 8, ул. Калинина, д. 10, ул. Калинина, д. 12, ул. Калинина, д. 14 | 2016 |
| 84 | Городской округ Реутов, ул. Калинина, д. 20, ул. Калинина, д. 22, ул. Калинина, д. 24, ул. Комсомольская, д. 4 | 2015 |
| 85 | Городской округ Реутов, ул. Комсомольская, д. 3 | 2019 |
| 86 | Городской округ Реутов, ул. Комсомольская, д. 3а | 2019 |
| 87 | Городской округ Реутов, ул. Комсомольская, д. 5 | 2019 |
| 88 | Городской округ Реутов, ул. Комсомольская, д. 5а | 2019 |
| 89 | Городской округ Реутов, ул. Комсомольская, д. 6, ул. Комсомольская, д. 10 к. 1 |  |
| 90 | Городской округ Реутов, ул. Новогиреевская, д. 7 |  |
| 91 | Городской округ Реутов, ул. Комсомольская, д. 7 | 2019 |
| 92 | Городской округ Реутов, ул. Комсомольская, д. 10, ул. Комсомольская, д. 12, ул. Новогиреевская, д. 9 |  |
| 93 | Городской округ Реутов, ул. Комсомольская, д. 11, ул. Комсомольская, д. 13, ул. Комсомольская, д. 21, ул. Комсомольская, д. 23, ул. Комсомольская, д. 25, ул. Комсомольская, д. 27 | 2016 |
| 94 | Городской округ Реутов, ул. Комсомольская, д. 18/2, ул. Новая, д. 2, ул. Новая, д. 4 | 2015 |
| 95 | Городской округ Реутов, ул. Комсомольская, д. 22, ул. Комсомольская, д. 26, ул. Кирова, д. 7, ул. Кирова, д. 9 |  |
| 96 | Городской округ Реутов, ул. Комсомольская, д. 28 |  |
| 97 | Городской округ Реутов, ул. Комсомольская, д. 30, ул. Комсомольская, д. 32 |  |
| 98 | Городской округ Реутов, ул. Ленина, д. 2, ул. Ленина, д. 4 | 2015, 2020 |
| 99 | Городской округ Реутов, ул. Ленина, д. 8, ул. Ленина, д. 8а | 2020 |
| 100 | Городской округ Реутов, ул. Ленина, д. 10 | 2020 |
| 101 | Городской округ Реутов, ул. Ленина, д. 12, ул. Новая, д. 14 к. 1, ул. Новая, 14 к. 3 | 2016 |
| 102 | Городской округ Реутов, ул. Ленина, д. 14 |  |
| 103 | Городской округ Реутов, ул. Ленина, д. 16, ул. Ленина, д. 18 | 2019 |
| 104 | Городской округ Реутов, ул. Ленина, д. 18а, ул. Ленина, д. 20 |  |
| 105 | Городской округ Реутов, ул. Ленина, д. 22 |  |
| 106 | Городской округ Реутов, ул. Ленина, д. 23, ул. Лесная, д. 3, ул. Новая, д. 7, ул. Новая, д. 9 |  |
| 107 | Городской округ Реутов, ул. Ленина, д. 24 |  |
| 108 | Городской округ Реутов, ул. Ленина, д. 29, ул. Ленина, д. 31, ул. Ленина, д. 33, ул. Ленина, д. 35, ул. Ленина, д. 37, ул. Победы, д. 15, ул. Победы, д. 19 | 2015, 2020 |
| 109 | Городской округ Реутов, ул. Лесная, д. 5, ул. Лесная, д. 7, ул. Лесная, д. 9 | 2020 |
| 110 | Городской округ Реутов, ул. Лесная, д. 6, ул. Лесная, д. 8 | 2020 |
| 111 | Городской округ Реутов, ул. Лесная, д. 10 |  |
| 112 | Городской округ Реутов, ул. Новая, д. 15 | 2019 |
| 113 | Городской округ Реутов, ул. Новогиреевская, д. 8 |  |
| 114 | Городской округ Реутов, ул. Победы, д. 11 |  |
| 115 | Городской округ Реутов, ул. Победы, д. 22 к. 2 |  |
| 116 | Городской округ Реутов, ул. Строителей, д. 1 |  |
| 117 | Городской округ Реутов, ул. Строителей, д. 3 |  |
| 118 | Городской округ Реутов, ул. Строителей, д. 5, ул. Строителей, д. 7, ул. Строителей, д. 9, ул. Строителей, д. 11, ул. Строителей, д. 13 | 2020 |
| 119 | Городской округ Реутов, ул. Парковая, д. 6 |  |
| 120 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 37 |  |
| 121 | Городской округ Реутов, ул. Строителей, д. 5 |  |
| 122 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 1 |  |
| 123 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 2 | 2016, 2019 |
| 124 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 3, пр-кт Юбилейный, д. 5 | 2016, 2020 |
| 125 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 6 | 2015 |
| 126 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 7 |  |
| 127 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 9, пр-кт Юбилейный, д. 11, пр-кт Юбилейный, д. 13, ул. Октября, д. 6 | 2020 |
| 128 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 15 |  |
| 129 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 17 |  |
| 130 | Городской округ Реутов, ул. Молодежная, д. 1, ул. Октября, д. 1 | 2016, 2019 |
| 131 | Городской округ Реутов, ул. Молодежная, д. 2 |  |
| 132 | Городской округ Реутов, ул. Молодежная, д. 4, ул. Молодежная, д. 5 | 2017 |
| 133 | Городской округ Реутов, ул. Молодежная, д. 6 |  |
| 134 | Городской округ Реутов, ул. Октября, д. 2, ул. Октября, д. 3, ул. Октября, д. 5 | 2017 |
| 135 | Городской округ Реутов, ул. Октября, д. 8 | 2017 |
| 136 | Городской округ Реутов, ул. Южная, д. 2 |  |
| 137 | Городской округ Реутов, ул. Южная, д. 10 | 2020 |
| 138 | Городской округ Реутов, Носовихинское ш., д. 6 | 2015 |
| 139 | Городской округ Реутов, Носовихинское ш., д. 8 |  |
| 140 | Городской округ Реутов, Носовихинское ш., д. 11 | 2017 |
| 141 | Городской округ Реутов, ул. Котовского, д. 5, ул. Котовского, д. 9, пр-кт Юбилейный, д. 34, пр-кт Юбилейный, д. 36 | 2017 |
| 142 | Городской округ Реутов, ул. Котовского, д. 7 |  |
| 143 | Городской округ Реутов, ул. Котовского, д. 8, ул. Котовского, д. 12 |  |
| 144 | Городской округ Реутов, ул. Котовского, д. 11 | 2015 |
| 145 | Городской округ Реутов, Носовихинское ш., д. 14, Носовихинское ш., д. 15, Носовихинское ш., д. 17 |  |
| 146 | Городской округ Реутов, Носовихинское ш., д. 16 | 2016 |
| 147 | Городской округ Реутов, Носовихинское ш., д. 18, Носовихинское ш., д. 19 | 2015 |
| 148 | Городской округ Реутов, Носовихинское ш., д. 22, пр-кт Юбилейный, д. 48 | 2017 |
| 149 | Городской округ Реутов, Носовихинское ш., д. 23 |  |
| 150 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 52, пр-кт Юбилейный, д. 54, пр-кт Юбилейный, д. 56 | 2020 |
| 151 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 38 | 2016 |
| 152 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 44 | 2016 |
| 153 | Городской округ Реутов, ул. Южная, д. 13, ул. Котовского, д. 4 к. 1 | 2019 |
| 154 | Городской округ Реутов, Носовихинское ш., д. 20, Носовихинское ш., д. 21 | 2019 |
| 155 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 32/1, ул. Котовского, д. 3 |  |
| 156 | Городской округ Реутов, ул. Южная, д. 11, ул. Южная, д. 15, ул. Южная, д. 19 | 2017 |
| 157 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 24/7, пр-кт Юбилейный, д. 26, пр-кт Юбилейный, д. 30/2, ул. Южная, д. 9, ул. Котовского, д. 6 | 2017 |
| 158 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 42 | 2017 |
| 159 | Городской округ Реутов, Носовихинское ш., д. 25, Носовихинское ш., д. 27 | 2017 |
| 160 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 31, пр-кт Юбилейный, д. 33, ул. Октября, д. 18, ул. Октября, д. 20, ул. Октября, д. 22 | 2016 |
| 161 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 37, пр-кт Юбилейный, д. 39, пр-кт Юбилейный, д. 41, ул. Октября, д. 24, ул. Октября, д. 28, ул. Октября, д. 30 | 2020 |
| 162 | Городской округ Реутов, ул. Южная, д. 11 |  |
| 163 | Городской округ Реутов, ул. Кирова, д. 7 к. 1 |  |
| 164 | Городской округ Реутов, ул. Лесная, д. 11, ул. Лесная, д. 11/1 |  |
| 165 | Городской округ Реутов, ул. Победы, д. 15/1 | 2019 |
| 166 | Городской округ Реутов, пр-д Садовый, д. 3/1 |  |
| 167 | Городской округ Реутов, ул. имени академика В.Н. Челомея, д. 11 | 2018 |
| 168 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 66 | 2018 |
| 169 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 72 | 2018 |
| 170 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 40 | 2020 |
| 171 | Городской округ Реутов, ул. имени академика В.Н. Челомея, д. 7 |  |
| 172 | Городской округ Реутов, ул. Комсомольская, д. 14 |  |
| 173 | Городской округ Реутов, ул. Некрасова, д. 17 |  |
| 174 | Городской округ Реутов, Реутовских ополченцев, д. 2 |  |
| 175 | Городской округ Реутов, Реутовских ополченцев, д. 4 |  |
| 176 | Городской округ Реутов, Реутовских ополченцев, д. 6 |  |
| 177 | Городской округ Реутов, Реутовских ополченцев, д. 8 |  |
| 178 | Городской округ Реутов, Реутовских ополченцев, д. 10 |  |
| 179 | Городской округ Реутов, ул. Октября, д. 24 |  |
| 180 | Городской округ Реутов, ул. Новая, д. 6 |  |
| 181 | Городской округ Реутов, ул. Комсомольская, д. 21 к 1 |  |
| 182 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 12 к 1 |  |

**Адреса дворовых территорий, включенные в план по комплексному благоустройству дворовых территорий, на 2019 год**

|  |
| --- |
| **Адреса дворовых территорий** |
| г.о. Реутов, Носовихинское шоссе, дом 20, дом 21 |
| г.о. Реутов, улица Южная, дом 13, улица Котовского, дом 4, корпус 1 |
| г.о. Реутов, улица Молодежная, дом 1 |
| г.о. Реутов, Юбилейный проспект, дом 2 |
| г.о. Реутов, улица Комсомольская, дом 7 |
| г.о. Реутов, улица Комсомольская, дом 3 |
| г.о. Реутов, улица Комсомольская, дом 3А |
| г.о. Реутов, улица Комсомольская, дом 5 |
| г.о. Реутов, улица Комсомольская, дом 5А |
| г.о. Реутов, улица Ленина, дом 16, дом 18 |
| г.о. Реутов, проспект Мира, дом 33 |
| г.о. Реутов, улица Гагарина, дом 34 |
| г.о. Реутов, улица Победы, дом 15/1 |
| г.о. Реутов, улица Новая, дом 15 |
| г.о. Реутов, Садовый проезд, дом 4, дом 5 |
| г.о. Реутов, проспект Мира, дом 51 |
| г.о. Реутов, улица Советская, дом 9 |
| г.о. Реутов, улица Победы, дом 30 |
| г.о. Реутов, Победы, дом 15, дом 17 |

**Адреса дворовых территорий, включенные в план по комплексному благоустройству дворовых территорий, на 2020 год**

|  |
| --- |
| **Адреса дворовых территорий** |
| г.о. Реутов, ул. Строителей, д. 5, ул. Строителей, д. 7, ул. Строителей, д. 9, ул. Строителей, д. 11, ул. Строителей, д. 13 |
| г.о. Реутов, ул. Ашхабадская, д. 21 |
| г.о. Реутов, ул. Лесная д. 6, д, 8 |
| г.о. Реутов, ул. Лесная, д. 5, д. 7, д. 9 |
| г.о. Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 40 |
| г.о. Реутов, ул. Южная, д. 10 |
| г.о. Реутов, ул. Гагарина, д. 38 |
| г.о. Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 54 |
| г.о. Реутов, ул. Гагарина, д. 10 |
| г.о. Реутов, ул. Некрасова, д. 4, д. 6 |
| г.о. Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 3 |
| г.о. Реутов, ул. Ленина, д. 8, д. 10 |
| г.о. Реутов, ул. Октября, д. 8 |
| г.о. Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 34, д. 36, д. 38 |
| г.о. Реутов, ул. Победы, д. 19 |
| г.о. Реутов, ул. Ашхабадская, д. 23, д. 25 |
| г.о. Реутов, ул. Ленина, д.2, д. 4 |
| г.о. Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 9, д. 11, д. 13 |
| г.о. Реутов, ул. Ленина, д.24 |

Начальник Управления ЖКХ и ПР Книга Е.В.

Приложение № 2

к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий,

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес общественной территории** | **Годы реализации** |
| **1** | **3** | **4** |
| 1 | г.о. Реутов, Благоустройство мини-сквера «Во дворе» на просп. Юбилейный» (пр-т Юбилейный, д. 34, д. 36, д. 38); Победитель рейтингового голосования в 2019г. (Комплексное благоустройство общественных территорий 2020) | 2020 г. |
| 2 | г.о. Реутов, улица Гагарина – парк Фабричный пруд; | 2019-2021 г. |
| 3 | г.о. Реутов, Юбилейный проспект, дом 23В – центральный городской парк; | 2021 г. |
| 4 | г.о. Реутов, улица Южная – Александровский сквер; | 2021 г. |
| 5 | г.о. Реутов, улица Гагарина от ул. Парковая до проспекта Мира; | 2019-2021 гг. |
| 6 | г.о. Реутов, Реконструкция и Благоустройство ул. Парковая, ул. Ашхабадская и ул. Железнодорожная» | 2020-2022г. |
| 7 | г.о. Реутов, Носовихинское шоссе. | 2023 г. |
| 8 | Второй этап благоустройства "Центрального парка", улицы Южной и Юбилейного пр-та по адресу: Московская область, г.о. Реутов, Центральный городской парк, ул. Южная (на участке от ул. Октября до Юбилейного пр-та) и Юбилейный пр-т (от Юбилейного пр-та дом 29 до Проектируемого проезда 4305)"» | 2020-2021 гг. |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

на которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя** | **Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству** | **Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству** | **Вид работ** | **Год реализации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Администрация городского округа Реутов | Московская область, г.о.Реутов, ул. Гагарина, д.4 | Пристройка к поликлинике №1 | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 2 | Администрация городского округа Реутов | Московская область, г.о.Реутов, ул.Г.И.Котовкого, д.10 и д.10А | Пристройка к дет. саду | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 3 | ООО «ГорКапСтрой» | Московская область, г.о.Реутов, ул. Южная | Дом  культуры | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 4 | ООО «ТрестСтрой» | Московская область, г.о.Реутов, ул. Гагарина, д.23А | Жилой  дом | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 5 | ООО «ДомСтрой» | Московская область, г.о.Реутов, ул.Комсомольская, д.21 корп.1 | Жилой  Дом | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 6 | Администрация городского округа Реутов | Московская область, г.о.Реутов, ул.Южная, д.8 | Пристройка к Лицею | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 7 | Администрация городского округа Реутов | Московская область, г.о.Реутов, Юбилейный проспект, д.8 | Поликлиника на 750 посещений | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 8 | Администрация городcкого округа Реутов | Московская область, г.о.Реутов, Юбилейный проспект, 23А | Скейт-парк | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 9 | Администрация городского округа Реутов | Московская область, г.о.Реутов, мкр.10А (северо-  восточный квартал) | СОШ | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 10 | Администрация городского округа Реутов | Московская область, г.о.Реутов,мкр. 10А (северо-  восточный квартал) | ДОУ | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 11 | Администрация городского округа Реутов | Московская область, г.о.Реутов, Носовихинское шоссе, д.37 | Жилой  Дом | Благоустройство территории | 2020 |
| 12 | Администрация городского округа Реутов | Московская область, г.о.Реутов, мкр. 10-10А корп.16 | Жилой  дом | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 13 | Администрация городского округа Реутов | Московская область, г.о.Реутов, Юбилейный проспект, д.67 | Жилой  дом | Благоустройство территории | 2020-2024 |